Výchovný ústav, středisko výchovné péče a střední škola Jindřichův Hradec.
_______________________________________________________________________________________________


 SMLOUVA O DÍLO 
I. Smluvní strany

Výchovný ústav, středisko výchovné péče a střední škola Jindřichův Hradec.
Se sídlem:   Gymnazijní 118 

v zastoupení: Mgr. Pavel Vítkovský 

IČO : 60816911
Bankovní spojení: ČNB České Budějovice 3032251/0710
(dále jen objednatel)

a

Pavel Pechek
Se sídlem: Na Tržišti 739, Kamenice nad Lipou
IČO : 13522191
DIČ:  CZ6505280056
Bankovní spojení:   
Č. ú.  
v zastoupení: Pavel Pechek
(dále jen zhotovitel)

II. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést realizaci akce “ VÚ J. Hradec rekonstrukce elektroinstalace „ (dále jen dílo) v souladu s odsouhlaseným rozpočtem, který je nedílnou částí této smlouvy. 
2.2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení nezbytné.

III. Doba plnění

3.1. Zhotovitel provede předmět této smlouvy v souladu s časovým plánem. 

Předání staveniště  - říjen 2018




                                

Dokončení rozvodů
 - říjen 2018




Zahájení realizace díla – říjen 2018


                                  
Předání dokončeného díla – říjen 2018

3.2. Předáním dokončeného díla se rozumí podepsaný předávací protokol oběma smluvními stranami dle odstavce 7. 5. této smlouvy.

3.3. Dílčí termíny uvedené v harmonogramu jsou pro zhotovitele závazné a musí být splněné i ze stavební části.
IV. Cena díla

4.1. Cena díla ve smyslu čl. II bod 2.1. této smlouvy je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy jako cena pevná. Cena je stanovena zhotovitelem na základě nabídky rozpočtu a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

399 089,20,- Kč (Třistadvadesátdevěttisícosmdesátdevětkorunčeských, 0,20Kč.) Výše uvedená cena je bez DPH a DPH bude zúčtována v zákonem stanovené výši. 
Celková cena díla vč. DPH je stanovena ve výši 482 898,00Kč.

4.2. Bude-li objednatelem vyžadováno provedení prací, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci a v cenovém rozpočtu, musí zhotovitel na tuto skutečnost upozornit před zahájením těchto prací. Východiskem pro ocenění víceprácí jsou jednotkové ceny zhotovitele z nabídkového rozpočtu. Teprve po odsouhlasení investorem a objednatelem má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.

4.3. Za správnost výpočtů objemů a rozsahů jednotlivých cen položkového rozpočtu zodpovídá zhotovitel.

4.4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, dále náklady spojené s předáním veškerých dokladů stanovených stavebním zákonem, normami EN a ČN a technologickými postupy. Cena díla je včetně montáže systému a zaškolení pracovníků. Sjednaná cena neobsahuje cenu za prováděcí dokumentaci či dokumentaci pro stavební povolení.
V. Platební podmínky

5.1. Platby se provádějí bankovním převodem a na účet zhotovitele uvedeným ve smlouvě. 
5.2 Zhotovitel nepožaduje zálohovou platbu před prováděním prací. 

5.3. V případě víceprací a změn požadovaných objednavatelem bude toto účtováno ve výsledné faktuře.
5.4. Splatnost faktur je dohodnuta na 14 dní od data doručení odsouhlasené faktury objednateli.

5.6. Faktury musí obsahovat veškeré potřebné náležitosti dány smlouvou a správně uvedena sazba DPH ve smyslu zákona o dani s přidané hodnoty.

5.7. Konečné vyúčtování ceny díla zhotovitel provede do 5 dnů po předání investorovi a po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předávacím řízení. 

VI. Záruka za jakost

6.1. Zhotovitel ručí za kvalitu provedeného díla po dobu 24 měsíců (mimo zálohovacích obvodů a napájecích článků). U dodané technologie a zařizovacích předmětů je záruční doba stanovena dle záruky poskytované výrobcem. Podmínky záruky jsou stanoveny v rámci předávacího protokolu. Jablotron v případě instalace certifikovanou firmou poskytuje prodlouženou záruku. 
VII. Smluvní pokuta

7.1. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení a předání díla ve smyslu odst. 3. 1. čl. III tyto smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši:
a) 0,05% z ceny díla za každý den prodlení od smluvního termínu dokončení díla

7.2. V případě zaviněného prodlení ze strany objednavatele, tím se rozumí nezajištění přípravy rozvodů a nepřístupnost místa, budou účtovány vzniklé více náklady a náležitě bude prodloužen termín. 

7.3.  V případě závady zařízení či technické poruchy vzniklé na dodávaném zařízení nezaviněné zhotovitelem a vedoucím k prodlení předání díla nepřísluší objednavateli sankce za prodlení. 

VIII. Ostatní ujednání

8.1. Objednavatel nese zodpovědnost za škody – zcizením či vandalismem na nedokončeném díle pokud je toto instalováno či uskladněno v prostorách objednavatele.
8.2. Zhotovitel při realizaci této smlouvy odpovídá za dodržování protipožárních opatření a platných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Veškeré případné mimořádné události na stavbě včetně náhrady vzniklé škody zhotovitel řeší, odstraňuje a případně nahrazuje ze svých prostředků.

8.3. Zhotovitel má právo odmítnout provést práci, pokud má podezření o možném vzniku pracovního úrazu či vzniku mimořádné události.

8.4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla nejpozději 5 pracovních dní před datem dokončení díla dle bodu 3. 1. smlouvy. O průběhu přejímacího řízení pořídí strany oboustranně podepsaný zápis, jehož nedílnou součástí bude soupis případných vad a nedodělků zjištěných při zahájení přejímacího řízení včetně termínu jejich odstranění, po odstranění všech vad a nedodělků bude podepsán předávací protokol.

Článek IX. Zvláštní ujednání

Vzájemná práva a závazky vyplývající z této smlouvy

9.1.
Smluvní strany jsou dohodnuty, že právní režim smlouvy se řídí NOZ .

9.2.
Není-li ve smlouvě uvedeno jinak nebo neplyne-li jinak z povahy právního vztahu či dohody stran řídí se právní vztahy z této smlouvy ustanoveními občanského zákoníku, nejsou-li v něm příslušné otázky řešeny výslovně, pak se řídí podle jeho ustanovení, která řeší otázky povahou nejbližší. Nelze-li je řešit podle tohoto zákona a ani podle jiné právní české úpravy, pak se posoudí podle obchodních zvyklostí.

Článek X. Závěrečná ustanovení

10.1.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích v českém jazyce, objednatel po podpisu smlouvy obdrží jedno vyhotovení, dodavatel obdrží též jedno. Každé z těchto vyhotovení má po podpisu smluvními stranami hodnotu originálu.
10. 2.
Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha: Rozpočet / nabídka
10.3. Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen v písemné formě, a to na základě shodné vůle obou smluvních stran.

V Jindřichově Hradci dne: ……….



V Kamenici nad Lipou:  
                 ---------------------------------------                                                                  --------------------------------------
                           za objednatele





         za zhotovitele        

4
Pavel Pechek.                                                                                                                                                       3

