**SMLOUVA O DÍLO, ZAK20109**

**Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.**

IČO: 49455168

Čechova 1300/23

690 02 Břeclav

Zastoupená ve věcech smluvních: . – ředitel akciové společnosti

                    ve věcech technických: – provozně technický náměstek

                    ve věcech převzetí díla: - ved. stř. 6 kanalizací a ČOV (tel. č. , e-mail: )

 . - mistr ČOV Břeclav (tel. č. , e-mail: )

(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

 a

**EK-INDUSTRY, s.r.o.**

IČO: 29257379

Vápenka 3942/16

636 00 Brno – Židenice

Zastoupená ve věcech smluvních: – jednatel společnosti

 ve věcech technických: - projektový manažer

číslo účtu: 1387346608/2700

(dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jen **„Smluvní strany”**)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen **„ObčZ”**), tuto

**smlouvu o dílo** (dále jen „**Smlouva**“)

**I.**

**Předmět Smlouvy**

1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele za podmínek níže uvedených dílo: **ZAK20109\_VaK Břeclav\_ČS\_Valtice\_U Viaduktu\_rozváděč**; dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. III této Smlouvy.
2. Místem plnění závazku Zhotovitele je:

**Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.**

IČO: 49455168 GPS Souřadnice: GPS 48.7456733N, 16.7542858E

691 42 Valtice

1. Rozsah díla je blíže specifikován v cenové nabídce Zhotovitele č. **NV270166** ze dne **30.09.2022** (dále jen **„cenová nabídka“**) – cenová nabídka je přílohou č. 1 této Smlouvy.
2. Veškeré změny nebo doplňky Smlouvy musí být provedeny pouze a jen formou písemného dodatku k této Smlouvě.
3. Provedením Díla se rozumí realizace Díla, jeho dokončení a jeho předání Objednateli, o čemž bude Smluvními stranami sepsán protokol o předání a převzetí Díla (v této Smlouvě jako „provedení díla“).
4. V případě předání Díla s výhradou, která není v rozporu s provozem instalace, ale jedná se pouze o doplnění, úpravu, nebo opravu na základě přání Objednatele má Zhotovitel nárok na vyúčtování poměrné části odpovídající provedené práci.
5. Vady Díla vzniklé neposkytnutím součinnosti na straně Objednatele, popsanou v čl. II. této Smlouvy jsou brány jako překážky na straně Objednatele. Nemají vliv na fakturaci Díla či její poměrnou část fakturace za Dílo.

**II.**

**Požadavky pro řádné provedení Díla a specifikace**

1. K řádnému provedení Díla je nutná součinnost Objednatele v těchto bodech:
2. Zajistit přístup do areálu Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. nutný pro provádění prací od okamžiku zahájení Díla do okamžiku předání Díla bez vad a nedodělků.
3. Zajistit povolení k vjezdu určených vozidel Zhotovitele do areálu Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
4. Zajistit součinnost zaměstnanců Objednatele nutnou pro prováděné práce Zhotovitelem.
5. Zajistit vyhrazení pracoviště na místě plnění závazku pro zaměstnance Zhotovitele.
6. Definovat pracovní dobu. Zajistit přístup na pracoviště o víkendech a svátcích.

**III.**

**Cena Díla a způsob úhrady**

1. Veškeré cenové údaje budou uvedeny v českých korunách a platby budou prováděny také v českých korunách.
2. Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla bude činit ***418 822,53 Kč***(slovy *čtyři sta osmnáct tisíc osm set dvacet dva korun českých padesát tři haléřů*) bez DPH. Bude uhrazena Objednatelem na účet Zhotovitele 1387346608/2700. Změna celkové ceny je možná pouze formou dodatku ke Smlouvě („vícepráce“, „méněpráce“).
3. Daňový doklad bude vystaven bez DPH z důvodu přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
4. Po předání Díla uhradí Objednatel Zhotoviteli 100 % z celkové ceny formou konečné faktury.
5. Splatnost konečné faktury činí **14 kalendářních dnů** od doručení faktury Objednateli. Faktura musí splňovat zejména náležitosti uvedené v § 435 ObčZ a z. č. 235/2004 Sb. V opačném případě je Zhotovitel povinen fakturu opravit a zaslat opravenou fakturu Objednateli. V tomto případě běží splatnost až od doručení řádně vystavené faktury Objednateli.
6. V případě, že dojde ke změně předmětu Smlouvy (vícepráce), způsobené okolnostmi, které nebylo možné zjistit pouhým ohledáním místa plnění bude následně upravena cena za Dílo formou dodatku Smlouvy. Zhotovitel v takovém případě provede bezodkladně rekalkulaci ceny za Dílo a odešle jej ke schválení Objednateli. Po schválení nabídky pro vícepráce Objednatelem bude práce na Díle pokračovat.
7. V případě, že vícenáklady spojené s instalací budou pro Objednatele neakceptovatelné, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit, není však dotčen nárok Zhotovitele na úhradu již provedené práce a zakoupeného materiálu.

**IV.**

**Termín zhotovení díla**

1. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem předáno nejpozději do **31.12.2023**. Příprava prací a podkladů bude zahájena dnem podpisu Smlouvy. Předpokládaný termín předání Díla je 6 měsíců od podpisu této Smlouvy oběma smluvními stranami.
2. Podmínkou včasného zhotovení Díla je plnění požadavkůčl. II této Smlouvy před započetím realizace Díla a v jeho průběhu.
3. V případě neplnění požadavků uvedených v čl. II této Smlouvy se posunuje termín pro předání Díla o dobu, kterou Objednatel neplnil požadavky Zhotovitele.
4. V případě, že ze strany Zhotovitele z jakýchkoliv důvodů nebude možné dodržet termín provedení Díla, musí být neprodleně písemně informován Objednatel, který musí posun díla písemně odsouhlasit formou dodatku ke Smlouvě.

**V.**

**Předání a převzetí Díla**

1. Řádným zhotovením Díla se rozumí úplné dokončení**,** podepsání protokolu o předání a převzetí Díla oběma Smluvními stranami.
2. K předání a převzetí Díla dojde v okamžiku od jeho zhotovení a odzkoušení funkčnosti ze strany Zhotovitele, nejpozději však bude Dílo zhotoveno a předáno v termínu uvedeném v čl. IV. této Smlouvy.
3. Bude-li celý předmět Díla způsobilý k předání a převzetí před smluveným termínem předání a Zhotovitel to Objednateli navrhne, bude Objednatel povinen převzetí a předání Díla dle domluvy se Zhotovitelem a dle svých kapacit umožnit.
4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí Díla, pokud dílo vykazuje ojedinělé drobné vady, popřípadě nedodělky, které jednotlivě ani ve svém souhrnu nebrání řádnému užívání Díla. V případě výskytu těchto vad a nedodělků dohodnou obě smluvní strany v protokolu o předání a převzetí Díla přiměřenou lhůtu k jejich odstranění.

**VI.**

**Odpovědnost za vady**

1. **Zhotovitel poskytne na materiál** záruku **12 měsíců**, na práci záruku po dobu **12 měsíců** od předání Díla Objednateli.
2. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků bránících funkci zařízení.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k úplnému předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

**VII.**

## Zrušení nebo pozastavení Díla

V případě zastavení nebo pozastavení Díla ze strany Objednatele z jakéhokoliv důvodu si Zhotovitel vyhrazuje právo na proplacení všech nákladů za provedené prací a úhradu za nakoupený materiál.

**VIII**.

## Zřeknutí se odpovědnosti a omezení odpovědnosti

1. Žádná ze Smluvních stran neodpovídá druhé Smluvní straně za jakékoli přerušení provozu nebo ztrátu zisku, příjmů, materiálu, předpokládaných úspor, dat, kontraktů nebo podobně (ať už přímé nebo nepřímé povaze) nebo za jakoukoli jinou formu náhodných, nepřímých nebo následných škod jakéhokoli druhu přesahující krytí pojistné Smlouvy Zhotovitele, která je přílohou č. 2 této Smlouvy.
2. Zhotovitel neručí za zásahy vyšší moci (živelná pohroma, atd.).

**IX.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinností dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s příslušnými ustanoveními z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného touto Smlouvou v registru smluv. Uveřejnění této Smlouvy v registru smluv provede Objednatel.
3. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními ObčZ.
4. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
5. Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně odsouhlasenými písemnými průběžně číslovanými Smluvními dodatky.
6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzuji, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

V Adamově dne.27.10.2022                                        V Břeclavi dne 1.11.2022

Za Zhotovitele:                                                                Za Objednatele:

................................................                                                 ...............................................

**EK-INDUSTRY, s.r.o.**                                           **Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.**