2

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA  (ev. č. příkazce: 11-269/22)
dle § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

Příkazce:

obchodní firma: 
Povodí Odry, státní podnik

sídlo:
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

doručovací číslo:
701 26 

statutární zástupce:
Ing. Jiří Tkáč, generální ředitel
zástupce pro věci technické:
Ing. Eva Hrubá, vedoucí investičního odboru
                                                                      Ing. Pavla Holečková, investiční referent

IČO:
70890021

DIČ:
CZ70890021

bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., č. ú. 97104761/0100

plátce DPH:
ano

zapsán
Obchodní rejstřík KS Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

(dále jen příkazce)

Příkazník:

obchodní firma:
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i.
sídlo:
Čechyňská 363/19, 602 00 Brno 
statutární zástupce:
xxx, ředitel
zástupce pro věci smluvní:
xxx
zástupce pro věci technické:
xxx
bankovní spojení:
240602780/0300
IČO:
68081758
DIČ:
CZ68081758
plátce DPH:
ano
(dále jen příkazník)

II. Předmět smlouvy

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka příkazníka ze dne 26.10.2022 podaná na základě výzvy příkazce na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby (dále jen „zakázka“). 
Příkazník se zavazuje zajistit pro příkazce provedení archeologického dohledu při realizaci akce Ochranná hráz na Odře a Orlovské Stružce, Bohumín-Pudlov za podmínek stanovených v této smlouvě a dle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění.

2. Příkazce se zavazuje za vykonání sjednaných činností zaplatit příkazníkovi smluvní cenu za podmínek uvedených v této smlouvě.

3. Místem plnění je „staveniště stavby Ochranná hráz na Odře a Orlovské Stružce, Bohumín-Pudlov“ a sídlo příkazce „Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo: 701 26, odbor investiční“.

III.  Rozsah předmětu smlouvy
1. Předmětem plnění je zajištění archeologického dohledu, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost pro účely realizace stavby „Ochranná hráz na Odře a Orlovské Stružce, Bohumín-Pudlov“.

2. Při zemních pracích souvisejících s realizací stavby budou prováděny terénní práce archeologického dohledu.

3. O provedení terénní fáze archeologického dohledu bude proveden zápis do samostatného deníku, který bude dokladem pro orgány státní správy, že archeologický dohled byl na staveništi řádně proveden.

4. V případě zjištění pozitivních archeologických situací budou zemní práce přerušeny a mezi příkazcem a oprávněnou archeologickou institucí bude uzavřena Dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu.

5. Příkazník bude ve všech ohledech jednat v souladu s ustanoveními všech příslušných právních předpisů, jež se vztahují k výkonu archeologického dohledu. 
6. Příkazce uzavřením této smlouvy nepověřil Příkazníka, aby za Příkazce jeho jménem nebo na jeho účet najímal jakékoli osoby.  Příkazník bude plně a výhradně odpovědný Příkazci za jednání nebo opomenutí svých zaměstnanců a zástupců.
IV. Čas plnění

1. Činnosti uvedené v čl. II. v rozsahu dle čl. III. této smlouvy budou prováděny při realizaci zemních prací, zejména skrývek.
2. V průběhu doby plnění uvedené v předchozím odstavci může docházet k přerušení nebo pozastavení provádění stavby. Po dobu přerušení nebo pozastavení provádění stavby bude omezeno nebo úplně pozastaveno i provádění archeologického dohledu.
3. Příkazce je oprávněn tuto smlouvu předčasně ukončit (a příkaz písemně odvolat) pouze formou písemného odstoupení od smlouvy v případě, kdy příkazník podstatným způsobem poruší své povinnosti dle této smlouvy.

4. Předpokládaná doba provádění archeologického dohledu je 80 hodin na 1ha plochy skrývek. 
5. Předpokládaný termín výkonu archeologického dohledu je listopad 2022 až duben 2025.

V. Spolupůsobení příkazce
1. Příkazce se zavazuje příkazníkovi při plnění této smlouvy poskytnout včas a v rozsahu souvisejícím s plněním předmětu smlouvy následující spolupůsobení:

· poskytovat všechny potřebné věci, informace, údaje a dokumentaci,

· podle potřeby zajistit účast svého zástupce na jednáních a operativně poskytovat příkazníkovi svá stanoviska

2. Příkazce zodpovídá za důsledky toho, že neseznámí příkazníka s důležitými okolnostmi vztahujícími se k předmětu plnění.

VI. Cena prací

1. Za splnění předmětu smlouvy se příkazce zavazuje uhradit příkazníkovi smluvní odměnu ve výši:

       Činnost archeologického dohledu        500,- Kč/hod x 80 hod/ha x 10ha
400 000,- Kč

Odměna zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu smlouvy. K odměně bude v průběhu fakturace účtována DPH dle platné legislativy.

Příkazce uhradí příkazníkovi odměnu na základě účetního a daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného příkazníkem písemně ve dvou vyhotoveních nebo faktury elektronicky zaslané na adresu fakturace@pod.cz, a to převodním příkazem na účet příkazníka uvedený na faktuře.

Faktura bude příkazníkem vystavována každoročně na základě soupisu prací provedených v rámci výkonu archeologického dohledu. Tento soupis je příkazník povinen předložit příkazci vždy k 3. pracovnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Příkazce tento soupis provedených prací odsouhlasí do 7 kalendářních dnů; do 2 pracovních dnů po doručení odsouhlasení soupisu vystaví příkazník daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Faktura bude příkazníkem doručena na podatelnu v sídle příkazce nejpozději do 17. kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy tak, aby byly splněny zákonné lhůty dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění. Splatnost daňového dokladu (faktury) se sjednává v délce 30 dnů od data jejího vystavení s podmínkou doručení příkazci do 3 dnů od jeho vystavení.

2. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti podle zákona 235/2004 Sb. v platném znění.

3. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou náležitost nebo bude chybně vyúčtována odměna, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Příkazník provede opravu vystavením nové faktury a od tohoto okamžiku poběží nová lhůta splatnosti.

4. Příkazník souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

5. V případě dílčího plnění bude postupováno v souladu s § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
VII. Smluvní sankce a náhrada škod

1. Způsobí-li příkazník při plnění předmětu této smlouvy příkazci škodu, zavazuje se tuto škodu příkazci v plném rozsahu uhradit. Tato povinnost příkazníka se nevztahuje na škody, které vzniknou v důsledku pozdního nebo neúplného spolupůsobení příkazce nebo z viny neplnění zhotovitele stavby. Škody vyvolané chybnými postupy v řízení veřejnoprávních úřadů se řeší podle zvláštního zákona.

2. Pro případ prodlení se zaplacením faktury-daňového dokladu vystaveného příkazníkem se příkazce zavazuje uhradit příkazníkovi smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

3. Pro případ porušení ujednání uvedeného v čl. X. bod 1. této smlouvy uhradí příkazník příkazci jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové odměny bez DPH dle této smlouvy, a to se splatností do 14 dnů od vystavení faktury.

4. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu vzniklé škody.
VIII. Rozsah zmocnění příkazníka příkazcem
1. V souvislosti s plněním předmětu této smlouvy zmocňuje příkazce příkazníka k tomu, aby:

a) jednal jménem příkazce s příslušnými orgány, fyzickými a právnickými osobami v záležitostech souvisejících s obstaráváním sjednaných činností, 

b) zastupoval příkazce ve sporech a ve správních řízeních ve všech věcech spojených s obstaráváním zadaných činnosti, pokud si v jednotlivých případech toto právo nevyhradí příkazce,

c) informoval o zásadních jednáních dle této smlouvy příkazce neprodleně.

2. Zmocnění příkazníka dle této smlouvy se vztahuje na zaměstnance příkazníka pověřené touto činností.

IX. Ostatní ujednání

1. Příkazník je povinen postupovat při věcném plnění smlouvy poctivě, pečlivě podle svých schopností, v souladu s vůlí příkazce a platnými právními předpisy.

2. Příkazník před zahájením plnění předmětu této smlouvy jmenuje svého zaměstnance pověřeného řízením dalších zaměstnanců příkazníka při plnění předmětu smlouvy. Tento zaměstnanec v rámci plnění předmětu smlouvy spolupracuje se jmenovaným zástupcem příkazce a dbá jeho pokynů.

3. Příkazník se zavazuje, že bude utajovat a chránit před třetími osobami důvěrné informace a skutečnosti tvořící obchodní tajemství, které mu byly příkazcem poskytnuty v rámci předmětu plnění. V případě, že příkazník poruší tento závazek, zavazuje se uhradit příkazci vzniklou škodu.

4. Příkazník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitostí, a které mohou mít vliv na změnu pokynů nebo zájmů příkazce.

5. Příkazce s ohledem na povahu a smysl veřejné zakázky neidentifikoval možnosti uplatnění zásad odpovědného veřejného zadávání a inovací, v souladu s §6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, které by zároveň splnily principy 3E (účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti) podle zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

X. Závěrečná ustanovení

1. Příkazník není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu příkazce.
2. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.  

3. Smluvní strany se zavazují jednat o změně smlouvy v případech, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy, kdy příkazce uplatní nové požadavky na příkazníka nebo kdy dojde k prodlení se splněním jeho povinnosti spolupůsobení dohodnutého v této smlouvě.

4. Smluvní strany mohou smlouvu vypovědět v jednoměsíční výpovědní lhůtě, která začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi.

5. V případě, že příkazník nebude plnit závazky plynoucí z této smlouvy řádně a ve smluvených termínech, je příkazce oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez dodržení výpovědní lhůty. Podkladem pro použití tohoto ujednání bude písemné upozornění příkazce na nedodržování smluvních povinností příkazníka. Výpověď v tomto případě bude účinná dnem doručení příkazníkovi.

6. Smluvní vztah může zaniknout též písemnou dohodou smluvních stran.

7. Uzavřenou smlouvu lze měnit jen písemnými číslovanými dodatky, potvrzenými oprávněným zástupcem každé ze smluvních stran.

8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech originálech, z nich dva obdrží příkazce a dva příkazník.

9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Datum nabytí účinnosti smlouvy o dílo sdělí příkazce příkazníkovi elektronicky na emailovou adresu: xxx. 

10. Smluvní strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy.
11. Smluvní strany vylučují použití první věty § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona.
12. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením smlouvy dochází za účelem kontraktace, plnění smluvních povinností a komunikace smluvních stran k předání a zpracování osobních údajů zástupců či kontaktních osob smluvních stran v rozsahu zejm. jméno, příjmení, akademické tituly, pozice/funkce, telefonní číslo a e-mailová adresa. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že je oprávněna tyto osobní údaje fyzických osob uvést ve smlouvě/předat druhé smluvní straně, a že bude dotčené fyzické osoby, které ji zastupují/jsou jejími kontaktními osobami, informovat o takovém předání jejich osobních údajů a současně o jejich právech při zpracování osobních údajů.
13. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se této smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje zejména na skutečnosti, které tvoří obchodní tajemství, na informace obsahující osobní údaje, jakož i na všechny další skutečnosti či informace, které druhá smluvní strana prohlásí za důvěrné. Smluvní strany se též zavazují nevyužít jakékoliv informace zpřístupněné v souvislosti s touto smlouvou ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob v rozporu s účelem jejich zpřístupnění. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na údaje, které je smluvní strana povinna poskytnout dle zákona na vyžádání soudů, správních úřadů, orgánů činných v trestním řízení, auditory pro zákonem stanovené účely či jiných subjektů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení smluvního vztahu.
14. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu.
15. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik 
do 30 dnů od jejího uzavření.
16. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
V Ostravě dne 7.11.2022




V Brně dne  3.11.2022
Za příkazce:
Za příkazníka:

xxx
xxx
………………………………
…………………………………


Ing. Jiří Tkáč
xxx
generální ředitel
ředitel 

