dodatek č. 2 smlouvy o dílo

č. S/ŘVC/157/R/SoD/2020		(evidenční číslo smlouvy objednatele)

č. 	S/0025/57/2020					(evidenční číslo smlouvy zhotovitele)

Úvaziště pro osobní vodní dopravu na dolním Labi

Úvaziště pro osobní vodní dopravu na Dolním Labi – Přístaviště Litoměřice – zhotovitel stavby

(číslo projektu 542 553 0004)

uzavřené mezi:

objednatelem

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Sídlo:	Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:	Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ:	67981801

Peněžní ústav:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky:	ndn5skh

Adresa elektronické podatelny:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a

zhotovitelem

LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1768

Sídlo:																Kunětická 2679, 530 09 Pardubice

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:								xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti

IČ:																		45538093

DIČ:																	CZ45539093

Peněžní ústav:											xxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:													xxxxxxxxxxxxxxxx

Na základě dohody smluvních stran, v souladu s článkem 7.3 Smluvních podmínek, se smlouva o dílo č. S/ŘVC/157/R/SoD/2020 (evidenční číslo smlouvy objednatele), resp. č. S/0025/57/2020 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele), ze dne 28.06. 2020, z důvodů uvedených v předloženém Oznámení o claimu ze dne 19.9.2022 a Revizi Oznámení o claimu ze dne 28.06.2020 se upravuje takto:

- V čl. 1.1.9 Době pro dokončení se vypouští příslušný původní údaj:

„28 týdnů“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„nejpozději do 15.12.2022“.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. . S/ŘVC/157/R/SoD/2020 (evidenční číslo smlouvy objednatele), resp. č. S/0025/57/2020 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele), ze dne 31.12.2020 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platnosti originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle objednatel.  Objednatel po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.

V Praze dne …………………...													V Pardubicích dne …………………...

Za objednatele  .............................................				 Za zhotovitele  .............................................

Ing. Lubomír Fojtů                                                     xxxxxxxxxxxxx

ředitel	               jednatel společnosti

Uveřejněno v Registru smluv dne ………………………