        Smlouva o dílo č. 21700443
        dle § 2586 a násl. občanského zákoníku.

# Článek č. 1 - Účastníci smlouvy

  1. Objednatel:	Městská knihovna Ústí nad Orlicí
Příkopy 376
562 01 Ústí nad Orlicí
IČO: 68212691
DIČ:
bankovní spojení: 14435611/0100
účet č.:
zastoupený: PhDr. Jana Kalousková

  1. Zhotovitel:	Stavona, spol. s r.o.
561 14 České Libchavy 177
IČO: 15030768
DIČ: CZ15030768
bankovní spojení: ČSOB Rychnov nad Kněžnou
účet č.: 195145882/0300
Zápis do OR u Krajského soudu v Hradci Králové:
oddíl C, vložka 1110
zastoupený: Ing. Antonín Sychra

- ve věcech smluvních oprávněn jednat:
Lubomír Hoffman, obchodní oddělení
- ve věcech dodávky oprávněn jednat:
Ivo Dvořák st., vedoucí montáže
-ve věcech montáže a servisu:
Marie Kopecká, montážní oddělení, tel. 465 582 125
Věra Diblíková, servisní oddělení, tel. 465 582 125
- ve věcech fakturace a platebního styku:
Hana Skokanová - jednatel, Lenka Doležalová - účetní

# Článek č. 2 - Dílo
  1. Dodávka a montáž plastových otvorových výplní z profilů PVC firmy VEKA AG dle přílohy č. 1.
Otvorové výplně budou zabudovány do stavby objednatele v Ústí nad Orlicí -
Městská knihovna Ústí nad Orlicí.
  1. Součástí díla je doprava výrobků z výroby v Českých Libchavách na místo montáže.

# Článek č. 3 - Cena díla
  1. Cena díla činí celkem 101 242,60 Kč, včetně 21 % DPH.
  2. V případě změny sazby daně z přidané hodnoty (DPH) bude výše procentní sazby DPH upravena dle platného právního předpisu a to ode dne jeho účinnosti.

# Článek č. 4 - Dodávka, plnění
  1. Dodávka a montáž bude provedena do 3 týdnů po podpisu smlouvy a složení zálohy na účet zhotovitele.
  2. Termín dokončení smlouvy o dílo nebude dodržen v případě zásahu vyšší moci nebo z viny objednatele. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami např. živelné pohromy, války apod.

Článek č. 5 - Spolupůsobení objednatele
    1. Hloubku osazení otvorových výplní určí zákazník nebo jím pověřená osoba přímo v místě zabudování a to tak, aby osazení nebylo v rozporu s možnostmi zabudování.
    2. Staveniště (včetně určení umístění jednotlivých otvorových výplní) předá za objednatele
paní PhDr. Jana Kalousková, tel. č.: 604 858 821, která musí být v době příjezdu pracovníků montáže přítomna.
  1. Objednatel zajistí bezpečné uskladnění dodaných výrobků v době od dodání výrobků na místo montáže až do doby jejich zabudování.
  2. Objednatel zabezpečí zhotoviteli bezpečný přístup a možnost dopravy výrobků ke stavebním otvorům ze strany jejich montáže (např. schody, výtah, rampa).
  3. Cena montáže je platná jen za předpokladu plynulé montáže, bez přerušení vyžádaného ze strany objednatele.
# Článek č. 6 - Předání díla
  1. Zhotovitel předá objednateli dílo předávacím protokolem a dodacím listem.
  2. Dílo je objednatel povinen převzít bezodkladně po dokončení díla.
  3. Kvalita skla a případné reklamace se posuzují dle ČSN EN 572, ČSN EN 1096, ČSN EN 1279, ČSN EN 1863, ČSN EN 12150, ČSN EN 14179 a ČSN EN ISO 12543.
  4. Vizuální hodnocení povrchů plastových oken a dveří se posuzuje dle Směrnice České komory lehkých obvodových plášťů S02/2013.
  5. Kvalita hliníkových výplní stavebních otvorů a části obvodových plášťů se posuzují dle směrnice České komory lehkých obvodových plášťů S01/2011 revize 1.2014.
  6. Dílo bude zhotovitelem odevzdáno a objednatelem převzato i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému provozu (užívání). Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v předávacím protokolu a stanoven termín jejich odstranění.

# Článek č. 7 - Placení a platební podmínky
  1. Objednatel složí na účet zhotovitele částku ve výši 50 000,- Kč na základě zálohového listu. Datum uskutečnění plnění u zaplacené zálohy nastává dnem přijetí platby.
  2. V případě, že vzniknou na straně objednatele důvody, které znemožní zhotoviteli dokončení díla v dohodnutých termínech, je povinen objednatel po dodávce výrobků složit druhou zálohu do výše ceny výrobků dle přílohy č.1. této smlouvy včetně DPH.
    1. Fakturace:
Zbytek ceny díla, tj. 51 242,60 Kč, zaplatí objednatel na základě faktury vystavené zhotovitelem po dokončení díla. Lhůta splatnosti se sjednává 14 dní ode dne odeslání.
    1. Datum uskutečnění plnění nastává dnem předání díla.
    2. Po dohodě smluvních stran je možná dílčí fakturace na základě dílčího předání díla.
  2. V případě, že objednatel nesplní podmínky zhotovitele pro stavební připravenost, uhradí zhotoviteli vzniklou škodu a potřebné vícenáklady včetně dopravy.
  3. Jakékoliv odsouhlasené vícepráce budou účtovány v hodinové sazbě 250,- Kč/hod bez DPH + vynaložené materiálové náklady.
# Článek č. 8 - Smluvní pokuty
  1. V případě nesplnění termínu dokončení díla z viny zhotovitele je tento povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
  2. Při nesplnění realizace platby objednatele je tento povinen uhradit zhotoviteli 0,05 % z neuhrazené ceny díla za každý den prodlení.

# Článek č. 9 - Odpovědnost za vady, záruka
  1. Záruční doba je 60 měsíců od doby převzetí. Zhotovitel předá záruční list. Prodloužená záruka se nevztahuje na žaluzie, elektrické, elektrotechnické a elektronické prvky, dveřní zámky a zednické práce, u nichž záruka činí 24 měsíců. Podmínkou uplatnění záruky je předložení záručního listu.

Článek č. 10 - Závěrečná ustanovení
  1. Ostatní ve smlouvě neupravené právní skutečnosti se řídí zákonem č.89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
  2. Tato smlouva se uzavírá v písemné formě a může být měněna nebo doplňována na základě úplné a vzájemné dohody smluvních stran pouze písemnými dodatky podepsanými účastníky této smlouvy.
  3. Účastníci této smlouvy prohlašují, že se před podpisem této dohody podrobně seznámili s jejím obsahem, s obsahem této smlouvy zcela a bez výhrad souhlasí, tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, prosté jakéhokoliv omylu či nátlaku, na jejich straně nejsou žádné překážky, které by bránily sjednání a podpisu této smlouvy.
  4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu obou, přičemž po jednom vyhotovení obdrží každý účastník.
  5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu účastníky a účinnost nastává dnem doručení této smlouvy zhotoviteli a zaplacením zálohy, pokud byla sjednána.

Přílohy:
1. Rozpis pozic (specifikace jednotlivých položek, včetně stavebních otvorů + rozpis cen)
2. Prohlášení o vlastnostech
3. Čestné prohlášení

V Českých Libchavách dne:	15.5.2017	Podepsáno dne:

Zhotovitel:	Objednatel: