Smlouva o dílo 07112022

podle § 2586  násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel:

Domov Větrný mlýn Skalička, p. o.

Sídlo: Skalička č. p. 1, Skalička, 753 52

IČO: 61985902

DIČ: neplátce DPH

Zastoupený: Mgr. Antonín Němec, ředitel

Bankovní spojení : KB Hranice, č.ú. 27723831/0100

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

Roman Mikeš

Věžky 52

751 19 Přerov

IČO: 65913728

DIČ: CZ7706305695

Zastoupený: Roman Mikeš

Bankovní spojení :  283135916/0300

(dále jen zhotovitel)

- Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo – nátěry kovových konstrukcí, střechy a dřevěného obložení nad kůlnou

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou níže v čl. II. této smlouvy.

- Cena díla a způsob úhrady

Cena díla byla stranami smlouvy stanovena ve výši 61. 565,-Kč bez DPH

DPH 15%                                                                     9. 235,-Kč

Celková cena díla činí 			             70. 800 Kč

Cena za dílo bude uhrazena na účet zhotovitele na základě vystaveného daňového dokladu, který bude vystaven po předání a převzetí díla.

- Doba a místo plnění

Termín nástupu zhotovitele na provedení díla je 7.11.2022. Místo plnění Skalička č.1, 753 52 Skalička

Zhotovitel provede dílo do 30.11.2022.

- Předání a převzetí díla

Dílo bude předáno a převzato nejpozději do jednoho týdne od zhotovení díla bez vad a nedodělků.

O předání a převzetí díla bude smluvními stranami vyhotoven protokol.

Bude-li mít dílo při předávání díla zjevné vady a nedodělky sepíší smluvní strany o této skutečnosti protokol. V něm se dohodnou na odstranění závad a nedodělků na náklad zhotovitele.

- Práva a povinnosti stran

Zhotovitel je povinen provést dílo tak, aby mohlo být předáno bez vad a nedodělků a odpovídající kvalitě v dohodnutém termínu.

Objednatel má právo průběžně kontrolovat provádění díla.

Neupravená práva a povinnosti se řídí českým právním řádem, zejména obč. zákoníkem.

- Smluvní pokuty

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení vůči termínu dohodnutém touto smlouvou.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení s platbou za dílo.

- Závěrečná ustanovení

Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky po dohodě obou smluvních stran.

Tato smlouva je vystavena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá strana obdrží jeden originál.

Tato smlouva nabývá platnost po podpisu smlouvy oběma stranami.

Ve Skaličce dne 07.11.2022

…………………………………..                            ………………………………

za zhotovitele                                                           za objednatele

Roman Mikeš 				         Mgr. Antonín Němec