### DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

### č. 210703000 | č. OI-IP/SOD/001946/2022/Ott

| Číslo dodatku zhotovitele: 1 k SOD č. 210703000 | Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-IP/SOD/001946/2022/Ott | Org: 14864 |
| --- | --- | --- |

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

| 1. Objednatel: | statutární město Olomouc |  |
| --- | --- | --- |
|  | Horní náměstí 583 |  |
|  | 779 11 Olomouc |  |
|  | IČ: 00299308 |  |

| Zastoupen: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - kontaktní osoba ve věcech smluvních: |  |  |
| JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora |  |  |
| tel.: | XXXXX, | e-mail: XXXXX |
| - kontaktní osoby ve věcech technických: |  |  |
| XXXXX |  |  |
| tel.: | XXXXX, | e-mail: XXXXX |
| XXXXX |  |  |
| tel.: | XXXXX, | e-mail: XXXXX |
| Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. |  |  |
| číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800 |  |  |

| 2. Zhotovitel: | H&B delta, s.r.o. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bobrky 382 755 01 Vsetín |  |  |  |  |
|  | IČ: | 25835661 |  | DIČ: | CZ 25835661 |
|  | Obchodní rejstřík: |  | vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 20511 |  |  |
|  | ID datové schránky: 9dq9c6v |  |  |  |  |
|  | Zastoupen: |  |  |  |  |
|  | - kontaktní osoba ve věcech smluvních: |  |  |  |  |
|  | Ing. Ondřej Hurta, jednatel společnosti |  |  |  |  |
|  | XXXXX tel.: XXXXX, e-mail: XXXXX - kontaktní osoba ve věcech technických: XXXXX, tel.: XXXXX, e-mail: XXXXX XXXXX, tel.: XXXXX, e-mail: XXXXX XXXXX, tel.: XXXXX, e-mail: XXXXX XXXXX, tel.: XXXXX, e-mail: XXXXX |  |  |  |  |
|  | Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Vsetín |  |  |  |  |
|  | č. účtu: 6745970287/0100 |  |  |  |  |

Výše uvedená smlouva o dílo č. 210703000 | č. OI-IP/SOD/001946/2022/Ott ze dne 1. 8. 2022 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

# Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně ceny za provedení díla. Důvodem změny ceny za provedení díla je nutnost provést dílo během dnů pracovního klidu z důvodu nemožnosti zajištění výluky tramvajové tratě v pracovní dny vedené přes místo plnění díla – most Václava Rendera přes řeku Moravu na ulici Masarykova třída v Olomouci.

# Znění dodatku

- V souvislosti se skutečností uvedenou v čl. II. tohoto dodatku se čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo mění následovně:

- Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo podle této smlouvy činí 437.112,- Kč bez DPH, přičemž smluvní strany prohlašují, že cena za dílo je sjednána také s přihlédnutím k povinnostem objednatele specifikovaným v článku V. této smlouvy.

# Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

| Podpisy a otisky razítek smluvních stran |  |
| --- | --- |
| V Olomouci dne: | Ve Vsetíně dne: |

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| ……………………………………… JUDr. Martin Major, MBA náměstek primátora statutární město Olomouc | ……………………………………… Ing. Ondřej Hurta jednatel společnosti H&B delta, s.r.o. |