Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

# jednající xxxxxxxxxxxxx SZ Bučovice, tel.: xxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxxxx

zástupce pro věci technické (TDO): xxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxxx

Zástupce objednatele ve věcech BOZP a PO:  Martin Procházka, tel.: 778761502, email: prochazka. martin@npu.cz

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 500005-60039011/0710

(dále jen „objednatel“)

a

STŘECHY – 1. Slezská s.r.o.

se sídlem Předlácká 920/24c, 602 00 Brno

IČO: 253 40 689 DIČ: CZ25340689

zastoupena xxxxxxxxxxxxxxxx

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddíle C, vložka 27272

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx č.ú.: xxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

- Předmět dodatku

  - Smluvní strany konstatují, že dne 25. 4. 2022 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést svým jménem, na své náklady a na své nebezpečí pro objednatele dílo s názvem „Státní zámek Bučovice, oprava podlahy na půdě nad jižním křídlem“.

  - Dílo obsahuje navrácení bednění v pásech okolo zhlaví trámů (podél obvodových zdí), doplnění mazaniny, doplnění půdovek, očištění od prachu, nátěr bochemitem, větrací mřížky.

  - Po zahájení prací zhotovitel zjistil, poškození některých stropních trámů (zhlaví a výměny u komína), poškozené části bude nutné odřezat a vyměnit. Zároveň pro výměnu trámů bude nutné odkrýt další části záklopu a podlahy. Pro možnost kontroly meziprostoru bude vytvořen vlezový prostor a osazen poklopem.

  - Bylo upuštěno od osazení větracích mřížek podél obvodových zdí, vzhledem k tomu, že objednatel již nemá v úmyslu používat půdu jako výstavní prostor. Pomocí hranolků bude vytvořena pouze větraná mezera.

  - Změny zahrnují vícepráce a méněpráce, na které zhotovitel předložil objednateli cenové nabídky. Předmětné vícepráce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podstatnou změnou smlouvy.

  - Cena méněprací  je vyčíslena na částku 39 753,93 Kč bez DPH a cena víceprací je vyčíslena na částku 125 938,21 Kč bez DPH.

  - Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude po odečtení méněprací a zahrnutí víceprací dle tohoto dodatku zvýšena celkem o 86 184,28 Kč bez DPH na částku 443 113,94 Kč bez DPH, tj. 536 167,87 Kč s DPH.

- Doba plnění:

  - Smluvní strany se  dohodly na  změně dokončení díla takto: nejpozději do 31.5.2023

- Platební podmínky

  - Smluvní strany se dohodly na změně četnosti fakturace v čl. IV. Cena díla a platební podmínky

díla, odst. 5, takto: Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za skutečné provedené práce v souladu s rozpočtem měsíčně.

- Závěrečná ustanovení

  - Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se jej zveřejnit v registru smluv.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.

  - Ostatní ujednání původní Smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet VCP a MNP

| V Bučovicích dne 24. 10. 2022 ………………………………………….. xxxxxxxxxxxxxxx | V Brně dne 27. 10. 2022 ………………………………………….. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| --- | --- |