Smlouva o dílo

Uzavírají podle zákona č. 89/2012 občanského zákoníku

Smluvní strany:

1.

Dětský domov DOMINO, Plzeň

Vojanova 22

318 00 Plzeň

IČO 49778170

DIČ CZ49778170

dále jen „objednatel“,

a

2.

Klempířství a pokrývačství

Karel Macner

Smrková 8

312 00 Plzeň

IČ: 635 20 150

DIČ: CZ7506192078

dále jen „zhotovitel“,

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

Smlouvu o dílo

Článek I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je výměna střešní krytiny a klempířských prvků dle přiložené cenové nabídky na Dětském domově Vojanova 22, Plzeň. (dále jen díla).

Specifikace díla: přiložená cenová nabídka a výpis prvků, dle ČSN norem.

Článek II.

Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době od 8.9. 2016 do 30.10. 2016.

Veškeré práce budou prováděny následně dle stanoveného termínu a dodávek materiálu.

Článek III.

Cena za dílo

- Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činní:

Celkem bez DPH 417 072 Kč

DPH 15%  87 585  Kč

Celkem s DPH  504 657  Kč

Článek IV.

Platební podmínky

- Po předání a vyfakturování díla, bude zaplacena částka  do 14 dnů na účet zhotovitele.

Za nesplnění termínu zaplacení částky díla, zaplatí objednatel zhotoviteli sankci ve

výši 0,2 % z částky za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí objednatel na účet

zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

2. 	Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli nad rámec této smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně oznámit objednateli.

3. 	Náklady nad rámec této smlouvy dle bodu 2 tohoto článku mohou být zhotoviteli uhrazeny pouze pokud takové náklady objednatel uzná jako oprávněné. Na úhradu nákladů za provedení díla nad rámec této smlouvy nemá zhotovitel právo vyjma případu, kdy takové náklady objednatel uzná a rozhodne se je zhotoviteli uhradit.

4. 	Za nesplnění termínu plnění dle čl. II zaplatí zhotovitel objednateli sankci ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

Článek V.

Záruční doba

- Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce 60 měsíců. Záruka se vztahuje na veškerou stavební montáž. Záruku na materiál poskytuje výrobce.

- Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla.

- Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.

- Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním.

Článek VI.

Platnost smlouvy

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

- Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

- Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

- Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

- Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

V .................................... dne .........................

.........................................................                                 .............................................................

podpis zástupce objednatele                                                podpis zástupce zhotovitele