Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. j. 114/2022

Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace

Pobočka Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech

oprava čelní fasády objektu Rokycany, Malé náměstí 123

uzavřený níže psaného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

- objednatel: 		Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace

se sídlem:    		Kopeckého sady 357/2, 301 00 Plzeň

zastoupený:  	Mgr. Jiřím Ornou, ředitelem

IČ: 	          	           00228745

DIČ: 			CZ00228745

bankovní spojení:  	Komerční banka, a. s.

č. účtu:                      	2836311/0100

(dále jen „objednatel")

a

2.  zhotovitel: 			ZOLT CZ spol. s r. o.

se sídlem:			Kruhová 90/2, 301 00 Plzeň

zastoupený: 			Ondřejem Drncem, majitelem

bankovní spojení:	Raiffeisen, a.s

číslo účtu:			2798920808/5500

IČ:			27989208

DIČ:			CZ27989208

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen „smluvní strany“)

takto:

I.

Obě smluvní strany uzavřely dne 25.2.2022 Smlouvu o dílo č.j. 114/2022, a to na zhotovení díla „Oprava čelní fasády objektu Rokycany, Malé náměstí 123“

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem dohodly, že se mění (prodlužuje) původně dojednaná doba plnění na nový termín.

Nový termín ukončení a předání stavby: nejpozději do 30. listopadu 2022. Důvodem prodloužení je větší náročnost prací spojených s modelací nově dodělávaných podokenních říms.

Ostatní ujednání zůstávají beze změny.

III.

Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Smluvní strany/strany dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru zákona dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace, Kopeckého sady 2, 30100 Plzeň.

#### V Plzni dne							V Plzni dne

.......................................				.......................................

objednatel	zhotovitel

Mgr. Jiří Orna	Ondřej Drnec

ředitel muzea	majitel