S m l o u v a   o   d í l o   č. SOD 028-2017

(dle § 2586 a násl.  občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.)

VODOVRTY, s.r.o.,

se sídlem Ladova 195/58

353 01 Mariánské Lázně

IČ: 263 64 883

DIČ: CZ26364883

zastoupena jednatelem panem Bedřichem Veselým,

bankovní spojení: ČSOB Mariánské Lázně,

číslo účtu: 187828157/0300,

telefon: 354 673 290,

fax: 354 673 390,

e-mail: vodovrty@vodovrty.cz, - dále jen zhotovitel,

a

Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn

se sídlem Roztoky 22, 270 23 Křivoklát

zastoupen p. ředitelkou Mgr. Danou Zímovou

IČ 70874387.

bankovní spojení: PPF banka, a.s.

číslo účtu: 2001460059/6000,

Telefon: 737 086 192 Mgr. Zímová

e-mail: zimova@leontyn.cz - dále jen objednatel,

obě smluvní strany dle vlastních prohlášení způsobilé k právním úkonům uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

s m l o u v u   o  d í l o  č.  SOD 028-2017:

I.

Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je provedení vrtané studny.

Zhotovitel se zavazuje provést vrtanou studnu na pozemku objednatele v lokalitě

k.ú. Roztoky u Křivoklátu na pozemku p. č. 332

Pozemek je vlastnictvím objednatele a místo bylo označeno na mapce Studie, která je přílohou této smlouvy. Na mapce je vyznačen střed vrtu, který byl zaměřen pracovníkem zhotovitele, a na mapce byly označeny stávající studny do vzdálenosti 80 m. Objednatel prohlašuje, že pokud není vlastníkem shora uvedeného pozemku, je vlastníkem práva stavby, spočívajícím v oprávnění provést na tomto pozemku vrt.

- Zhotovení vrtané studny zahrnuje následující práce:

- Zajištění stavebního povolení (zajištění všech příslušných ohlášení)

- Provedení vrtu průměr 250 mm v nesoudržné hornině

včetně zapažení vrtu ocelí průměr 219 mm a dopravy vrtné soupravy

na místo provádění prací

- po navrtání soudržné horniny provedení vrtu průměr 190 mm

- v případě nutnosti zapažení vrtu pažením PVC pitná voda ø 140 - 160 mm

- hloubka vrtu závisí na umístění pramene vody, bude dohodnuta na místě

mezi oběma stranami

- Čerpací zkouška v délce trvání 10 dní provedena v součinnosti s Objednatelem

- Úplný rozbor vody včetně odvozu vzorků

- Závěrečná zpráva

- Provedení zhlaví vrtu

- Provedení potrubní a elektrické přípojky 150 m mezi zhlavím a centrální studnou

(nejedná se o potrubí ve vrtu)

- Dodávka a montáž čerpací techniky Grundfos

- Zajištění elektro-revize včetně dopravy

- Zajištění kolaudace

3. Předmětem této smlouvy není:

- Záruka za nezávadnost vody ve vrtu (rozbor vody).

- Odvoz vytěženého materiálu (bude ponechán na pozemku).

- Objednatel zaručuje možnost připojení na elektrický proud 220 V. Zhotovitelem se rozumějí zaměstnanci firmy VODOVRTY, s.r.o.

II.

Čas plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo postupně, kdy fáze uvedené v čl. I. pod bodem 2. písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) v následujících termínech:

Zahájení díla: dle stavebního povolení (kromě měsíců leden – únor ),

Dokončení díla: do 150 dnů ode dne nabytí právní moci stavebního  povolení (kromě kolaudace)

- Zhotovitel se dále zavazuje realizovat dílo v rámci dohodnutého smluvního období. Právo na úpravu konečného termínu má zhotovitel pouze v případě:

- zásahu vyšší moci,

- při zásadním neplnění smluvních podmínek objednatele, případně při neposkytnutí jeho součinnosti,

- pokud se vyskytnou skryté překážky (§ 2627)

- fáze díla uvedené pod bodem a), kdy termín dokončení této fáze je závislý na stavebním řízení, jehož průběh nemůže zhotovitel ovlivnit.

3. Objednatel se zavazuje, že v případě zkrácení termínu dokončení díla převezme předmět plnění ve zkrácené lhůtě.

4. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončeno je okamžikem, kdy byla předvedena způsobilost plnit svému účelu, to neplatí v případě, že dílo není způsobilé svému účelu z důvodů, které nemohl zhotovitel sám ovlivnit (např. jakost vody, přebytek vody apod.).  Zhotovitel povede stavební deník.

III.

Cena díla a způsob úhrady

- Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za zhotovené dílo specifikované v článku I. této smlouvy, dle přílohy Rozpočet díla,  takto:

# Cena a) – j) při úspěšném dokončení, tato cena je cenou maximální:

# Cena bez DPH		634.100 Kč

# DPH 15%		  95.115 Kč

# Cena celkem		729.215 Kč

# Cena k) při neúspěšném dokončení:

# Cena bez DPH		64.600 Kč

# DPH 15%		  9.690 Kč

# Cena celkem		74.290 Kč

- DPH bude vyčíslena v zákonné výši ke dni podání nabídky. (Zadavatel předpokládá uplatnění snížené sazby DPH - snížená sazba se týká dle § 48 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, staveb pro sociální bydlení; stavbou pro sociální bydlení je dle § 48 odst. 5 písm. e) zařízení sociálních služeb poskytující pobytové služby podle zákona o sociálních službách.)

- Před započetím prací uhradí objednatel na základě zálohové faktury zálohu ve výši 64.600 Kč + 15% DPH, tato částka bude v případě nevhodných geologických podmínek nebo v případě nezastižení předpokládaného množství vody (neúspěšné dokončení) použita na úhradu nákladů na provedení vrtných prací.

- Po provedení vrtných prací v případě vhodných geologických podmínek a předpokládaného množství vody (úspěšné dokončení) uhradí objednatel na základě faktury částky za skutečně provedené práce. Každá faktura bude zaplacena jednorázově. Zhotovitel zašle faktury na adresu Objednatele a faktury budou mít splatnost 14 dní. Výše uvedené ceny jsou smluvní.

- Předání díla bude provedeno protokolárně. Objednatel je povinen poskytnout součinnost k předání díla. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla.

- Každá faktura (daňový doklad) musí obsahovat mimo náležitostí podle § 28 zákona o DPH tyto náležitosti:

- označení příslušného odboru Objednatele, IČ Objednatele

- den splatnosti,

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,

- odvolávka na tuto smlouvu s uvedením úplného názvu díla

- razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení zálohového listu, dílčího 
a konečného účetního dokladu,

- soupis příloh

IV.

Vlastnické právo k zhotovovanému dílu

- Vlastnické právo k zhotovovanému dílu a odpovědnost za toto dílo přechází na objednatele postupně dle předání jednotlivých fází díla. Vlastnictví k jednotlivým částem díla nepřejde však dříve, není-li tato část díla zcela zaplacena.

V.

Záruka za dílo

- Zhotovitel poskytne objednateli záruku na předané dílo v trvání 24 měsíců od data předání dokončeného díla. Zhotovitel nenese záruku za nezávadnost vody, jakost vody či její vhodnost pro účely požadované objednatelem.

- Zhotovitel nenese odpovědnost za závady, které vznikly neodbornou obsluhou či mechanickým poškozením díla zaviněným objednatelem.

- Zhotovitel předpokládá minimální denní přítok 7000 - 10000 l/den.

VI.

# Pojištění

- Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených všemi jeho pracovníky. Smlouva č. 8602723273 s pojišťovnou Kooperativa a.s.  Pojistná částka 10 000 000,- Kč (minimálně 0,5 mil. Kč), platná na dobu neurčitou, resp. minimálně po celou dobu plnění předmětu smlouvy.

- Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VII.

Majetkové sankce

- Při nedodržení termínu splatností jednotlivých plateb je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % za každý den prodlení z neuhrazené částky.

- Dnem úhrady se rozumí den připsání částky na účet zhotovitele.

- Dohodnuté majetkové sankce nemají vliv na náhradu škod způsobených nedodržením stanovených smluvních podmínek.

- Prodlení platby vyšší než jeden týden je důvodem pro pozastavení prací nebo jednostranného odstoupení od smlouvy.

- Za prodlení zhotovitele za pozdní dodání díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z nabídkové ceny za každý započatý den prodlení.

VIII.

Ostatní ujednání

- Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele přístup na pozemek a poskytne zhotoviteli náležitou součinnost.

- Zhotovitel se při provádění díla zavazuje dodržovat všechny právní předpisy související s činností, která je předmětem této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje dodržovat pokyny pracovníků Zhotovitele v oblasti bezpečnosti práce a technických zařízení.

- Objednatel prohlašuje, že informoval  Zhotovitele o všech skutečnostech, které  mají nebo  mohou mít vliv na způsob a kvalitu provedení díla, případně umístění vrtu.

- Objednatel má povinnost podle ust. § 219 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnit smlouvu (plný text) s dodavatelem včetně jejích změn a dodatků na svém profilu zadavatele a uveřejnit smlouvu v registru smluv. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel. Dodavatel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.

- Objednatel nepožaduje vystavení příkazu pro práce se zvýšeným nebezpečím dle vyhlášky 87/2000 Sb.

- Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními občanského zákoníku § 2586 a násl. a § 2623 a násl.

- Tuto smlouvu je možné měnit pouze dohodou obou stran ve formě písemného dodatku k této smlouvě.

IX.

Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Její platnost končí splněním závazků obou smluvních stran.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

- Na důkaz správnosti a srozumitelnosti všech ustanovení této smlouvy připojují její účastníci své vlastnoruční podpisy, jako projevy své svobodné, vážné a omylu prosté vůle.

V Mariánských Lázních dne 12.5.2017				V Roztokách, dne 9. 5. 2017

_______________________________			_______________________________

VODOVRTY s.r.o.			   		                DOZP Leontýn

■ zastoupena jednatelem Bedřichem Veselým		zastoupen ředitelkou Mgr. Zímovou Danou

Přílohy: 	Výkaz výměr

Bezpečnost a rizika