Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 10.10.2016

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2015, občanský zákoník v platném znění

I.

Smluvní strany

- Město Kravaře

na adrese:			Náměstí 43, 747 21 Kravaře

zastoupené:			Mgr. Monika Brzesková - starostka

IČ:				00300292

DIČ:				CZ00300292

bankovní spojení:         		Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:                     		1846631329/0800

telefon:				+420 553777922

- dále jen „objednatel“

2.    WINRO, s.r.o.

- Místo podnikání/Sídlo: 	Opavská 429, 747 31 Kravaře

- Statutární zástupci:		Robert Winkler

- IČ:				62300911

- DIČ:				CZ62300911

- dále jen zhotovitel

Předmětem dodatku č.1 je změna rozsahu článku V. – Cena díla

V.

Cena díla

- Cena díla se zvyšuje o vícepráce – zvýšení objemu stavebních prací

Původní cena díla bez DPH: 		    404.339,-    Kč

Vícepráce bez DPH			  +222.856,56 Kč

Nová cena díla bez DPH: 		    627.195,56 Kč

DPH 21 %				    131.711,07 Kč

Nová cena s DPH			    758.906,63 Kč

XX.

Závěrečná ustanovení

- Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotovení.

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.

- Ostatní ustanovení zůstávají beze změny

- Předmět Dodatku č.1 k SoD byl schválen usnesením rady města na její 63. schůzi konané dne 10.5.2017

V Kravařích dne 				        	   	V Velkých Hošticích dne

Za objednatele:								Za zhotovitele:

………………………						    ………………………

Mgr. Monika Brzesková					                   Robert Winkler

starostka									   jednatele