Příloha č. 1

**Požadovaný rozsah prací:**

1) rozdělení původní SP na BCA a GCA – aktualizována bude pouze BCA, GCA zůstane v původní podobě

2/ aktualizace příslušných údajů pro BCA i pro rok 2020 + 2021

3) obsah aktualizované SP BCA

* **Základní identifikační údaje**
	+ stručný popis a postavení VVŠ
* **Strategie rozvoje univerzity**
* rozvojové priority univerzity z hlediska dlouhodobého záměru s důrazem na kvantitativní a kvalitativní rozvoj infrastruktury pro realizaci hlavních úkolů, zhodnocení poptávky po studiu, vývoj počtu studentů, uplatnění absolventů
* infrastruktura a technické zázemí univerzity a zejména pak dotčených součástí dosavadní a budoucí - ve vztahu k danému projektu
* věcná charakteristika projektu - popis činnosti dotčených součástí (i katedry), akreditované studijní programy a obory agenda související s realizací projektu, zmínit případné redislokace pracovišť (stávající a budoucí dislokace)

* **Detailní popis projektu**
	+ zdůvodnění realizace projektu
	+ stavebně-technická část (vč. přístrojového a strojního vybavení), technické údaje
	+ stavební program, přehled plánovaných parametrů
	+ vliv na životní prostředí (i při stavbě – zábory chodníku, přesuny hmot, zařízení staveniště, apod.)
	+ zprovoznění, dislokační přesuny po uvedení do provozu (stěhování**)**
* **Financování projektu**
	+ rekapitulace rozpočtu – položkový rozpočet v příloze – v členění na INV a NIV, příprava, stavba, vybavení
	+ zdroje financování
	+ financování provozní fáze – stávající a budoucí stav
* **Harmonogram projektu**
	+ podrobný harmonogram projektu dle jeho jednotlivých fází (vč. popisu úz., stav. řízení, organizace jednotlivých výběr. řízení...)
	+ stav připravenosti projektu (co už bylo provedeno)
	+ přehled jednotlivých plánovaných výběrových řízení
* **Řízení projektu**
	+ projektový tým, organizační schéma
	+ externí subjekty
	+ dodavatelé
	+ u všech popis činností např. v členění na přípravnou a realizační část, organizace kontrolních dnů
* **Analýza rizik a varianty řešení**
	+ pro přípravu a realizaci projektu - např. časová rizika, vlastnické vztahy, navýšení cen stavebních prací oproti předpokladu, nedostatky v projektové dokumentaci, nekvalitně provedené výběrové řízení, nedodržení termínů realizace stavby, nekvalitně provedené tech. řešení, škody na majetku apod...