Příloha č. 1

**Požadovaný rozsah prací:**

1) rozdělení původní SP na BCA a GCA – aktualizována bude pouze BCA, GCA zůstane v původní podobě

2/ aktualizace příslušných údajů pro BCA i pro rok 2020 + 2021

3) obsah aktualizované SP BCA

* **Základní identifikační údaje** 
  + stručný popis a postavení VVŠ
* **Strategie rozvoje univerzity**
* rozvojové priority univerzity z hlediska dlouhodobého záměru s důrazem na kvantitativní a kvalitativní rozvoj infrastruktury pro realizaci hlavních úkolů, zhodnocení poptávky po studiu, vývoj počtu studentů, uplatnění absolventů
* infrastruktura a technické zázemí univerzity a zejména pak dotčených součástí dosavadní a budoucí - ve vztahu k danému projektu
* věcná charakteristika projektu - popis činnosti dotčených součástí (i katedry), akreditované studijní programy a obory agenda související s realizací projektu, zmínit případné redislokace pracovišť (stávající a budoucí dislokace)

* **Detailní popis projektu** 
  + zdůvodnění realizace projektu
  + stavebně-technická část (vč. přístrojového a strojního vybavení), technické údaje
  + stavební program, přehled plánovaných parametrů
  + vliv na životní prostředí (i při stavbě – zábory chodníku, přesuny hmot, zařízení staveniště, apod.)
  + zprovoznění, dislokační přesuny po uvedení do provozu (stěhování**)**
* **Financování projektu** 
  + rekapitulace rozpočtu – položkový rozpočet v příloze – v členění na INV a NIV, příprava, stavba, vybavení
  + zdroje financování
  + financování provozní fáze – stávající a budoucí stav
* **Harmonogram projektu** 
  + podrobný harmonogram projektu dle jeho jednotlivých fází (vč. popisu úz., stav. řízení, organizace jednotlivých výběr. řízení...)
  + stav připravenosti projektu (co už bylo provedeno)
  + přehled jednotlivých plánovaných výběrových řízení
* **Řízení projektu** 
  + projektový tým, organizační schéma
  + externí subjekty
  + dodavatelé
  + u všech popis činností např. v členění na přípravnou a realizační část, organizace kontrolních dnů
* **Analýza rizik a varianty řešení** 
  + pro přípravu a realizaci projektu - např. časová rizika, vlastnické vztahy, navýšení cen stavebních prací oproti předpokladu, nedostatky v projektové dokumentaci, nekvalitně provedené výběrové řízení, nedodržení termínů realizace stavby, nekvalitně provedené tech. řešení, škody na majetku apod...