Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě

který uzavřely

na straně jedné: 	Město Svitavy

IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444

se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy

zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA

bankovní účet číslo:

- dále jen příkazce -

a

na straně druhé: 	P & P InTech s.r.o.

IČO: 071 82 619, DIČ: CZ07182619

se sídlem Lanškrounská 406/38, Předměstí, 568 02 Svitavy

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 41874

zastoupena jednatelem Ondřejem Peňákem

- dále jen příkazník -

A.

Příkazce a příkazník uzavřeli dne 2.5.2022 Příkazní smlouvu, v níž se příkazník zavázal pro příkazce obstarat záležitosti příkazce, a to: zajistit odborný dohled provozovatele a zajistit výkon technického dozoru investora (TDI) v souvislosti s přeložkami vodovodů, kanalizací a budováním dešťových kanalizací v rámci stavby silničního obchvatu „I/43 Hradec nad Svitavou - Lačnov“ (dále jen „Příkazní smlouva“).

Příkazní smlouva nabyla účinnosti dne 3.5.2022.

B.

S ohledem na to, že práce na přeložkách vodovodů, kanalizací a budování dešťových kanalizací se zdržely, pak strany v souladu s bodem 5.4. Příkazní smlouvy uzavírají tento dodatek, kterým prodlužují plnění příkazníka dle Příkazní smlouvy a navyšují odměnu.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

- stávající znění bodu 5.1. Příkazní smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„5.1.	Smluvní strany se dohodly, že příkazníkovi náleží odměna za činnost vykonávanou dle této smlouvy v celkové výši 1 080 000,- Kč bez DPH.“

- stávající znění bodu 6.1. Příkazní smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„6.1.	Odměnu dohodnutou v bodě 5.1. této smlouvy bude příkazce hradit příkazníkovi měsíčně takto:

    - odměna za květen 2022 byla dohodnuta ve výši 60 000,- Kč bez DPH;

    - odměna za červen 2022 byla dohodnuta ve výši 60 000,- Kč bez DPH;

    - odměna za červenec 2022 byla dohodnuta ve výši 60 000,- Kč bez DPH;

    - odměna za srpen 2022 byla dohodnuta ve výši 60 000,- Kč bez DPH;

    - odměna za září 2022 byla dohodnuta ve výši 60 000,- Kč bez DPH;

    - odměna za říjen 2022 byla dohodnuta ve výši 60 000,- Kč bez DPH;

    - odměna za listopad 2022 byla dohodnuta ve výši 60 000,- Kč bez DPH;

    - odměna za prosinec 2022 byla dohodnuta ve výši 60 000,- Kč bez DPH;

    - odměna za leden 2023 byla dohodnuta ve výši 60 000,- Kč bez DPH;

    - odměna za únor 2023 byla dohodnuta ve výši 60 000,- Kč bez DPH;

    - odměna za březen 2023 byla dohodnuta ve výši 60 000,- Kč bez DPH;

    - odměna za duben 2023 byla dohodnuta ve výši 60 000,- Kč bez DPH;

    - odměna za květen 2023 byla dohodnuta ve výši 60 000,- Kč bez DPH;

    - odměna za červen 2023 byla dohodnuta ve výši 60 000,- Kč bez DPH;

    - odměna za červenec 2023 byla dohodnuta ve výši 60 000,- Kč bez DPH;

    - odměna za srpen 2023 byla dohodnuta ve výši 60 000,- Kč bez DPH;

    - odměna za září 2023 byla dohodnuta ve výši 60 000,- Kč bez DPH;

    - odměna za říjen 2023 byla dohodnuta ve výši 60 000,- Kč bez DPH.

Na částku odměny za příslušný měsíc vystaví příkazník fakturu - daňový doklad ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, kterým strany sjednávají vždy poslední den kalendářního měsíce, za který se faktura vystavuje.“

Ostatní ujednání Příkazní smlouvy zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí příkazce.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 24.10.2022.

Ve Svitavách dne

Za příkazce:		Za příkazníka:

…………………….…………………………	…………………….…………………………

Mgr. Bc. David Šimek, MBA	Ondřej Peňák

starosta města Svitavy	jednatel P & P InTech s.r.o.