**SMLOUVA O DÍLO číslo S 82/00177032/2022**

uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

**Níže uvedené smluvní strany:**

**Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební, Kolín II, Pražská 112**

IČ: 000177032

se sídlem Pražská 112, 280 02 Kolín II

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 51-5660270287/0100

zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Synek Jindřich

zástupce ve věcech technických: xx. xxxxx xxxxxx

tel.: 326 653 955

e-mail: xxxxx@xxxxxxxxxxxxx.cz

(dále jen „*Objednatel*“)

na straně jedné

a

**KAS – OKNA, s.r.o.**

IČ: 28389875

DIČ: CZ28389875

se sídlem třída Krále Jiřího 301, 281 01 Velim

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 0436538389/0800

zástupce ve věcech smluvních: Kasal Pavel

zástupce ve věcech technických: Kasal Pavel

tel: +420 xxx xxx xxx

e-mail: xx.xxxxl@seznam.cz

(dále jen „*Zhotovitel*“)

na straně druhé

(dále dohromady Zhotovitel a Objednatel jen jako „*Smluvní* *strany*“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku

následující

Smlouvu o dílo

(dále jen „*Smlouva*“ nebo „*tato* *Smlouva*“)

1. Základní ustanovení
   1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn podle platných právních předpisů, kvalifikace a svých odborných znalostí plnit úkoly a operace obsažené v předmětu této Smlouvy a bude v maximální míře chránit zájmy Objednatele před veškerými ztrátami a zbytečnými výdaji.
   2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. 2.2 vlastním jménem, na své nebezpečí a ve sjednané době. Zhotovitel bude při plnění předmětu této Smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy, technologické předpisy výrobců a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady díla – zejména jím vypracovanou projektovou dokumentací, zápisy a dohodami oprávněných zástupců smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy a samosprávy.
   3. Objednatel závazně prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu ceny díla, a že zaplatí Zhotoviteli za provedené dílo cenu dohodnutou v rámci této Smlouvy, včetně daně z přidané hodnoty, která bude účtována dle platných předpisů v dané době.
2. Předmět plnění smlouvy
   1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést dílo za podmínek a v rozsahu uvedeném ve smluvních dokumentech a předat jej Objednateli a Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zaplatit za ně cenu dle čl. 3 této Smlouvy.
   2. Předmětem smlouvy je dodávka a montáž výplní otvorů (oken) v rozsahu Přílohy č. 1 této Smlouvy, jejímž podpisem Smluvní strany stvrzují rozměry, členění a funkci prvků. Montáží se rozumí, osazení oken do stavebních otvorů, vyrovnání, upevnění pomocí hmoždinek nebo speciálních kotev, vypěnění PUR pěnou, kompletace a seřízení kování. Montáže oken se provádějí do předem připravených stavebních otvorů. Zednickým začištěním se rozumí zapravením po obvodu okna zevnitř (maltou a štukem), mimo malířských prací, zvenku (spáru max. 5mm) vyplnění silikonovým tmelem, případně vodotěsnou nabývací páskou.
   3. V případě nutnosti zaměření stavebních otvorů před výrobou, vyzve na základě stavební připravenosti Objednatel Zhotovitele k zaměření pozic stanovených při podpisu této Smlouvy. Zaměření otvorů provede Zhotovitel, v případě, že je pro zaměření výrobků potřeba stanovit výšku podlahy a předává tuto informaci objednatel zhotoviteli písemnou formou, jinak je platná výška podlahy ze zaměření Zhotovitele.
3. Cena díla
   1. Zhotovitel provede Dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtě dle této Smlouvy za dohodnutou smluvní cenu dle předaného Položkového rozpočtu zpracovaného Zhotovitelem. Tato cena je platná po celou dobu zhotovování Díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
   2. Cena Díla dle CN 01Z2231B ze dne 1.11. 2022 a dohody smluvních stran činí:

**dodávka a montáž PVC výrobků**

Cena celkem s DPH 610 753,55 Kč

název akce: VÝMĚNA OKEN – SOŠ A SOU STAVEBNÍ KOLÍN – MODRÝ BOD 2

místo plnění: budova ul. Benešova č.p. 245, Kolín II

1. Cena Díla vychází z nabídky Zhotovitele Objednateli a následných jednání, a zahrnuje veškeré náklady, které Zhotoviteli vzniknou při provádění Díla v rozsahu a kvalitě stanovené Smluvními dokumenty a za podmínek v nich stanovených.
2. Daň z přidané hodnoty bude účtována v zákonné výši platné v době fakturace.
3. Cena Díla může být změněna pouze na základě změn Díla na základě písemné dohody Zhotovitele a Objednatele. Veškeré možné úpravy ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před vlastní realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem oprávněným jednat ve věcech převzetí prací a následně potvrzeny formou dodatku této Smlouvy.
4. Pokud na základě individuálních požadavků objednatele vzniknou vícepráce, budou tyto zhotovitelem samostatně účtovány HZS 240,- Kč/hod., na které budou připočteny náklady na materiál a cestovné.
5. Termíny plnění
   1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu do**: 31. 12. 2022.**
   2. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla v takovém termínu, který mu umožní provádět Dílo v termínech plnění a dodržet termín dokončení Díla.
   3. Termín zahájení Díla a termín dokončení Díla jsou pevné za předpokladu součinnosti Objednatele, zejména financování dle této Smlouvy. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti není Zhotovitel v prodlení s plněním závazků. V takovém případě se doba plnění adekvátně prodlužuje o dobu, o kterou prodlení s těmito povinnostmi ovlivnilo plynulý postup prací.
   4. Lhůta pro provedení Díla se rovněž adekvátně prodlužuje, vzniknou-li v průběhu provádění Díla překážky na straně Objednatele způsobené jinými okolnostmi nezaviněnými Zhotovitelem. Pro účely této Smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami, např. zásah veřejné moci, archeologický výzkum, nepřátelské činy, nepokoje, stávky, epidemie, průmyslové a přírodní pohromy atd. Zhotoviteli v tomto případě vzniká právo na prodloužení termínu dokončení Díla o adekvátní počet dní, je však povinen informovat Objednatele o důvodu přerušení provádění Díla do tří pracovních dnů.
   5. Lhůta pro provedení Díla se dále přiměřeně prodlužuje při dalších požadavcích Objednatele na změnu technologie či změnu předmětu Díla, v takovém případě obě smluvní strany projednají možnou změnu Díla. O dohodnutou dobu prodloužení prací se pak prodlouží termín dokončení.
   6. Zhotovitel je povinen práce přerušit v případě, že zjistí při provádění Díla skryté překážky či závady, znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem. Tuto skutečnost je Zhotovitel povinen oznámit Objednateli do tří pracovních dnů po jejím zjištění a obě strany projednají možnou změnu Díla. O dohodnutou dobu přerušení prací se pak prodlouží termín dokončení.
   7. Pokud se plnění dle této smlouvy stane nemožným do 2 měsíců od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení nebo třetím dnem po uložení takového oznámení na poště v důsledku neúspěšného pokusu o doručení.
   8. Dílo se považuje za převzaté, je-li splněná dodávka v celém rozsahu tak jak ji vymezuje předmět díla dle čl. 2 této Smlouvy. Předání proběhne na základě předávacího protokolu. Pokud se Objednatel bezdůvodně nedostaví k převzetí díla v termínu stanoveném Zhotovitelem nebo dohodnutém oběma stranami, případně pokud bezdůvodně odmítne podepsat protokol o převzetí, bude Dílo považováno za předané bez závad.
   9. Osvědčení a prohlášení o shodě potřebná k provozování výrobků budou předána objednateli po úplném finančním vyrovnání za dílo.
   10. Do lhůty plnění se Zhotoviteli nepočítá doba od 23. 12. do 31. 12. příslušného kalendářního roku a státní svátky.
6. Platební podmínky
7. Zhotovitel *nepožaduje zálohu* splatnou před započetím prací na Díle.
8. Objednatel uhradí Zhotoviteli celkovou Cenu Díla po dokončení Díla, spočívajícím v namontování a seřízení oken, včetně DPH, na základě faktury vystavené Objednateli Zhotovitelem za provedené práce.
9. Splatnost všech daňových dokladů vystavených Zhotovitelem se sjednává 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu na adresu Objednatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Daňový doklad musí mít náležitosti stanovené planými právními předpisy a touto Smlouvou. V případě, že tyto náležitosti mít nebude, je Objednatel oprávněn vrátit daňový doklad Zhotoviteli k opravě či doplnění s tím, že se přerušuje lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení opraveného daňového dokladu Objednateli. Objednatel je oprávněn vrátit daňový doklad k opravě pouze ve lhůtě její splatnosti. Nezaplacení řádně a oprávněně vystaveného daňového dokladu ve sjednaném termínu se považuje za podstatné porušení této Smlouvy.
10. Veškeré platby budou zasílány na číslo účtu uvedené v záhlaví této Smlouvy nebo složeny v hotovosti v pokladně Zhotovitele. Dnem splatnosti faktury se rozumí den připsání částky uvedené na faktuře na účet Zhotovitele či den složení částky uvedené na faktuře v pokladně Zhotovitele.
11. Smluvní pokuty
    1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu pro řádné dokončení a předání Díla Objednateli z důvodů ležících na straně Zhotovitele, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši [0,01] % z  celkové ceny Díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
    2. Objednatel se zavazuje, že v případě nedodržení lhůty splatnosti pro zaplacení řádně a oprávněně vystavených faktur, zaplatí Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši [0,01] % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
    3. Zhotovitel se zavazuje, že zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši [100,-] Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků z přejímacího řízení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
    4. Smluvní strany se dohodly, že zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku na náhradu škody ani povinnosti splnit závazky ze Smlouvy.
12. **Práva o povinnosti Smluvních stran**
    1. Pro zabezpečení splnění předmětu této smlouvy Objednatel zajistí stavební připravenost v termínech dle čl. 4 této Smlouvy. Po nesplnění této povinnosti Objednatelem, není Zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků. Montážní otvor musí být připraven ke dni zahájení montáže tak, aby umožňoval řádnou montáž. Objednatel přebírá od Zhotovitele předmět díla upevněný a vyrovnaný, Objednatel je povinen si toto překontrolovat před převzetím Díla. U výrobků větších rozměrů (stanoví Zhotovitel) se neprovádí vypěnění PUR pěnou na spodní straně výrobků z důvodu zajištění stability.
    2. Objednatel zajistí pro Zhotovitele bezplatně dodávku elektrické energie, lešení pro zajištění nutného přístupu do míst, kde budou prováděny montážní práce a uzamykatelný sklad velikosti odpovídající rozsahu akce.
    3. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek a průběžně provádět úklid odpadů ze svých prováděných prací.
    4. Zhotovitel zajistí složení výrobků na stavbě a jejich svislou dopravu v součinnosti s objednatelem.
13. Záruční doba - odpovědnost za vady
    1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je zhotoveno řádně a bez vad za podmínek této Smlouvy a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této Smlouvě za předpokladu běžného provozu za dodržení příslušných hygienických předpisů, běžné údržby a řádného provozování Objednatelem.
    2. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této Smlouvy je zhotoven podle podmínek Smlouvy a v záruční lhůtě bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté.
    3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na dílo v následujícím rozsahu:

Záruka na okna a dveře 5 let od předání a převzetí Díla

Záruka na parapety a doplňky 2 roky od předání a převzetí Díla

Záruka na provedené práce 2 roky od předání a převzetí Díla

Záruka na seřízení výrobků 6 měsíců od předání a převzetí díla

Záruční doba začne běžet ode dne převzetí Díla, či každé jeho části, bude-li Dílo předáváno po částech. Záruční doba se nevztahuje na rozbití a popraskání skel vlivem sesedání stavby, na poškození Díla výstavbou, provozem objektu, špatnou údržbou a neodbornými provozními zásahy. Základní seřízení kování výrobků provede Zhotovitel při montáži. Servisní seřízení kování po lhůtě delší, než 6 měsíců je hrazeno Objednatelem. Pokud není reklamace oprávněná, hradí veškeré náklady na odstranění vady Objednatel.

* 1. Zhotovitel neodpovídá za škody, případně za nutné vícepráce vzniklé špatným stavem objektu (např. špatný stav fasády, neomítnuté zdivo, chybějící překlad, zborcená klenba apod.), za tyto škody a vícepráce nese odpovědnost Objednatel.

1. Za části Díla zabudované do objektu v působnosti Objednatele případně skladované na pozemku/objektu Objednatele, odpovídá Objednatel. Zhotovitel odpovídá za vady Díla shledané v době jeho odevzdání objednateli. Za vady, které se projevily po odevzdání Díla, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, když byly způsobeny porušením jeho povinností.
2. Objednatel je povinen reklamovat vady Díla písemně na adresu sídla Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují.
3. Zhotovitel se zavazuje řešit zjištěnou a oznámenou vadu do 3 pracovních dní. Dodávku náhradních dílů do 5-ti pracovních dní. Výměnu rozbitého skla do 2 pracovních dní.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě výskytu vady na Díle v záruční době zaviněné porušením povinnosti Zhotovitele, má Objednatel právo požadovat jejich bezplatné odstranění v co nejkratší technicky možné lhůtě. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady Stavby v záruční době do 30 dnů (pokud to objektivní okolnosti umožní) od uplatnění oprávněné reklamace Objednatelem, případně v jiném, oboustranně dohodnutém, termínu. V případě výskytu vady na Díle v záruce, která by ohrožovala zdraví a majetek, bude do 72 hodin provedena provizorní oprava a do 7 pracovních dnů vada odstraněna, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak.
5. Odstoupení od smlouvy
   1. Objednatel a Zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této Smlouvy či její části v případě, je-li na majetek druhé strany vyhlášeno konkurzní řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku anebo pro nesložení zálohy na náklady takového konkursu nebo z obdobných důvodů, zejména jestliže dle názoru Objednatele či Zhotovitele je Zhotovitel či Objednatel v úpadku, je předluženým nebo vstoupí do likvidace.
   2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy či její části zejména v případě níže uvedeného podstatného porušení smlouvy Zhotovitelem:
      1. prodlení s předáním Díla nebo jeho části delším 30 dnů oproti termínu uvedenému v této Smlouvě;
      2. neoprávněné zastavení či přerušení provádění Díla na více jak 30 dní v rozporu s touto Smlouvou;
      3. v případě nekvalitního provádění prací, byl-li Zhotovitel na tuto skutečnost písemně upozorněn a nápravu neučinil ani v přiměřené lhůtě, která mu k tomuto účelu byla poskytnuta Objednatelem.
   3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy či její části zejména v případě níže uvedeného podstatného porušení smlouvy Objednatelem:
      1. prodlení Objednatele s úhradou prací a výkonů nad splatnost faktur o více než 15 dnů, byl-li Objednatel na toto prodlení předem písemně upozorněn.
   4. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně. Právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se podstatného porušení Smlouvy dopustila. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení nebo 5. dnem uložení takového oznámení u držitele poštovní licence v případě neúspěšného pokusu o doručení.
   5. V případě odstoupení od Smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování dle jednotkových cen provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel okamžitě opustí místo provádění Díla a vyklidí jej, a to nejpozději do 7 dnů od účinnosti odstoupení.
   6. Objednatel se zavazuje převzít a Zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 7 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti Díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Zhotoviteli pak vzniká nárok na úhradu tohoto ocenění od Objednatele.
   7. Odstoupením od této Smlouvy nezanikají nároky na náhradu škody vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou, ustanovení o smluvních pokutách a dalších zajišťovacích institutech uvedených v této Smlouvě.
6. Zvláštní a závěrečná ujednání
   1. Tato Smlouva a veškeré Smluvní dokumenty se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Veškeré právní vztahy vzniklé v souvislosti s touto smlouvou se řídí právem České republiky.
   2. Tato Smlouva může být ukončena pouze písemnou dohodou obou smluvních stran nebo odstoupením některé ze smluvních stran v souladu s touto Smlouvou.
   3. Tato Smlouva může být měněna pouze písemným dodatkem podepsaným oběma smluvními stranami.
   4. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že technické a obchodní informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely, než pro plnění Smlouvy.
   5. Tato Smlouva je uzavřena v českém jazyce a je vyhotovena ve 2 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 výtisk.
   6. Smluvní strany prohlašují, že si text této Smlouvy řádně a podrobně přečetli, a že její obsah je jim srozumitelný a jasný. Účastníci dále prohlašují, že tato Smlouva jimi byla sepsána svobodně a vážně, srozumitelně a určitě, nikoliv v tísni, či za nápadně nevýhodných podmínek, a že jsou jejím obsahem vázáni, na důkaz čehož připojují po jejím přečtení pod její obsah své vlastnoruční podpisy.
   7. Pokud kterékoliv ustanovení této Smlouvy nebo jeho část je nebo se stane neplatným či nevynutitelným rozhodnutím soudu či jiného příslušného orgánu, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí s výjimkou případů neoddělitelnosti od dalšího obsahu Smlouvy. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit neúčinné či neplatné ustanovení novým ustanovením, které svým účelem a významem bude nahrazovanému ustanovení nejbližší.

* 1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy: CN

V Kolíně dne V Kolíně dne

Mgr. Jindřich Synek Pavel Kasal

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ředitel školy jednatel firmy

Objednatel Zhotovitel