Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

##### Objednatel:	Město Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,

##### IČ: 00295671,

##### zastoupený starostou Ing. Radovanem Necidem,

ve věcech technických Ing. Antonínem Kozinou, Jiřím Oulehlou a Antonínem Šilhavým

##### Zhotovitel:	Ing. arch. Eva Uchytilová,

##### Sluneční 2095/5, 594 01 Velké Meziříčí

IČ:64274055

II.

Předmět smlouvy

- Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje na vlastní náklady, riziko, odpovědnost, dle pokynů objednatele a za podmínek stanovených touto smlouvou provést dílo:

„Projektová dokumentace přestavby bývalého internátu SŠŘS na Dům sociálních služeb ve Velkém Meziříčí“,

přičemž plnění zahrnuje vypracování celé projektové dokumentace na přestavbu bývalého internátu SŠŘS na Dům sociálních služeb ve Velkém Meziříčí, která bude tvořit povinnou přílohou žádosti o finanční podporu projektu „Přestavba bývalého internátu SŠŘS na Dům sociálních služeb ve Velkém Meziříčí“ (dále jen „projekt") předkládané v rámci Výzvy č. 29 - rozvoj sociálních služeb, Integrovaného regionálního operačního programu pro Prioritní osu 2 - Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, Specifický cíl 2.1 - Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi (dále jen „výzva IROP“), to tak, že bude dodána:

- Dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení dle vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření a vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „společná dokumentace“) . Součástí plnění je rovněž pořízení dokladové části s projednáním s dotčenými orgány a správci sítí včetně zapracování jejich připomínek do dokumentace. Zhotovitel předá do 30.8.2016 dokumentaci zadavateli nejprve ve dvou písemných provedeních. Tato dokumentace (dále jen „pracovní verze“) bude zadavatelem konzultována s poskytovateli dotace za účelem připomínkování. Zhotovitel zapracuje případné připomínky poskytovatele dotace. Po zapracování připomínek, popř. po sdělení zadavatele, že poskytovatel dotace připomínky nemá, zhotovitel vyhotoví a předá do 30.09.2016 kompletní dokumentaci vždy v písemném provedení 6-ti paré. V paré č. 1 bude navíc přiložen propočet nákladů, který bude sloužit k žádosti o dotaci. Zhotovitel dodá dílo i na CD (soupis ve formátu *.xls pro EXCEL, výkresová část ve formátu *.dwg) s propočtem nákladů. Dokumentace bude předána v šesti vyhotoveních a 1x na CD ve formátu *.pdf.

- Dokumentace pro provádění stavby dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DPS“). DPS bude zpracována dle aktuální Výzvy č. 29 - rozvoj sociálních služeb, Integrovaného regionálního operačního programu pro Prioritní osu 2 - Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, Specifický cíl 2.1 - Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi (dále jen „výzva IROP“) (viz. http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-29-Rozvoj-socialnich-sluzeb). Dokumentace pro provedení díla bude sloužit jako zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a vybraný uchazeč bude odpovídat za její správnost a úplnost. Zhotovitel je povinen zpracovat DPS tak, aby DPS poskytovala dostatečné podklady pro provedení díla a aby již nebylo nutné nechat vypracovat realizační dokumentaci.Kompletní DPS předá zhotovitel v písemném provedení 6-ti paré. V paré č. 1 bude navíc přiložen soupis s uvedením cen, ve všech provedeních bude soupis bez uvedení cen. Zhotovitel  dodá dílo i na CD (soupis ve formátu *.xls pro EXCEL, výkresová část ve formátu *.dwg). Zhotovitel je rovněž povinen rozčlenit položky dle Standardní klasifikace produkce (SKP) a Pokynu GFŘ č. D-6 (kódy CZ – CC, CZ – CPA).

- Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a výslovně prohlašuje, že je schopen dílo za níže uvedenou cenu provést.

- Zhotovitel výslovně prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

- Zhotovitel výslovně bere podpisem této smlouvy na vědomí, že výše uvedené dílo bude sloužit jako zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a odpovídá za její správnost a úplnost.

- Zhotovitel se zavazuje, že dílo nebude obsahovat technické odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Takový odkaz lze výjimečně připustit, není-li popis předmětu veřejné zakázky provedený postupem podle § 45 a 46 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dostatečně přesný a srozumitelný, nebo nepovede-li tento odkaz k neodůvodněnému omezení hospodářské soutěže.

- Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj níže uvedenou cenu.

III.

Termín a místo plnění

- Zhotovitel je povinen předat část díla specifikovaného v článku II. odst. 1. písm. A. do 30.09.2016, přičemž pracovní verzi, jak bylo specifikováno výše, dodá do 30.08.2016, část díla specifikovaného v článku II. odst. 1. písm. B. dodat až v průběhu roku 2017, a to do 3 měsíců od okamžiku doručení písemného pokynu zadavatele k realizaci dle podmínek této smlouvy.

- Zhotovitel dílo předá v sídle objednatele: Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí.

IV.

Cena díla

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí za provedení díla dle čl. II této smlouvy cenu, která je stanovena takto:

Cena za zpracování společné dokumentace …………………………. 694.000,- Kč

Cena za vypracování DPS  …………...…………………………….   292.000,- Kč

Cena celkem ……………..………………………………………....  986.000,- Kč

- Cena za provedení díla vzešla z cenové nabídky zhotovitele ze dne 15.07.2016, která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy.

- Zhotovitel si do stanovené ceny promítnul veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat.  Cena je stanovena jako maximální a nejvýše přípustná.

- Uhrazením ceny za provedení díla objednatel vypořádá zhotovitelova autorská práva vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

###### V.

###### Platební podmínky

- Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za provedení díla po jejím předání objednateli bez vad a nedodělků.

- Fakturace bude provedena po částech vždy po odevzdání jednotlivé části díla,  specifikováno v článku II. odst. 1 této smlouvy

- Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedeným na faktuře. Zhotovitel je povinen uvést na faktuře účet, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

- Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy stane zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části ceny za provedení díla rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

- Objednatel prohlašuje, že se na výše uvedený předmět plnění nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH.

- Splatnost faktur je 30 dnů ode dne následujícího po jejich doručení.

VI.

Ostatní ujednání

- Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracovávání dokumentace poskytne zhotoviteli na základě jeho žádosti potřebnou spolupráci, spočívající v odevzdání doplňujících údajů, upřesnění podkladů, vyjádření a stanovisek objednatele, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil 
při zařizování jeho záležitostí podle této smlouvy a jež mohou mít vliv na případnou změnu příkazů či pokynů objednatele.

- Zhotovitel je povinen při zpracovávání díla konzultovat koncept díla s objednatelem a uživateli objektu a minimálně jednou v průběhu realizace díla zorganizovat a dostavit se na koordinační schůzku s objednatelem. Následně zapracuje objednatelovy případné připomínky.

- Zhotovitel je povinen poskytnout objednatelovi součinnost při zpracování případných dodatečných informací v průběhu zadávacího řízení tak, aby objednatel odpověděl na dodatečný dotaz v zákonem stanovené lhůtě.

- Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ vzniku odpovědnosti za škodu ve výši přesahující 1.000.000,- Kč. Kopie této pojistné smlouvy je přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy.

VII.

Smluvní pokuty

- Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny za každý i započatý den prodlení.

- Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

- Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny za každý i započatý den prodlení

- Při prodlení s odpovědí na dodatečný dotaz je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny za každý i započatý den prodlení.

- Nebude-li předaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb správný a úplný, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny každé chybějící položky dle sazebníku pro navrhování nabídkových cen RTS 2015; není-li položka v sazebníku uvedena, vypočte se smluvní pokuta z ceny položky v místě a čase obvyklé.

- Uhrazením smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody.

###### VIII.

###### Záruční doba a odpovědnost za vady

- Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedeného díla, zejména za jeho správnost a úplnost, po celou dobu jeho existence.

- Objednatel je povinen vady díla reklamovat písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit do 10 dnů po uplatnění reklamace, a to bezplatně.

- O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol.

- Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

IX.

Odstoupení od smlouvy

- Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel přes písemné upozornění objednatele provádí zhotovitel dílo nekvalitně, nebo pokud je zhotovitel v prodlení s termínem předání díla delší než 30 dnů.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, je-li na majetek druhé strany vyhlášeno konkurzní řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku, nebo vstoupila-li druhá strana smlouvy do likvidace.

###### X.

###### Závěrečná ustanovení

- Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

- Ve věci náhrady škody se smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

- Vztahy, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

- Odpověď s odchylkou nebo dodatkem ve smyslu podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

- Jakékoliv změny či doplnění této smlouvy musí mít formu písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva.

- Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě se nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušného ustanovení občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele smluvní strany výslovně sjednávají, že zhotovitel je obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších přepisů).

- Je-li součástí plnění nehmotný statek, jenž je předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, uděluje zhotovitel smlouvou objednateli licenci ke všem nehmotným statkům (autorskoprávním dílům) vzniklým v průběhu realizace smlouvy. Licence je poskytována jako výhradní, ke všem známým způsobům užití bez územního omezení, na dobu trvání majetkových práv k dílu, bez množstevního omezení. Objednatel je oprávněn dílo dále zpracovávat a upravovat, spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného. Objednatel je oprávněn udělit podlicenci třetím osobám, a to i opakovaně. Oprávnění k výkonu těchto práv platí pro třetí osoby ve stejném rozsahu jako pro objednatele.

- Obě smluvní strany prohlašují, že si text této smlouvy důkladně a řádně přečetly, jejímu obsahu zcela rozumí, takto s ní souhlasí, a že tato smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod ní připojují své podpisy.

Ve Velkém Meziříčí dne ………………

…………………………………..	…………………………………..

Ing. Radovan Necid, starosta	Ing. arch. Eva Uchytilová,

Město Velké Meziříčí	zhotovitel

objednatel