č. j.: GHMP-10-2400-2022/6

DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO Z  – 2400 – 181 – 2022 ze dne 3. 5. 2022

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Galerie hlavního města Prahy (dále jen GHMP)

Zastoupená:	PhDr. Magdalenou Juříkovou, ředitelkou GHMP

Se sídlem:	Staroměstské náměstí 605/13, 110 00 Praha 1

IČ:	000 64 416

DIČ:	CZ000 64 416

Bankovní spojení:	PPF Banka, a.s.

Č. účtu:	2000700006/6000

na straně jedné jako „objednatel“

a

Restaurátor:  	MgA. Jan Brabec (dále jen restaurátor)

Se sídlem:		Jednořadá 4, 160 00 Praha 6

IČ:			66634245

DIČ:			CZ7210192396

Bankovní spojení:	xxxxx

Č. účtu: 		xxxxx

na straně druhé jako „zhotovitel“

uzavřely podle ustanovení § 61 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona a § 536 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění tento Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO Z – 2400 – 181 – 2022 ze dne 3. 5. 2022.

„Rekonstrukce, restaurování a konzervace sochy sv. Václava, Karlův most, Praha 1 – Malá Strana“

Dodatek se uzavírá v rozsahu změn a doplňků následujícího bodu (ostatní body ujednání zůstávají v platnosti):

Článek I.

Předmět smlouvy

  - Předmětem smlouvy jsou restaurátorské práce – rekonstrukce, restaurování a konzervace sochy sv. Václava, Karlův most, Praha 1 – Malá Strana.

  - Práce (dílo) budou realizovány v souladu se zpracovaným návrhem postupu prací, navrženým a schváleným restaurátorským záměrem a na základě závazného stanoviska orgánů státní památkové péče, vydaného jako Rozhodnutí OPP MHMP. Na základě rozšířeného průzkumu na místě a vyhodnocení může dojít k případnému upřesnění postupu.

  - Restaurátorské práce budou provedeny v následujícím rozsahu:

Dokumentační příprava

- Dokumentační příprava - podrobná fotodokumentace před zahájením prací, stanovení harmonogramu prací.

- Doplnění předběžného restaurátorského průzkumu a provedení potřebných laboratorních analýz, včetně vyhodnocení: bude proveden doplňující restaurátorský průzkum - odběr vzorků k laboratornímu průzkum zbytků polychromie.

Konzervační zásah

- Sejmutí sochy a podstavce; převoz památky do ateliéru restaurátora.

- Mechanické čištění a odstranění nevyhovujících tmelů, čištění parou a chemické čištění s cílem ztenčení nebo úplného odstranění zčernalých krust a odstranění biologického napadení.

- Konsolidace kamenného materiálu.

Rekonstrukční zásah

- Zhotovení kamenného doplňku horní části hlavice podstavce pod sochou.

- Zhotovení kamenného doplňku spodní části podstavec – patka soklu.

- Provedení plastické retuše.

- Provedení barevné retuše a rekonstrukce zlacení.

- Osazení sejmuté památky na Karlův most

Závěrečná preventivní opatření

- Závěrečná hydrofobizace a biocidní ošetření povrchu.

Závěrečná restaurátorská zpráva

Článek II.

Čas a místo plnění

  - Místem plnění je Karlův most, Praha 1 – Malá Strana, a ateliér restaurátora, zabezpečený před nepovoleným vniknutím nepovolaných osob a odcizením originálů.

  - Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dílo vymezené v čl. I této smlouvy bez vad a nedodělků.

  - Předmět plnění bude realizován na Karlově mostě, Praha 1 – Malá Strana, a v ateliéru dodavatele.

  - Postup prací bude průběžně konzultován se objednatelem a orgány památkové péče a upřesněn průběžnými zápisy dle zjištění v průběhu prací.

  - Smluvní strany se dohodly, že dílo bude dokončeno a protokolárně předáno Galerii hlavního města Prahy nejpozději do 31. 03. 2023. Podmínkou pro protokolární předání je předání Restaurátorské zprávy s dokumentací.

Článek III.

### Cena, platební podmínky

  - Celková cena díla  je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení předmětu plnění z důvodu na straně objednatele min. do 31. 03. 2023.

Cena díla celkem bez DPH 	382 000,-Kč

DPH 15% 	 57 300,-Kč

Vícepráce celkem bez DPH	  95 000,-Kč

Vícepráce DPH 15%	  14 250,-Kč

Cena díla celkem bez DPH 	477 000,-Kč

Cena díla celkem včetně DPH 	548 550,-Kč

Podrobný oceněný položkový rozpočet je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku ke smlouvě.

  - DPH bude účtováno dle platných daňových předpisů v době vystavení daňového dokladu a při fakturaci zdanitelného plnění.

  - Celková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla.

  - Platby budou prováděny podle potřeby po dokončení jednotlivých částí zakázky a po odsouhlasení jejich řádného provedení objednatelem, a to na základě příslušných daňových dokladů (faktur) vystavených vybraným dodavatelem.

  - Platby budou prováděny průběžně, vždy po doložení provedené části zakázky až do výše 90% z jednotlivých částí díla. Zbylých 10% bude uhrazeno po předání a převzetí kompletně dokončeného díla vč. odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

  - Splatnost faktur min. 15 dní. Zálohy zadavatel neposkytuje.

  - Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět vybranému uchazeči k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

Zdůvodnění:

Před restaurátorským zásahem byl proveden vybraným dodavatelem doplňující restaurátorský průzkum, který odhalil havarijní stav horní části hlavice podstavce pod sochou a silnou povrchovou korozi dolní části profilované patky soklu. Restaurátor na základě nového zjištění doporučil nahradit horní část hlavice podstavce pod sochou i spodní část soklu za kamenný doplněk z kvalitního jemnozrnného křemičitého pískovce. Sejmuté části budou restaurovány v dílně restaurátora. Postup prací byl konzultován a schválen zástupci památkové péče.

V Praze dne 28. 10. 2022

Objednatel:							Zhotovitel:

…………………………………..				…………………………………..

PhDr. Magdalena Juříková					MgA. Jan Brabec

Ředitelka Galerie hlavního města Prahy