SMLOUVA NA ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

číslo SD/2022/0953

Objednatel	Dodavatel

Statutární město Jablonec nad Nisou	Název firmy: Zeleň-služby, kom.spol.

Zastoupené: Mgr. Pavel Kozák	adresa: Pražská 187, Hodkovice n. M.

adresa: Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou	PSČ: 463 42

PSČ 466 01	IČ: 025 45 322

IČ: 00 262 340	DIČ:

DIČ: CZ00262340	kontaktní osoba: Michal Trojan

číslo účtu: 121451/0100	tel.:  775 076 872

bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou 	e-mail: Zelen.Sluzby@seznam.cz

kontaktní osoba: Ing. Štěpánka Gaislerová

tel.: 483 357 186

e-mail: gaislerova@mestojablonec.cz

I.

Předmět smlouvy

Objednáváme u Vaší firmy výsadbu 8 ks stromů  druhu javor  mléč dle cenové nabídky, která je přílohou č. 1 této smlouvy. Výsadba bude provedena podél opravené pěšiny mezi ulicemi Březová – U Přehrady.

Požadavky na kvalitu a technologický postup: obvod kmene vysazovaných listnatých dřevin bude v kategorii 14 – 16 cm. Požadavky na kvalitu výsadbového materiálu: kmen rovný, bez poškození, koruna charakteristická pro daný druh a kultivar, terminál bez poškození nebo zakracování. Výška kmene 2,2 m,  poměr kmene a koruny ideálně 1:1. Při výsadbě  bude  použit hydrogel, výměna půdy bude provedena z 50 %, kotvení 3 kůly spojenými 3 příčkami v horní části a 6 příčkami ve spodní části, zálivka, zamulčování stromové mísy o vrstvě 10 cm mulče. Na bázi kmene bude umístěn plastový kryt.

II.

Termín plnění/dodání

Práce budou po dohodě realizovány nejpozději do 20.11.2022.

Jakékoli prodlení v realizaci předmětu této smlouvy je považováno za podstatné porušení smluvního vztahu. Objednatel si v  případě nedodržení smluvního termínu vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, pokud nebudou dokončení díla bránit nepříznivé klimatické podmínky či jiné důvody, o kterých bude zhotovitel objednatele včas informovat. V takovém případě bude po vzájemné dohodě sjednán náhradní termín.

III.

Cena a platební podmínky

1) Podkladem je cenová nabídka ze dne 21.10.2022. Cena je dle nabídky stanovena do výše 60 490,- Kč (zhotovitel není plátce DPH).

2) Faktura za provedené práce je splatná do 14 dnů od data jejího vystavení.

- Při 14-ti denní splatnosti, (tj. minimální splatnost faktury), musí být faktura doručena na podatelnu MMJN Jablonec n. N. nejpozději do 3 dnů od data vystavení.

- Při delší splatnosti musí být faktura doručena nejpozději 14 dnů před lhůtou splatnosti.

- Na faktuře je nutné uvést číslo smlouvy a jméno kontaktní osoby objednatele.

- Na faktuře je nutné uvést DIČ objednatele.

- K faktuře bude přiložena kopie smlouvy.

IV.

Záruční doba

Dle platných právních předpisů, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

V.

Závěrečná ustanovení

1) Vztahy dle této smlouvy se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2) Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.

3) Tato smlouva bude uveřejněna v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a lze je zveřejnit stanoveným způsobem bez omezení či zvláštních podmínek.

V Jablonci nad Nisou dne:                                       V Hodkovicích n. M. dne:

…………………………….……………                                    …………………………….……………

Mgr. Pavel Kozák                                                                   Michal Trojan

Vedoucí technického odboru	                          Komplementář

…………..…………………………….…

Ing. Štěpánka Gaislerová

Vedoucí odd. správy veřejné zeleně