P 11  (VZ 220 162)

  č.j. 2022/4785/NM

Smlouva o dílo
S 221228
uzavřená dne, měsíce a roku níže uvedeného na základě ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany 
Objednatel: 
Národní muzeum
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 1700/68, PSČ: 115 79
jejímž jménem jedná: Ing. Ivo Macek RNDr. – ředitel přírodovědeckého muzea 
IČ: 00023272, DIČ: CZ 00023272
(dále jen „objednatel“)
Dodavatel:
firma: SaK-stavitelství a konstrukce s.r.o.
se sídlem: Bělohorská 261/37, 169 00 Praha 6 - Břevnov 
Jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Knopp
IČ: 25711822

DIČ: CZ25711822 
číslo účtu: ČSOB a.s. xxxxxxxxxxxxx
(dále jen „dodavatel“)
1 Předmět smlouvy
1.1 Předmětem této smlouvy je vyklizení bývalé kotelny v administrativní budově PM od technologií – uložené zařízení, ventilátory, čerpadla, železobetonových konstrukcí a ležatých konstrukcí v AREÁLU DEPOZITÁŘŮ HORNÍ POČERNICE, Cirkusová 1740, Praha 9 dle specifikace VZ 220 162, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
2 Doba a místo plnění
2.1 Zahájení plnění: 1 den po uveřejnění smlouvy do registru smluv
2.2 Ukončení plnění do: 6 týdnů od zahájení plnění
3.    Cena
3.1. Cena za předmět plnění dle článku č. 1 této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty a to 734.459,00 Kč(slovy sedmsettřicetčtyřitisícčtyřistapadesátdevětkorun českých), DPH 154.236,39 Kč, celkem 888.695,39 Kč.
4.    Platební podmínky
4.1.
Splatnost faktury se sjednává na 60 kalendářních dnů od doručení objednateli.
4.2.
Daňový doklad (faktura) bude obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené § 28 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
4.3.
Faktura musí v souladu s platnou právní úpravou (zejm. ust. § 28 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění) obsahovat mimo jiné tyto náležitosti: 
· číslo smlouvy

· soupis provedených prací dokladující oprávněnost fakturované částky potvrzený objednatelem.
V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel oprávněn tuto vrátit dodavateli k doplnění. Dodavatel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti faktury běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury na doručovací adresu objednatele.

5.    Smluvní pokuta a ostatní ujednání
5.1.
Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, bude-li proti dodavateli kontroly zahájeno insolvenční řízení nebo nastanou-li okolnosti, pro které lze důvodně předpokládat, že proti němu takové řízení bude zahájeno nebo vstoupí-li dodavatel kontroly do likvidace. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud dodavatel kontroly bez dohody s objednatelem pozastaví práce a ze všech okolností bude zřejmé, že závazek ze smlouvy tak nesplní řádně nebo včas. 
6.    Zvláštní ujednání
6.1.
Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
6.2.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
6.3.
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným dodatkem. Dodatky ke smlouvě budou vzestupně číslovány.
6.4.
Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 výtiscích z nichž objednatel obdrží 2 výtisky, dodavatel kontroly obdrží 1 výtisk.
6.5 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem. Zároveň prohlašují, že si tuto řádně přečetly, že tato nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
6.6 Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
Příloha č. 1 – P3 specifikace VZ 220 162 
V Praze dne






V Praze dne 
Za objednatele:






Za dodavatele:
.....................................................



.....................................................
Národní muzeum





SaK-stavitelství a konstrukce s.r.o.

Ing. Ivo Macek RNDr. 





Ing. Jiří Knopp 
Ředitel přírodovědeckého muzea



Jednatel


