Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 9/2022/M

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., § 2586 a následujících

I.

Smluvní strany

Objednatel:	Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, p.o.

Osecká 315

751 31 Lipník nad Bečvou

IČ     44940343

DIČ  CZ44940343

Zastoupená: Mgr. Lukášem Rejzkem - ředitelem školy

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Č.ú.  18536831/0100

Tel:   581 292 025

Email: zsosecka@zsosecka.cz

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:	TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s.

sídlo:  Na Bečvě 1398, 751 31 Lipník nad Bečvou

zastoupena: Ing. Radko Černocký – předseda představenstva a.s.

Vladimír Mikeška – člen představenstva a.s.

IČO:     25871226

DIČ:     CZ25871226

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B vložka

2433.

Zástupce ve věcech smluvních:  Vladimír Mikeška – člen představenstva a.s., ředitel a.s.

Zástupce ve věcech technických: Miroslav Tomek – vedoucí provozního úseku

Bankovní spojení:  KB Přerov

Číslo účtu:               27-7324040297/0100

Telefon:                   581 773 752

Email:                       teplolipnik@teplolipnik.cz

( dále jen zhotovitel )

se mění tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě  o dílo č. 9/2022/Mi následovně v článku č. II. – Předmět smlouvy a v článku č. IV – Cena díla následovně:

II.

Předmět smlouvy

- Objem prací „Rekonstrukce vnitřního vodovodu – 3. etapa“ v budově školy (dále jen dílo) dle projektové dokumentace zpracované Josefem Kramplou, Veselíčko 246 a dle nabídky z veřejné soutěže ze dne 1.6.2022 se rozšiřuje o vícepráce, které vznikly při provádění díla z důvodu jiného řešení stavby. Jedná se o:

- dopojení sborovny v budově I. stupně na rozvody vody

- jiné řešení trasy potrubního vedení vody z důvodu stavebního řešení budovy (překlady, vedení elektroinstalace a internetové sítě )

- jiné řešení a změna trasy požární vody

- úpravy elektroinstalace z důvodu jiného vedení potrubních tras

IV.

Cena díla

            - Cena díla za vícepráce uvedené v článku II. Předmět smlouvy se navyšuje o 50 000,- Kč bez

DPH tj. 60 500 včetně DPH. Celková cena díla činí:

Cena díla:                          710 932,91   Kč

DPH 21%:                          149 295,91   Kč

Cena včetně DPH:           860 228,82   Kč

Ostatní ujednání Smlouvy o díle č. 9/2022/M ze dne 4.7.2022 zůstávají beze změn.

| V Lipníku nad Bečvou dne | V Lipníku nad Bečvou dne |
| --- | --- |

……………………………………………………………………          ………………………………………………………………………..

Mgr. Lukáš Rejzek	Ing. Radko Černocký                                                     	                   ředitel                                                                 předseda představenstva a.s.

………………………………………………………………………….

Vladimír Mikeška

člen představenstva a.s.