DODATEK č. 1

Prováděcí smlouvy na zpracování dokumentace vodního díla

Smluvní strany:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

IČO: 01312774

bank. spojení: Česká národní banka, č. účtu: 3723001/0710

jejímž jménem jedná: Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ pro ZLK,

Zarámí 88, 760 41 Zlín

(dále jen „Objednatel“)

číslo objednatele: SPU 427825/2022

a

Společnost VRV + AGP

vedoucí společník: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

společník: Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.

zastoupený: na základě plné moci ze dne 20.05.2021 vedoucím společníkem Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

jehož jménem jedná na základě plné moci XXXXXX, ředitel divize 06

Vedoucí společník: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

se sídlem: Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5

IČO: 47116901, DIČ: CZ47116901

Bankovní spojení: KB, a.s.

Číslo účtu: 19-1583390227/0100

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

oddíl B, vložka 1930

Společník: Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.

se sídlem: Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,

oddíl C, vložka 8321

IČO: 64255611, DIČ: CZ64255611

(dále jen „Poskytovatel“)

uzavřené v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Úvodní ustanovení

1.	Mezi účastníky byla dne 24. 5. 2022 uzavřena Prováděcí smlouva na zpracování dokumentace vodního díla boční obtokové nádrže „Spytihněv – Dvůr“. Tato prováděcí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody č. SPU 232463/2021, která je výsledkem nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Zpracování dokumentace vodního díla pro Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj“.

2.	Zhotovitel požádal přípisem ze dne 15. 11. 2022 o úpravu termínu plnění díla s tím, že v průběhu zpracování projektové dokumentace požádal o vyjádření dotčených orgánů, která jsou nedílnou součástí žádostí o schválení manipulačního řádu vodního díla a o povolení k nakládání s vodami. Ke dni odeslání přípisu zhotovitele dosud nebylo vydáno potřebné vyjádření k manipulačnímu řádu a povolení k nakládání s vodami ze strany Povodí Moravy, s.p..  Bez tohoto vyjádření není zhotoviteli umožněno řádné podání žádostí, jejichž zajištění je předmětem Prováděcí smlouvy a nelze tak splnit termín výstupů služeb stanovený Prováděcí smlouvou.

S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na níže uvedeném textu dodatku č. 1 k Prováděcí smlouvě.

# I.

# Dosavadní text „Čl. 4 Termín předání výstupu služeb“ se ruší a nový text zní takto:

Poskytovatel se zavazuje, že výstupy Služeb Objednateli předá do: 31. 1. 2023.

# II.

1.  Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 24. 5. 2022 zůstávají v platnosti beze změn.

2. 	Tento dodatek je vyhotoven elektronickou formou a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 smlouvy zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

| Ve Zlíně dne: 16.11.2022 | V Praze dne: 16.11.2022 |
| --- | --- |
| Objednatel | Poskytovatel |
| ...................................................................... Ing. Mlada Augustinová ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj Česká republika – Státní pozemkový úřad | ...................................................................... XXXXXX, ředitel divize 06 VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a. s., na základě plné moci |

Příloha: Plná moc k podepisování za společnost

P L N Á   M O C

Obchodní společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. se sídlem Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 – Smíchov, IČ 47116901, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930, jednající představenstvem společnosti (zmocnitel), tímto

zmocňuje

svého zaměstnance xxxxxx (zmocněnec), ředitele divize 06 společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., bytem xxxxxx, 102 00 Praha 10 – Hostivař

k tomu, aby na základě této plné moci jednal jménem obchodní společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. ve všech záležitostech v rámci pracovních činností jím řízené divize 06 a činil všechny právní úkony k tomu potřebné. Tato plná moc zejména, nikoliv však pouze, opravňuje zmocněného k uzavírání a podepisování Příkazních smluv, Smluv o poskytování služeb a Smluv o dílo, k podávání a podepisování soutěžních nabídek v obchodních soutěžích, k podávání a podepisování návrhů klientů na vypsání veřejných soutěží a na vyhodnocení výběru uchazečů, to vše jako ředitel divize 06 VRV a.s.

Tato plná moc neopravňuje k prodeji, zatěžování právy třetích osob či pronájmu nemovitostí či jejich částí ve vlastnictví akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

V Praze dne 5. 1. 2021

Představenstvo akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.:

Ing. Jan Plechatý

předseda představenstva

datum nar.: xxxxxx

bytem xxxxxx 120 00 Praha 2

Ing. Šárka Balšánková

místopředseda představenstva

datum nar.: xxxxxx

bytem xxxxxx, 150 00 Praha 5

Ing. Jiří Valdhans

člen představenstva

datum nar.: xxxxxx

bytem xxxxxx Praha 4 - Kamýk

Ing. Jiří Frýba

člen představenstva

datum nar.: xxxxxx

bytem xxxxxx, 251 68 Kamenice – Struhařov

Ing. Jan Cihlář

člen představenstva

datum nar.: xxxxxx

bytem xxxxxx, 140 00 Praha 4 – Krč

Podpis osoby přejímající zmocnění: …………………………………………..

xxxxxx

Ředitel divize 06