HARMONOGRAM PRACÍ

Výmalba Azylového zařízení

I. etapa	21. – 25. 11. 2022		II. NP místnosti č. 204 – 212, schodiště 201

II. etapa 	28. 11 – 2. 12. 2022		I. NP místnosti č. 115 – 126

III. etapa	5. – 9. 12. 2022		I. NP místnosti č. 106 – 111, chodby 101, 102

Tomáš Jaroš

Šelvická 354/10,

747 16 Hať