# SMLOUVA O DÍLO

Zdeněk Pecen - BAPE

se sídlem Bělohradská 121, 580 01 Havlíčkův Brod

IČ: 46481133

Zastoupená Zdeňkem Pecnem, odpovědným zástupcem

Bankovní spojení: MONETA BANK, a.s., č.ú.: 2097135524 / 0600

(dále jen zhotovitel)

na straně jedné

a

Sociální služby města Havlíčkova Brodu, příspěvková organizace

se sídlem Reynkova 3643, Havlíčkův Brod, PSČ 580 01

IČO: 70188467

DIČ: CZ70188467

Zastoupené Mgr. Magdalenou Kufrovou, ředitelkou

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 78-7869570247/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Rejstříkovým soudem v Hradci Králové, spisová značka Pr 189

(dále jen objednatel)

na straně druhé.

Obě smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním a po vzájemném projednání a shodě uzavírají v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto Smlouvu o dílo:

I.

### Předmět smlouvy a specifikace díla

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo:

demontáž stávajících a montáž nových vnitřních horizontálních žaluzií značky CLIMAX (bílé barvy) a sítí proti hmyzu v rozsahu předložené cenové nabídky (dále jen „Dílo“)

- Zhotovitel je povinen při zhotovení Díla dodržet předepsané technologické postupy.

- Objednatel se zavazuje za provedené Dílo zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu (dále jen „Cena díla“) a Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. III. této smlouvy.

II.

Termín a místo zhotovení Díla

- Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do konce prosince 2022.

2. 	Dílo zhotovitel provede v sídle objednatele.

III.

### Cena díla a platební podmínky

- Cena díla v rozsahu specifikovaném v článku I. byla sjednána ve výši 231.587,- Kč s DPH.

- Platební podmínky:

Objednatel uhradí Cenu díla ve výši 231.587,- Kč včetně DPH na základě zhotovitelem vystavené faktury, a to po převzetí díla bez vad a nedodělků. Splatnost faktury bude činit 14 dní.

- Platbu Ceny díla provede objednatel převodem na účet prodávajícího číslo 2097135524/0600.

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že jím vystavený daňový a účetní doklad (faktura) bude obsahovat náležitosti, které jsou stanoveny obecně závaznými předpisy. V případě, že faktura nebude splňovat některé z povinných náležitostí, má objednatel právo ji vrátit zhotoviteli a požadovat její opravení.

- V Ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží.

### IV.
Předání a převzetí Díla

1. 	K předání a převzetí Díla dojde v den jeho zhotovení na výzvu zhotovitele, nejpozději však bude Dílo předáno v termínu uvedeném v čl. II. této smlouvy.

V.
Odpovědnost za vady

- Zhotovitel poskytne na Dílo záruku 4 roky od předání Díla objednateli.

- Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

3. 	Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či

nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. Náklady na odstranění vad nese zhotovitel.

4.	Později objevené vady bude reklamovat objednatel u zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje se k reklamaci vyjádřit do 5 dnů ode dne, kdy ji obdržel. S odstraňováním reklamované vady zhotovitel započne do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu.

VI.

Součinnost smluvních stran

- Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci Díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.

2. 	Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

VII.

Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

1. 	Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět realizaci Díla s vynaložením veškeré odborné péče, že bude dodržovat obecně závazné předpisy, závazné i doporučené normy.

2.	Veškeré činnosti při zhotovování Díla je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci. Pokud zhotovitel není schopen některou dílčí část zabezpečit vlastními kapacitami, je oprávněn si další oprávněné osoby s příslušnou specializací k provádění Díla přizvat. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány v obchodním rejstříku nebo na které nemá vystaveno příslušné živnostenské nebo jiné podnikatelské oprávnění, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí.

3.	Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

4. 	Zhotovitel je na základě písemného pokynu objednatele povinen provést práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a které jsou potřebné pro provedení plánovaných stavebních prací, a to i v případě, kdy jejich nezahrnutí do původních zadávacích podmínek bylo zaviněno objednatelem. Tato povinnost trvá i v případě, kdy se smluvní strany nedohodnou na konkrétním znění textu dodatku smlouvy. Takové práce budou uhrazeny v ceně obvyklé.

5.	Objednatel podpisem této smlouvy stvrzuje, že se před uzavřením této smlouvy seznámil s technickým provedením díla, že tomuto rozumí a bez výhrad s ním souhlasí.

6.	Pokud je objednatel ve smyslu zákona 340/2015 Sb. povinen zveřejnit tuto smlouvu, učiní tak nejpozději 10 dní před uplynutím zákonné lhůty. Pokud nebude smlouva v této lhůtě objednatelem zveřejněna, pak je zhotovitel oprávněn smlouvu zveřejnit sám.

VIII.

Ujednání o smluvních pokutách

1.	Obě smluvní strany sjednávají smluvní pokuty za porušení závazků vyplývajících z této smlouvy takto:

a)    	V případě prodlení objednatele s placením faktur je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% (slovy: Pět setin procenta) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

b)	V případě prodlení s předáním díla nebo jeho dílčích částí vinou zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% (slovy: Pět setin procenta) z ceny příslušné části Díla, za každý i započatý den prodlení. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu v uvedené výši i v případě prodlení s odstranění vad a nedodělků.

- Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

- Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné smluvní strany (na který byla sjednána smluvní pokuta) straně druhé škoda, má tato nárok i na náhradu škody.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1.	Obě smluvní strany mají možnost od smlouvy odstoupit pouze v případě, že druhá strana závažným způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti. Odstoupit lze i v případě prohlášení konkurzu na zhotovitele.

2.	Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je zřejmé, že dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu.

X.

Závěrečné ustanovení

1.	Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze smluvním ujednáním podepsaným oprávněnými zástupci obou účastníků.

2.	Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou účastníků, v případě povinnosti zveřejnit smlouvu dle zákona č. 340/2015 Sb., nabývá smlouva platnosti a účinnosti až jejím zveřejněním.

3.   	Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

4.     	Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů.

5. 	Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

V Havlíčkově Brodě dne …………………                             V Havlíčkově Brodě dne ……………….

…………………………………………………..			          …………………………………………………….

Zdeněk Pecen				 	Mgr. Magdalena Kufrová, ředitelka

(za zhotovitele)						 (za objednatele)