Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční dotace

z rozpočtu obce Ohrazenice ze dne 20. 9. 2021

Smluvní strany:

Obec Ohrazenice, zastoupená Františkem Novákem – starostou obce

Ohrazenice č.p.81, 511 01  Turnov

IČO 00275956

Číslo účtu:

dále jen "poskytovatel" na straně jedné

a

Vodohospodářské sdružení Turnov, zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, ředitelem svazku

Antonína Dvořáka 287, 511 01  Turnov

IČO: 49295934

číslo účtu

dále jen "příjemce " na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 159 a násl.zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších přepisů, podle zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční dotace

z rozpočtu obce Ohrazenice ze dne 20. 9. 2021:

Článek I.

Předmět Dodatku

Smluvní strany uzavírají tento Dodatek v souvislosti se vzniklými vícepracemi při provádění díla: „Ohrazenice – dostavba tlakového pásma a opravy vodovodů včetně obnovy komunikací“  a na základě souvisejícího dodatku č. 1 a dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s dodavatelem stavby Sdružení: Společnost ZIKUDA + ASANO + SILNICE ŽÁČEK – Ohrazenice - Vodovody a komunikace, kdy byla cena díla navýšena celkem o 11,5 mil. Kč proti základní smlouvě, tedy na částku 56,76 mil. Kč (původně 46,26 mil. Kč) a to formou navýšení rezervy na provádění stavebních prací a dodávek.

V souvislosti s výše uvedeným se strany dohodly o navýšení dotace poskytované obcí Ohrazenice o částku 2,5 mil. Kč. Jedná se o předběžnou zálohu na realizované vícepráce, která bude dle pravidel VHS Turnov a vývoje na stavbě dopočítána a finančně promítnuta do skutečné ceny a následně do konečného podílu obce po dokončení díla a vyfakturování všech stavebních prací.

Na základě zde uvedených skutečností se plně nahrazuje Článek II. Výše dotace a její uvolnění z původní veřejnoprávní smlouvy, který nově zní:

Článek II.

Výše dotace a její uvolnění

Celková výše investiční dotace z rozpočtu obce Ohrazenice činí Kč 9 000 000,-- (slovy: devět miliónů korun českých).

Investiční dotace bude převedena na účet žadatele uvedený v záhlaví této smlouvy ve třech dílčích splátkách:

3 000 000 Kč v termínu do 30. 9. 2021,

3 500 000 Kč v termínu do 30. 9. 2022,

2 500 000 Kč v termínu do 15. 11. 2022.

Článek II.

Závěrečná ustanovení Dodatku

- Ostatní ustanovení původní veřejnoprávní smlouvy ze dne 20. 9. 2021 zůstávají nadále v platnosti.

- Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení si ponechá poskytovatel a dvě vyhotovení obdrží příjemce.

- Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku seznámily a že Dodatek plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.

- Tento Dodatek by schválen zastupitelstvem obce Ohrazenice usnesením číslo 61/2022  dne 9.11.2022

V Ohrazenicích dne 14.11.2022			           Turnov dne 16.11.2022

Za poskytovatele:							Za příjemce:

........................................................			...........................................................

František Novák					  Ing. Milan Hejduk

starosta obce Ohrazenice			                  ředitel svazku