SOU stavební

Borská 55

301 00 Plzeň

IČO: 00497061

Cenová nabídka pro:

Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s.

Čechova 26

Plzeň

Bc. Vlastimila Faiferlíková

tel: 736 489 755

e-mail: faiferlikova@totemplzen.cz

Na základě Vašeho požadavku zasíláme cenovou nabídku na stavební úpravy klubovny, Čechova 26 v Plzni. Nabídka je zpracována dle požadavků upřesněných na jednání ze dne 3. 11. 2022 na místě.

| pol. | druh práce obor | popis prací a spotřebovaný materiál | ks | celková nabídková cena v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | zedník malíř a lakýrník | - vybourání dř. příček oboustranně opláštěných (cca 43 m2) - odvoz odpadu do sběrného dvora (cca 2,15 m3) - opravy omítek (cca 140 m2) - oškrábání staré malby (cca 140 m2) - rozmytí ploch a 2x penetrace (cca 140 m2) - lokální opravy jádrovou omítkou (cca 5 m2) - barevná výmalba (cca 140 m2- přesuny hmot - doprava | 1 | 65..000,- |

Časový harmonogram:

- dle dohody a kapacitních možností školy – školní rok 2022/2023

- realizace prací je plánována v časovém rozmezí 7. 11. – 9. 12. 2022

V Plzni 4. 11. 2022

Vypracoval: Jindřich Polanský

Ing. Jiří Hájek

zástupce ředitele pro odborný výcvik

Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55

301 00 Plzeň, Borská 55

tel.: 	373 730 036

mobil: 	602 159 102

e-mail:	hajek@souplzen.cz

www.souplzen.cz