Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen: Ing. Janem Žižkou, ředitelem územního odborného pracoviště středních Čech v Praze,

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 210008-60039011/0710

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze

Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3

(dále jen „objednatel“)

a

Kupka Jan

zapsaný/á v ŽU/974/JV

se sídlem: Tábor, Petrohradská 2390, PSČ 390 03

IČO: 62549219,

zastoupený: Kupka Jan

(dále jen „Zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto tento

dodatek č. 1 ke smlouvě

upravuje:

Článek I.

Předmět smlouvy určení díla

3. Tato smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky realizované prostřednictvím Národního elektronického nástroje číslo zakázky N006/22/V00031195

Článek III.

Cena a platební podmínky

1.	Cena za dílo se navýší z důvodů vícenákladů na 137.877,- Kč bez DPH

(slovy: jednostotřicetsedmtisícosmsetsedmdesátsedmkorun)

Vícenáklady: na základě požadavku objednatele byla provedena demontáž stávající zazděné netěsné litinové kanalizace a montáž nové kanalizace mezi stoupačkou a anglickým dvorkem –  navýšení 18.000,- Kč.

| V Praze, dne 16. 11. 2022 ………………………………………….. Ing. Jan Žižka ředitel | V Praze, dne 16. 11. 2022 ………………………………………….. Jan Kupka |
| --- | --- |

Přílohy: 1

Položkový rozpočet – výkaz výměr

Příloha č. 1

Položkový rozpočet – výkaz výměr

| Renovace předsíně a soc. zařízení v přízemí zadní budovy - dodatek č. 1 demontáž stávající zazděné netěsné litinové kanalizace montáž nové kanalizace mezi stoupačkou a anglickým dvorkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vyřezání litiny; 860,00 Kč. materiál; 3 900,00 Kč. vynášení suti; 800,00 Kč. suť skládka; 1 530,00 Kč. přepojení kanalizace; 1 900,00 Kč. zazdívka; 7 510,00 Kč. doprava; 1 500,00 Kč. Cena celkem:; 18 000,00 Kč. |  |  |  |  |  |  |