# Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 23. 6. 2022

#### Smluvní strany

##### Objednatel:	Město Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,

##### IČO: 00295671,

##### zastoupený starostou Ing. arch. Alexandrosem Kaminarasem

ve věcech technických Jaroslavem Hladíkem, Ing. Martinou Drápelovou nebo Ing. Jiřím Zacharem

##### Zhotovitel:	Enuma Elis s.r.o., se sídlem Lannova 2061//8, 110 00 Praha 1,

##### IČO: 01688260, DIČ: CZ01688260,

##### zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 210274,

zastoupený jednatelem Ondřejem Kučerou

#### Předmět dodatku

(1) Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 23. 6. 2022 uzavřely smlouvu o dílo na provedení díla „Volnočasové hřiště Školní ve Velkém Meziříčí“ (dále jen „smlouva“).

(2) Smluvní strany uvádějí, že v rámci I. etapy provádění díla byly provedeny práce v celkové výši včetně DPH 5.648.484,19 Kč. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel neprovede směrové nástřiky (SO 04 Pumptrack, položka č. 20).

(3) Smluvní strany tímto dodatkem ujednávají, že zhotovitel provede pro objednatele II. etapu provádění díla. Práce prováděné v rámci II. etapy jsou specifikovány rozpočtem, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

(4) Tímto dodatkem se dále mění čl. III odst. 1 smlouvy, jehož nové znění je následující:

„Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí za provedení díla dle čl. II této smlouvy ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 cenu, která je stanovena takto:

(5) Tímto dodatkem se rovněž mění čl. V smlouvy, jehož nové znění je následující:

„Zhotovitel je povinen provést I. etapu provádění díla nejpozději do 19. 9. 2022 s výjimkou posedového schodiště v prostorách pumptracku a výsadby rostlin, které je zhotovitel povinen provést nejpozději do 18. 11. 2022. Zhotovitel je povinen provést II. etapu provádění díla nejpozději do 18. 11. 2022“.

III. Závěrečná ustanovení

(1) 	V ostatním zůstává smlouva tímto dodatkem nedotčena.

(2)	Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

(3) 	Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou.

(4) 	Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Velkém Meziříčí dne 4. listopadu 2022

………………………………………………                 	..…………………………………..

Ing. arch. Alexandros Kaminaras, starosta města	Ondřej Kučera, jednatel

Město Velké Meziříčí                   	   Enuma Elis s.r.o.

objednatel 	        zhotovitel