# DODATEK  č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 02. 06. 2022

Čl. I. Smluvní strany

Objednatel:		Střední škola automobilní a informatiky

zastoupený: 		Ing. Milanem Vorlem, ředitelem

se sídlem:		Weilova 1270/4, 102 00 Praha 15 – Hostivař

IČ: 		00497070

DIČ:		CZ00497070

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:		VMKA GROUP s.r.o.

zastoupený:		p. Vasilem Tsilo, jednatelem

se sídlem:		Sněženková 3074/12, 106 00 Praha 10 - Záběhlice

IČ:		082 57 515

DIČ:		CZ08257515

bank. spojení:		2501651791/2010

dále jen „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 02. 06. 2022, číslo smlouvy 046/2022.

Čl. II. Předmět smlouvy

Dne 02. 06. 2022 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo, jejímž předmětem plnění jsou stavební  práce  v 1. – 4. podlaží staré budovy SŠAI, spočívající  v úpravách a renovaci stěn chodeb a schodišť v návaznosti na  kompletní rekonstrukci elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu v budově.

Čl. III. Předmět Dodatku č. 1 ke Smlouvě

1.  	Rekonstrukce elektroinstalace vyžadovala předchozí vystěhování celé budovy. Po vystěhování kanceláří ve 4.       	podlaží a zahájení rekonstrukce byl zjištěn špatný až dezolátní stav stěn místností, které byly naposledy stavebně

ošetřovány před více než 30 lety. Z tohoto důvodu byly definovány potřebné práce nad rámec původního projektu

a rozpočtu, spočívající v obnově stěn kanceláří a výmalbě a navazující technologicky na probíhající renovace   chodeb v budově a elektrorekonstrukci.  Objednatel rozhodl tyto práce provést.

Specifikace předmětu plnění a všech  položek je vymezena v rozpočtu v Příloze č. 1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření rozsahu díla dle specifikace a položkového rozpočtu předmětu plnění v Příloze č. 1. tohoto Dodatku č. 1.

2.     Cena díla v souladu s oceněným položkovým rozpočtem v Příloze č. 1 Dodatku č. 1 činí 337 482,72 Kč + DPH 21%, cena díla s DPH činí 408 354,09 Kč.

Čl. IV. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno.

3.    Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha:

Příloha č. 1 Specifikace a položkový rozpočet Renovace 10 kanceláří

V Praze dne    21. 11. 2022			         			V Praze dne      15.11. 2022

Za objednatele			                		Za zhotovitele

_________________________				_________________________________

Ing. Milan Vorel, ředitel školy				Vasyl Tsilo, jednatel společnosti