Smlouva o vzájemných vztazích mezi příjemci

projektu s názvem "Protiopatření proti působení bezpilotních vzdušných prostředků - 
CUAxS" v rámci řešení projektu programového výzkumného projektu, poskytovatel 
Ministerstvo obrany České republiky ev. číslo smlouvy: 101635008/1

kterou dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto:

SMLUVNÍ STRANY

1. Vojenský výzkumný ústav, s. p.

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl A, vložka 25718

se sídlem: 	Veslařská 230,63700 Brno

jehož jménem jedná: 	RNDr. Bohuslav ŠAFÁŘ, CSc.

IČ: 	293 72 259

DIČ: 	CZ29372259

bankovní spojení: 	Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 115-1174260237/0100

vyřizuje ve věcech smluvních: 	xxxxx

vyřizuje ve věcech technicko-organizačních: 	xxxxx

adresa pro doručování korespondence: Vojenský výzkumný ústav, s. p.

Veslařská 230,63700 Brno 
(dále jen "příjemce-koordinátor" na straně jedné)

a

2. xxxxx

zapsán v obchodním rejstříku vedeném xxxxx

Sídlo: 	xxxxx

Zastoupený: 	xxxxx

IČ: 	xxxxx

DIČ: 	xxxxx

Bankovní spojení: 	xxxxx

xxxxx

Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických:

xxxxx

(dále jen "příjemce") na straně druhé,

(dále jen "Smlouva").

1

Článek 1

Účel Smlouvy

Účelem této smlouvy je stanovení podmínek spolupráce smluvních stran na řešení projektu 
z oblasti výzkumu, vývoje a inovací s názvem "CUAxS - Protiopatření proti působení 
bezpilotních protivzdušných prostředků" (dále jen "Projekt") v rámci programu 907 020 
(Rozvoj ozbrojených sil České republiky). Na řešení projektu bude ze strany poskytovatele MO 
ČR poskytnuta účelová podpora ve výši 100% celkových uznaných nákladů v souladu se 
zákonem o podpoře výzkumu a vývoje.

Článek 2 
Předmět Smlouvy

2.1 Předmětem Smlouvy je podíl na řešení Projektu v následujících etapách, termínech a 
výstupech.

Etapa č. 1

výstup: spolupráce příjemce s příjemcem - koordinátorem na studii s cílovým obsahem:

- rešerše stávajícího stavu a aktuálních trendů,

- základní analýza problematiky zaměřená na rozdělení bezpilotních prostředků podle 
jejich vlastností a specifických charakteristik (typ pohonu, velikost, nosnost, 
předpokládaný účel použití),

- rozbor metod využitelných pro určování charakteristických parametrů jednotlivých 
UA V (optických, akustických, radioelektronických),

- sestavení operačně-taktických scénářů k realizaci protiopatření působení,

- rozbor možností využití průzkumných prostředků a systémů elektronického boje 
zavedených v AČR jako senzorů pro detekci a možnou eliminaci UAV.

Termín: 31. 12. 2017

Etapa č. 2

výstup: spolupráce příjemce s příjemcem - koordinátorem na studii s cílovým obsahem:

- koncepční návrh uspořádání systému,

- matematický model a rozbor metod fúze dat z jednotlivých vybraných senzorů,

- algoritmizace metod a implementace do programového prostředí MATLAB,

- sestavení "Laboratorního demonstrátoru" pro simulaci v programovém prostředí 
MATLAB pro ověření navrhovaných metod včetně jejich možná implementace do již 
zavedených průzkumných a EB systémů AČR.

Termín: 31. 12. 2018

Etapa č. 3 
výstupy:

a) spolupráce příjemce s příjemcem - koordinátorem na studii s cílovým obsahem: 
rozbor možností implementace do stávajících systémů a prostředku,

návrh způsobu komunikace se systémem C4 ISTAR AČR,

návrh a popis složení systému nebo přístupu,

návrh taktického použití jednotlivých prostředků a postupů,

- návrh TTP na vývoj systému ochrany/protiopatření proti UA V prostředkům,

- rozvaha ekonomické náročnosti vývoje. 
Termín: 31. 12. 2019

2.2 Výsledkem řešení projektu obranného výzkumu bude "Studie protiopatření proti působení 
bezpilotních vzdušných prostředků, obsahující návrhy optimálního složení systému nebo 
přístupu (složeného z více typů vzájemně spolupracujících senzorických a dalších 
prostředků, řídícího pracoviště a jejich logistického zabezpečení). Dále bude výsledkem výzkumu návrh taktického

2

použití jednotlivých prostředků, postupů celého systému v podmínkách AČR včetně 
zpracování TTP na vývoj systému ochrany protiopatření proti UAV prostředkům včetně 
rozvahy ekonomické náročnosti vývoje a následných dodávek navrhovaného systému. Pro 
dosažení těchto výsledků bude do 30 dnů od podpisu Smlouvy zpracován harmonogram 
řešení projektu odsouhlasený oběma stranami.

2.3 Forma a místo předání výsledků řešení projektu bude stanovena v rámci závěrečného 
oponentního řízení.

2.4 Projekt bude realizován v souladu s podmínkami stanovenými touto Smlouvou 
a jednotlivými přílohami.

2.5 Příjemce umožní naplnit právo poskytovatele na kontrolu v takovém rozsahu, v jakém je má 
poskytovatel vůči příjemci-koordinátorovi. Příjemce akceptuje Všeobecné podmínky ke 
smlouvě o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu, uvedené v příloze 
č. 1 této smlouvy.

Článek 3

Uznané náklady a poskytnutá podpora

3.1 Příjemce-koordinátor a příjemce souhlasí se svým podílem na účelové státní dotaci uvedené 
v Návrhu projektu v příloze č. 2.

3.2 V případě, že poskytovatel rozhodne o poskytnutí odlišné částky na řešení projektu než je 
uvedena v návrhu projektu, zavazují se smluvní strany upravit poměrně výši účelových 
prostředků dodatkem k této smlouvě.

3.3 Převáděné účelové finanční prostředky nejsou předmětem DPH. Účelové finanční 
prostředky dle této smlouvy jsou příjemci-koordinátorovi a příjemci poskytovány na úhradu 
způsobilých nákladů účelově vymezených touto smlouvou a za podmínek uvedených 
v příloze č. 1 "Všeobecné podmínky ke smlouvě o poskytnutí účelové podpory na řešení 
programového projektu" této smlouvy jako příjemci.

3.4 Uznané celkové náklady na řešení projektu jsou stanoveny ve výši xxxxx,- Kč, 
celková výše podpory poskytovatele MO ČR na projekt činí xxxxx,- Kč

3.5 Uznané náklady projektu a účelová podpora pro příjemce jsou stanoveny ve výši 
xxxxx,- Kč (slovy: xxxxx korunčeských) z celkové výše 
podpory poskytovatele MO ČR na projekt.

3.6 Rozdělení podpory pro příjemce-koordinátora a příjemce na kalendářní roky (hodnoty 
uvedeny v tis. Kč):

| Číslo projektu | Příjemce- | Náklady | 2017 | 2018 | 2019 | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | koordinátor |  |  |  |  |  |
|  | Vojenský | investiční | O | O | O | O |
| 9070204020 | výzkumný |  |  |  |  |  |
|  | ústav, s. p. | neinvestiční | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |
| Celkem účelová podpora |  |  | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |
| Celkem uznané náklady |  |  | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |

z toho:

| Číslo projektu | Příjemce | Náklady | 2017 | 2018 | 2019 | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | xxxx | investiční | O | O | O | O |
| 9070204020 |  | neinvestiční | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |

3

Článek 4

Trvání Smlouvy a místo plnění

- Řešení projektu bude zahájeno podpisem této smlouvy a ukončeno nejpozději do 31. 
prosince 2019. Období hodnocení výsledků a vypořádání Smlouvy se stanovuje od 1. ledna 
2020 do 30. června 2020.

- Místem plnění je sídlo příjemce-koordinátora. Místem předání všech zpráv, informací a 
výkazů čerpání poskytnuté podpory je sídlo příjemce-koordinátora.

Článek 5

Řešitel projektu

Osobou odpovědnou za odbornou úroveň projektu - řešitelem projektu dle § 9, odst. 1 písmo e) 
zákona o podpoře výzkumu a vývoje je:

- za příjemce - koordinátora: xxxx

- za příjemce: xxxx

Článek 6 
Právní vztahy

Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem o podpoře výzkumu a vývoje a občanským 
zákoníkem.

Článek 7 
Změny Smlouvy

Smlouva může být měněna pouze vzájemně odsouhlasenými, písemnými, vzestupně číslovanými 
dodatky ke Smlouvě.

Článek 8 
Závěrečná ustanovení

- Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

příloha Č. 1 - Všeobecné podmínky ke smlouvě MO ČR 	počet stran: 9

příloha č. 2 - Návrh projektu obranného výzkumu MO ČR 	počet stran: 30

příloha Č. 3 - Charakteristika projektu obranného výzkumu 	počet stran: 6

- Ustanovení Smlouvy mají přednost před ustanoveními přílohy č. 2 Smlouvy.

- Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými 
písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.

- Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních stran, 
poté, co bude podepsána smlouva Č. 1701 2 4020 o poskytnutí účelové podpory na řešení 
programového výzkumného projektu "Protiopatření proti působení bezpilotních vzdušných 
prostředků - CUAxS" mezi příjemcem-koordinátorem a poskytovatelem MO ČR.

- Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích v hodnotě originálu o 4 listech a 3 přílohách o 45 
stranách, z nichž příjemce-koordinátor obdrží jeden výtisk a příjemce jeden výtisk.

V Brně dne 20.4.2017

za příjemce-koordinátora 
RNDr. Bohuslav ŠAFÁŘ, CSc., 
ředitel

4

V Brně dne 20.4.2017

za příjemce

xxxx 
jednatel