Smlouva  o dílo

o provedení stavebních prací podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb.(§2586 a násl.)

I.   Smluvní strany

1.  Objednatel                             :           Domov  Větrný mlýn  Skalička, p.o.

Skalička  1

Skalička

753  52

zastoupený                             :           Mgr. Antonín Němec , ředitel

DIČ                                        :

IČO                                        :           61985902

Zapsáno v OR                        :

Bankovní spojení                   :           Komerční banka

Číslo účtu                               :           27723831/0100

tel.                               :                      732 718 425

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy o dílo :

ve věcech smluvních       :            Mgr. Antonín  Němec

........................................................................................................................................................................

ve věcech technických    :            Mgr. Antonín  Němec

........................................................................................................................................................................

2.  Zhotovitel                               :            LARS  M+K   s.r.o.

Pod Jehličnou 519

756 63 Krhová

Zastoupený                             :             Karel  Machýček  ,  jednatel

DIČ                                         :             CZ48399710

IČO                                         :             48399710

Zapsáno v OR u                       :             KS Ostrava  oddíl   C , vložka   10482

Bankovní spojení                     :             KB Valašské Meziříčí

Číslo účtu                                 :             59607851 / 0100

tel.                                            :             571 633 028,  603851278

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy o dílo :

p. Karel Machýček , jednatel

.........................................................................................................................................................................

p. Marian Kopřiva , jednatel

.........................................................................................................................................................................

II.  Předmět plnění díla

1.   Předmětem smlouvy o dílo je provedení :

„ Úprava parkoviště v areálu DVM Skalička „

V rozsahu dle nabídky č.2022M030N, která je přílohou této smlouvy.

Práce budou provedeny dle dohody v souladu s technickými normami v potřebné kvalitě.

2.   Zhotovitel  provede eventuelně vzniklé vícepráce. Tyto práce nejsou zahrnuty v ceně dodávky a

budou    fakturovány  dle  skutečně  naběhlých  nákladů.  Na základě soupisu provedených prací

odsouhlasených objednatelem.

III. Čas plnění díla

Termín zahájení      :                     14.11.2022

Termín dokončení   :                     15.12.2022

Objednatel  na  základě vyzvání zhotovitele převezme dokončené dílo ihned  po  jeho  celkovém

dokončení, samostatným zápisem o předání a převzetí.

IV.  Cenové podmínky

1.    Cena prací   činí  :

bez DPH                        172.637,50 Kč

DPH  15 %                25.895,70 Kč

……………………

celkem vč. DPH             198.533,20 Kč

V.   Fakturování a placení

1.    Provedené práce  budou  vyúčtovány konečnou fakturou s požadovanými náležitostmi .

2.    Faktura je splatná do 10 - ti dnů po obdržení.

VI.  Záruční lhůta, sankce

1.    Vady díla budou posuzovány dle § 2106 a násl. Občanského zákoníku.

2.    Záruka za provedené dílo činí 36 měsíců  od  ukončení dodávky.

3.    Při prodlení s placením faktury, poskytnutí zálohy nebo se splněním vykonatelného soudního roz-

hodnutí  znějícího  na  peněžité  plnění  činí  poplatek   z   prodlení  0.05 %  dlužné částky za každý

den prodlení.

4.    Za nesplnění dohodnutého termínu dokončení prací zhotovitelem, bude objednatel účtovat sankce

ve výši 0.05 % z ceny díla za každý den prodlení.

5.    Celkové převzetí dodávky bude provedeno konečným zápisem o předání a převzetí.

6.    Dojde - li ke zrušení  smlouvy, bez  zákonného důvodu pak zhotovitel vyúčtuje a objednatel uhradí

provedené práce a prokazatelné náklady se zajišťováním předmětu této smlouvy k termínu  zrušení

smlouvy.

7.    Zastavení financování stavby  opravňuje  zhotovitele  k zastavení nebo omezení prací na stavbě a

změně této smlouvy, včetně termínu dokončení. Zastavení  financování se rozumí neplacení faktur

10 dnů po předání podkladů k placení.

VII.  Povinnosti  objednatele

1.    Objednatel předá zhotoviteli :

-  staveniště  pro zahájení prací v termínu do 11.11.2022

-  zápis o převzetí staveniště se stává součástí této smlouvy o dílo.

2.    Objednatel  prohlašuje, že má zajištěno finanční krytí dodávky.

VIII.  Povinnosti  zhotovitele

1.    Zajistit kompletní a kvalitní provedení prací.

2.    Vést celou dobu stavby stavební deník.

3.    Předávat objednateli průběžně práce, které budou dalším postupem zakryty.

4.    Zhotovitel vyklidí staveniště do 2 dnů po odevzdání a převzetí dodávky.

5.    Odpovídá za řádný způsob provádění prací na  stavbě a  za  škody  způsobené součinností vůči

třetím osobám. Za tímto účelem má uzavřené pojištění u Kooperativy, pojišťovny a.s.

IX.  Ostatní ujednání

1.   Smlouva může být dle potřeby doplněna nebo změněna písemnou formou dodatky, které budou

oběma smluvními stranami potvrzeny a budou tvořit součást smlouvy.

2.   Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž po podpisu obdrží objednatel i zhotovitel

po jednom vyhotovení.

3.   Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupců smluvních stran.

V Krhové,  dne  7.11.2022

Příloha – rozpočet 2022M030N

Objednatel :                                                                                         Zhotovitel :

.......................................................                                                      ...........................................................