Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Kultura Jablonec, p. o.

Se sídlem: Jiráskova 4898/9 , 46601 Jablonec nad Nisou

Zastoupená: Petrem Vobořilem, ředitelem společnosti

IČ : 09555340

DIČ: CZ09555340

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 1169

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 123-2736400217/0100

dále jen objednatel, na straně jedné

a

Zhotovitel:

Zhotovitel: VETAMBER s.r.o.

zastoupen: Tomáš Veber

Sídlem: Prosluněná 558/7

iČ: 26447541

DIČ: CZ26447541

Zápis v OR: vedeném Městským soudem pro Prahu 1 oddíl c, vložka číslo 82861

Bankovní spojení: Česká spořitelna

Číslo účtu: 132007319/0800

dále jen zhotovitel, na straně druhé

2.  Předmět dodatku č.1

„Navigační a informační systém města Jablonec nad Nisou – miniverze“

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele 2022277 uzavřené dne 17.08.2022 (dále také „smlouvy“) mezi výše uvedenými smluvními stranami.

Tímto dodatkem č. 1 se mění rozsah předmětu smlouvy a v souvislosti s touto skutečností se zároveň mění cena za dílo projednaná v ustanovení článku 3. Cena díla a platební podmínky smlouvy. Ostatní ujednání zůstávají beze změny v platnosti.

3. Změna rozsahu předmětu díla

V průběhu realizace veřejné zakázky došlo ke změnám oproti zadávací dokumentaci, resp. ke změně množství jednotek v Příloze č. 4 Zadávací dokumentace – Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr_Korálková trasa se směrovými dlažebními kostkami. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Vyplynuly z určení přesné polohy korálů, které vyznačil architekt projektu před samotnou realizací, tak jak je uvedeno v  Projektová dokumentace „Navigační a informační systém Jablonce nad Nisou - miniverze".  Tyto změny – méněpráce - jsou podrobně popsány, odůvodněny a finančně vyčísleny ve změnovém listu č. ZL 01 , který jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Předmět plnění se dodatkem č. 1 upravuje o změny (méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy. Ostatní ujednání zůstávají beze změny v platnosti.

4. Ustanovení smlouvy, čl. 3. Cena díla a platební podmínky, odstavec 3.1. se mění takto:

Původní cena za dílo - text odstavce 3.1. ve smlouvě o dílo v tomto znění:

3.1 	Cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná pro rozsah předmětu díla dle článku 2., odst. 2.1 této smlouvy takto:

Cena celkem bez DPH:712 266,05 Kč

DPH 21 %: 149 575,87 Kč

Cena celkem včetně DPH: 861 841,92 Kč

[slovy: Osm set šedesát jedna tisíc osm set čtyřicet jedna 0,92ha1.]

se vypouští a nahrazuje tímto textem:

3.1        Cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná pro rozsah předmětu díla dle článku 2., odst. 2.1 této smlouvy takto:

Cena celkem bez DPH: 672 786,05 Kč

DPH 21 %: 141 285,07Kč

Cena celkem včetně DPH: 814 071,12Kč

[slovy: osm set čtrnáct tisíc sedmdesát jedna korun českých dvanáct haléřů]

5. Závěrečná ustanovení

1.	Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele 2022277 uzavřené dne 17.08.2022 včetně všech příloh, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změny v platnosti.

2.	Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv).

4.	Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5.	Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

7.	Plnění předmětu tohoto dodatku před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou.

8.	Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

9.	Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, je výrazem jejich vážné, svobodné a pravé vůle, není uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Příloha:

Nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1 - Změnový listy číslo ZL 01

Jablonec nad Nisou, dne 25.10.2022

zhotovitel:	objednatel:

____________________________________	______________________________

Tomáš Veber, jednatel společnosti	Petr Vobořil,  ředitel organizace