„Navigační a informační systém města Jablonec nad Nisou – miniverze“

Změnový list číslo ZL 01: Méněpráce – Korálková trasa se směrovými dlažebními kostkami

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele 2022277 uzavřené dne 17.08.2022:

| Název stavby: | Navigační a informační systém města Jablonec nad Nisou – miniverze |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stavební objekt: | Korálková trasa s informačními kostkami - "Navigační a informační systém Jablonec nad Nisou -miniverze" |  |  |
| Objednatel: | Kultura Jablonec, p. o. |  |  |
| Zhotovitel: | VETAMBER s.r.o. |  |  |
| Smlouva o dílo: | ev. č. objednatele 2022277 uzavřené dne 17.08.2022 |  |  |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: ZL 01 Méněpráce - Korálková trasa |  |  |  |
| POPIS ZMĚNY: Odpočet prací a dodávek při realizaci Korálkové trasy se směrovými dlažebními kostkami |  |  |  |
| DŮVOD KE ZMĚNĚ: Nezbytnost níže uvedených změn – méněprací - vyplynuly z určení přesné polohy korálků, které vyznačil architekt před samotnou realizací přímo na místě realizace. A to dle podmínky uvedené v Projektově dokumentaci „Navigační a informační systém Jablonce nad Nisou - miniverze", kde je uvedeno, že „Přesná poloha každého korálu bude před realizací vyznačena architektem“ Došlo tak ke změnám v Příloze č. 4 Zadávací dokumentace v Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr_Korálková trasa se směrovými dlažebními kostkami, kde byla cena stanovena dle v maximálním možném počtu 330 ks. Před samotnou realizací pak architekt přímo na místě určil přesné umístění korálků v celkovém množství pouze 120 ks. |  |  |  |
| Přesný výkaz výměr změn je uveden v Příloze č.1 tohoto změnového listu, který je jeho nedílnou součástí. |  |  |  |
| Návrh na změnu termínu díla: ne |  |  |  |
| Návrh na změnu ceny díla: -47 770,80 včetně DPH |  |  |  |
| méněpráce bez DPH |  | DPH 21 % | méněpráce včetně DPH |
| - 39 480,00 Kč Kč |  | -8 290,80 Kč | -47 770,80 Kč |
| Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu zakázky . |  |  |  |
| Změnový list vypracoval: |  | Titul, jméno a příjmení: | Podpis: |
| za zhotovitele |  | Tomáš Veber, jednatel společnosti VETAMBER s.r.o. |  |
| Změnový list schválil: |  | Titul, jméno a příjmení: | Podpis: |
| za autorský dozor: |  | Ing. arch. Jan Mach, hlavní projektant |  |
| za objednatele: |  | Petr Vobořil, ředitel organizace Kultura Jablonec, p.o. |  |