SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele:  TSML/22/0060

číslo zhotovitele:   .……………

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Zákon občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

###### Čl. I

Smluvní strany

Technické služby města Liberec, p.o.

sídlo:				Erbenova 376/2, 460 08 Liberec 8

zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Peter Kračun, ředitel

zastoupený ve věcech technických: 	Bc. Jan Vondráček, vedoucí střediska údržby komunikací

IČO:				08881545

DIČ:				CZ08881545

Telefon:			+420 482 410 111

E-mail:			tsml@tsml.cz

Bank. spojení:			Česká spořitelna – 8524482/0800

(dále jen objednatel)

##### a

WP-BAU s.r.o.

Zastoupený:				Pavel Wieser, jednatel

sídlo:					U Kostela 3854/19, 46604 Jablonec nad Nisou

Telefon:				xxx

e-mail:					xxx

IČO:					04660455

DIČ:					CZ04660455

Bankovní spojení:			ČSOB

Číslo účtu:				274332950/0300

Čl. II

###### Předmět smlouvy

Předmětem plnění díla je zakázka :

„Oprava povrchu chodníků v ul. Letců“

Čl. III

Termín a místo plnění

## Termín zahájení prací:    	24.11.2022

Termín dokončení prací:    	23.12.2022

## Místem plnění je město Liberec – ul. Letců

## Zhotovitel se zavazuje provádět práce sjednané v čl. II této smlouvy. Podmínkou pro zahájení prací je předání způsobilé stavby objednatelem, předání vytyčení inženýrských sítí a vhodné klimatické podmínky. V případě posunu zahájení či prodlení při plnění díla z důvodu nepředání způsobilého staveniště a/nebo z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, bude posunut o stejný časový úsek i termín dokončení díla.

## Dílo se považuje za provedené potvrzením zápisu o předání a převzetí díla s předáním veškerých dokladů vztahujících se k užívání díla.

## Smluvní strany se zavazují sepsat o předání a převzatí díla zápis. Zápis bude vyhotoven zhotovitelem, který v něm uvede veškeré podstatné okolnosti provedeného díla. Zhotovitel je povinen dílo předat bez zjevných vad a nedodělků. Všechny popřípadě vzniklé vícepráce budou provedeny až po odsouhlasení objednatele.

## Objednatel je oprávněn v případě závažných důvodů omezit rozsah zakázky.

## Záruka na provedenou práci je 60 měsíců

###### Čl. IV

###### Cena za dílo

- Dohodnutá cena díla je sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele.

| Cena bez DPH | 618.178,00 Kč |
| --- | --- |
| DPH 21 % | 129.817,38 Kč |
| Cena s DPH | 747.995,38 Kč |

# Čl. V

# Platební podmínky

- Cena díla zahrnuje veškeré náklady, nezahrnuje rizika, a finanční vlivy (např. inflace), po celou dobu realizace zakázky.

# Platba proběhne výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

# Platba bude vypočtena z cen bez DPH a DPH. Výše DPH bude účtována v platné sazbě dle

# zvláštního právního předpisu platného v době plnění.

# Zhotovitel bude zadavateli fakturovat práce a dodávky - dle provedeného objemu zakázky (dle skutečnosti).

# Zhotoviteli je umožněno vystavit zálohou fakturu na nákup potřebného materiálu po dohodě s objednatelem.

# Splatnost daňových dokladů (faktur) bude 30 dní ode dne doručení dokladu objednateli.

# Zhotovitel bude prováděné práce fakturovat do výše 100 % smluvní ceny díla – bez pozastávek.

# K ceně bude připočítána DPH dle zákona o DPH platného v době fakturace, vyjma reverse charge.

# V případě reverse chargé §92e zákona 235/2004 Sb. zákona o DPH je nutno uvést, že daň odvede zákazník.

# ČL. VI

# Porušení smlouvy, smluvní pokuty a náhrada škody

1.	Strany tímto souhlasí, že nesplnění závazků z této smlouvy zhotovitelem, jakož objednatelem, jakož nesplnění jakékoliv z lhůt podle této smlouvy, se považuje za porušení této smlouvy (dále jako „porušení“) a bude mít následky, které tato smlouva či české právo spojuje s porušením smluvních povinností a strany budou odpovědné za následky jakéhokoliv porušení.

2.	Za porušení se považuje zejména nedodržení dílčích a konečného termínu dokončení díla, nekvalitní provedení dílčích částí a celkového díla, jakož i nedodržení platebních podmínek.

3.	Za každé jednotlivé porušení může oprávněná strana po straně, která porušení způsobila nebo k němu došlo z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí či za něj odpovídá jinak, požadovat úhradu smluvní pokuty sjednané takto:

3.1. 	Za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla objednateli do konce lhůty uvedené čl. 4 odst. 4.1 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25% z celkové smluvní ceny za každý započatý den prodlení.

3.2. 	Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedostatky v provádění díla, na které byl upozorněn a vyzván k nápravě zápisem ve stavebním deníku či jinou písemnou formou objednatelem, technickým dozorem či jinou osobou oprávněnou ke kontrole provádění díla (dále jen „upozornění“) nejpozději do deseti (10) dnů po upozornění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0.05% z celkové ceny za každý případ porušení, na který byl upozorněn. Smluvní pokutu dle předchozí věty zhotovitel zaplatí objednateli také v případě porušení této smlouvy použitím jiných než smluvených či povolených materiálů, nebo materiálů neodpovídajících vzorkům dle nabídky nebo nedodržení předepsaných technologických postupů zhotovitelem, majících vliv na snížení kvality nebo vlastnosti díla bez předchozí dohody s objednatelem.

Zaplacením smluvní pokuty nezaniká zhotoviteli povinnost takové případné závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.

3.3.	V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem, pro porušení povinností zhotovitele, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové smluvní ceny

3.4.	Za prodlení objednatele ve splatnosti faktur zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové smluvní ceny za každý započatý den prodlení.

4.	Zaplacením smluvní pokuty za kterékoliv z porušení, nezaniká povinnost zhotovitele splnit závazek dle této smlouvy, k jehož zajištění se smluvní pokuta vztahuje.

5.	Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně.

6.	Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno.

7.	Smluvní strany se dohodly, že objednatel vždy požaduje zaplacení smluvní pokuty, na kterou mu vznikl nárok. Pokud smlouva stanoví, že zhotovitel zaplatí smluvní pokutu, je povinen tuto objednateli zaplatit i bez další dodatečné výzvy ze strany objednatele nejpozději do třiceti (30) dnů od vzniku takové povinnosti.

8.	Smluvní strany se dohodly, že celková výše poskytnuté slevy, oprávněných nákladů a smluvních pokut dle této smlouvy nemůže v úhrnu přesáhnout 50 % celkové ceny díla. Uvedené ujednání nemá vliv na rozsah nároku na náhradu škody způsobené porušením povinnosti jedné ze smluvních stran.

9.	V případě, že se zhotovitel ocitne v úpadku a existence úpadku zhotovitele bude potvrzena v insolvenčním řízení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny díla, přičemž nárok na smluvní pokutu vzniká pět (5) dnů před zahájením příslušného insolvenčního řízení.

###### Čl. VII

Součinnost objednatele a zhotovitele

- Nejdéle do tří pracovních dnů od výzvy zhotovitele je objednatel povinen dostavit se k protokolárnímu převzetí díla. Konkrétní termín předání a převzetí dohodnou oprávnění zástupci smluvních stran. V případě, že se objednatel bez udání důvodu k přejímce nedostaví, bude dílo považováno za převzaté.

- Neplnění součinnosti objednatele má za následek posun termínů plnění dohodnutých při zadávání práce ve stavebním deníku.

- Zhotovitel prohlašuje, že je schopen dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci.

- Zhotovitel je povinen vést stavební deník s denními záznamy.

- Smluvní strany se dohodly, že případné spory s majiteli okolních pozemků a občany budou řešeny ve vzájemné součinnosti, především dohodou smluvních stran.

- Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

- Objednatel je povinen před zahájením provádění díla zajistit v úseku provádění díla vytyčení inženýrských sítí, kabelů, plynu, vody, podzemních a nadzemních rozvodů; v případě, že se výše uvedené sítě v tomto úseku nacházejí, je objednateli povinen toto zapsat do stavebního deníku zhotovitele včetně jednoduchého schématu před zahájením prací na díle.

- Veškeré povinnosti původce odpadu na dané stavbě, přebírá zhotovitel.

- Zhotovitel nezajišťuje:

  - oplocení staveniště, zodpovídá však za jeho každodenní udržování a kontrolu během prací

  - neodpovídá za veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště

  - nezabezpečuje dopravní opatření, zodpovídá však za jeho každodenní udržování a kontrolu během prací

Čl.VIII

Obchodně smluvní podmínky

- Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik a ve vhodných technologických podmínkách.

- Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

- Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.

- Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce a za osazení případného dočasného dopravného značení zodpovídá objednatel.

- Zhotovitel odpovídá za kontrolu osazeného dopravního opatření, včetně jeho údržby a čištění během realizace stavby.

- Zhotovitel je povinen vyklidit prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště a pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí plnění díla, ale budou stavbou dotčeny a uvést je do předchozího stavu.

- Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů, platných v České republice v době jeho realizace. Nedohodnou-li se obě strany jinak.

- Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.

- K zahájení prací vyzve objednatel zhotovitele písemně minimálně 2 dny před požadovaným termínem realizace. Zhotovitel si vyhrazuje změnu termínu prací, v případě nepřipravenosti stavby ze strany objednatele a z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.

- Smluvní strany ve smyslu §1757, odst. 1 občanského zákoníku prohlašují, že tato smlouva je písemným potvrzením smluvními stranami sjednaných práv a povinností a že tato smlouva obsahuje veškerá smluvními stranami dříve sjednaná práva a povinnosti.

###### Čl. IX

Platnost smlouvy

- Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.

- Ukončení platnosti této smlouvy je možné:

  - dohodou obou smluvních stran,

  - odstoupením jedné ze smluvních stran z důvodu podstatného porušení této smlouvy stranou druhou.

- Nutnou podmínkou pro odstoupení od této smlouvy dle odstavce 2. písm. b) tohoto článku smlouvy je prokazatelné písemné vyzvání druhé strany ke smírnému vyřešení neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy a odstranění porušení smlouvy, včetně poskytnutí přiměřené lhůty.

Čl. X

###### Závěrečná ustanovení

- Změny této smlouvy nebo jejich příloh jsou možné pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci ve všech smluvních. V případě, že dojde ke změnám v záhlaví této smlouvy (Čl. 1), je zhotovitel nebo objednatel povinen o těchto změnách informovat druhou stranu a předat nový Výpis z obchodního rejstříku.

- Případné změny v zastoupení budou uvedeny taktéž v dodatku ke smlouvě, ale účinné jsou již písemným obeznámením s nimi druhou stranou.

- Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

- Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

- Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena za svobodné vůle a bez nátlaku.

V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy.

Příloha: - nabídka č.: 005/CN-102022

##### V Liberci dne :   22.11.2022                                                                	V Liberci dne :

Za zhotovitele :                                                                    	           	Za  objednatele :

………………….…………                                                       		……………………………..

Pavel Wieser							 Ing. Peter Kračun

jednatel                                                                                         	 ředitel