### DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/000005/2022/Ott

### na provedení díla

„MŠ Husitská a dětské centrum – energetická opatření“

Dotační program „Operační program Životní prostředí 2014-2020“

| Číslo dodatku zhotovitele: | Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-IP/SOD/000005/2022/Ott | Org: 25622 |
| --- | --- | --- |

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

| 1. Objednatel: | statutární město Olomouc |  |
| --- | --- | --- |
|  | Horní náměstí 583 |  |
|  | 779 11 Olomouc |  |
|  | IČ: 00299308 |  |

| Zastoupen: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - kontaktní osoba ve věcech smluvních: |  |  |
| Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora |  |  |
| tel.: | XXXXX, | e-mail: XXXXX |
| - kontaktní osoby ve věcech technických: |  |  |
| XXXXX |  |  |
| tel.: | XXXXX, | e-mail: XXXXX |
| XXXXX tel.: XXXXX, e-mail: XXXXX |  |  |
| Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. |  |  |
| číslo výdajového účtu: 9271042/0800 |  |  |

| 2. Zhotovitel: | VESTAV group s.r.o. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Víta Nejedlého 601 682 01 Vyškov |  |  |  |  |
|  | IČ: | 27675912 |  | DIČ: | CZ27675912 |
|  | Obchodní rejstřík: |  | vedený Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 51087 |  |  |
|  | ID datové schránky: 2yqaak3 |  |  |  |  |
|  | Zastoupen: |  |  |  |  |
|  | - kontaktní osoba ve věcech smluvních: |  |  |  |  |
|  | Jan Večeře, jednatel společnosti |  |  |  |  |
|  | tel.: | XXXXX, | e-mail: XXXXX |  |  |
|  | - stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace: |  |  |  |  |
|  | XXXXX |  |  |  |  |
|  | tel.: | XXXXX, | e-mail: XXXXX |  |  |
|  | - kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality): |  |  |  |  |
|  | XXXXX |  |  |  |  |
|  | tel.: | XXXXX, | e-mail: XXXXX |  |  |
|  | Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Vyškov |  |  |  |  |
|  | č. účtu: 201167069/0300 |  |  |  |  |

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/000005/2022/Ott ze dne 19. 1. 2022 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

# Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývajících ze Změnového listu č. 1 - 2, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

# Znění dodatku

| Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně: Číslo SO | Název stavebního objektu | Cena bez DPH dle SoD | Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH | Méněpráce dle ZL č. | Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH | Vícepráce dle ZL č. | Cena bez DPH včetně dodatků |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Budova mateřské školy | 10 559 723,46 | -249 567,90 | 1 | 134 221,40 | 1 a 2 | 10 444 376,96 |
| 02 | Hospodářská budova | 3 891 545,63 |  |  |  |  | 3 891 545,63 |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady | 331 000,00 |  |  |  |  | 331 000,00 |
| Celkem bez DPH |  | 14 782 269,09 | -249 567,90 |  | 134 221,40 |  | 14 666 922,59 |
| DPH 21% |  |  |  |  |  |  | 3 080 053,74 |
| Celkem včetně DPH 21 % |  |  |  |  |  |  | 17 746 976,33 |

- Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.

- Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušný Změnový list včetně položkového rozpočtu.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 1 – 2.

# Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

  - Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

| Podpisy a otisky razítek smluvních stran |  |
| --- | --- |
| V Olomouci dne: | Ve Vyškově dne: |

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| ……………………………………… Mgr. Miloslav Tichý náměstek primátora statutární město Olomouc | ……………………………………… Jan Večeře jednatel společnosti VESTAV group s.r.o. |