Dodatek č. 1

ke smlouvě č. 1190400047

o poskytnutí podpory

ze Státního fondu životního prostředí České republiky

Smluvní strany

# Státní fond životního prostředí České republiky

se sídlem:	Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

korespondenční adresa:	Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

IČO:	00020729

zastoupený:	Ing. Petrem V a l d m a n e m, ředitelem SFŽP ČR (dále jen „Fond“)

a

# město Rychvald

kontaktní adresa:	Městský úřad Rychvald, Orlovská 678, 735 32 Rychvald

IČO:	00297615

zastoupené:	Ing. Dagmar P í ž o v o u, starostkou (dále jen „příjemce podpory")

se dohodly na této změně a doplnění smlouvy č. 1190400047 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky ze dne 28. 3. 2022 (dále jen „Smlouva“):

- V článku II bodu 1 se částka „6 715 056,04 Kč“ nahrazuje částkou „6 449 920,10 Kč (slovy: šest milionů čtyři sta čtyřicet devět tisíc devět set dvacet korun českých, deset haléřů).

- V článku II bodu 2 se částka „10 533 421,25 Kč“ nahrazuje částkou „10 117 521,72 Kč“.

- V článku III bodu 3 se částka „6 715 056,04 Kč“ nahrazuje částkou „6 449 920,10 Kč“.

- Závazek příjemce podpory uvedený v článku IV bodu 1 písm. b) nově zní:

„b) realizací projektu dojde k výstavbě kanalizace v délce 1,13 km,“.

- Závazek příjemce podpory uvedený v článku IV bodu 1 písm. b) nově zní:

„c) k termínu pro závěrečné vyhodnocení akce (ZVA) podle písmene q) bude odstraňováno navíc znečištění odpovídající 109 EO, na ČOV Rychvald bude odstraňováno navíc 4,59 t /rok CHSKCr,“.

- Termín ukončení akce, uvedený v článku IV bodu 1) písm. p) za druhou odrážkou se mění na 2/2023.

- Termín předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce, uvedený v článku IV. bodu 1) písm. q) se mění na 5/2023.

- Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

- Příjemce podpory souhlasí se zveřejněním celého textu Smlouvy, včetně tohoto dodatku, v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), pokud zveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku tento zákon ukládá.

- Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém vyhotovení, podepsaném zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, popřípadě je vyhotoven ve dvou listinných exemplářích a podepsán vlastnoručně; každý exemplář má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden exemplář.

V:	V Praze dne:

dne:

…………………………………………….	……………………………………

zástupce příjemce podpory	zástupce Fondu