DODATEK č. 1 - PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

číslo smlouvy objednatele: SD/2022/0605

číslo smlouvy zhotovitele:

Funkce technického dozoru stavebníka při výstavbě akce

„Rekonstrukce ul. KAŠTANOVÁ“

uzavřená mezi smluvními stranami

Statutární město Jablonec nad Nisou

a

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Tento dodatek č. 1 k příkazní smlouvě ev. č. SD/2022/0605 (dále jen „Smlouva“) se uzavírá dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

mezi následujícími smluvními stranami:

příkazce:	statutární město Jablonec nad Nisou

sídlo: 	Mírové náměstí 3100/19, 466 01Jablonec nad Nisou

zastoupené: 	MgA. Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora a Jaroslavem Bernatem  –vedoucím odboru investic

Za příkazce je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních:	MgA Jakub Chuchlík, náměstek primátora a Jaroslav Bernat – 					vedoucí odboru investic

ve věcech technických: Ing. Pavel Sluka, vedoucí OPRI, Ing. Iva Zemlerová pracovník OPRI

IČ: 	00262340

DIČ: 	CZ00262340

bankovní spojení: 	Komerční banka a.s., pobočka Jablonec nad Nisou

číslo účtu: 	121451/0100

(dále jen „Objednatel”)

a

příkazník:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

sídlo:	Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

zapsaný v OR (ŽR): 	u Krajského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930

zastoupený:	Ing. Jiří Frýba – ředitel divize 01

ve věcech technických:	Ing. Blanka Všetečková

IČ: 	47116901

DIČ:	CZ47116901

bankovní spojení:	Komerční banka Praha 5

číslo účtu: 	19-1583390227/0100

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č.1 k příkazní smlouvě ev č. objednatele SD/2022/0605

Článek 5 – Cena za zařízení záležitosti

Předpokládaná doba plnění se Dodatkem č. 1 prodlužuje o dobu plnění dle smlouvy o dílo ev. č. SD/2022/0744 na komunikaci, která v době podpisu příkazní smlouvy nebyla známa.

### Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

- Článek 5 – Cena za zařízení záležitosti se mění takto:

Původní text:

1. Příkazce se zavazuje za jednotlivé činnosti příkazce uvedené v článku 1 činnosti zaplatit cenu dle výkazu skutečně odpracovaných hodin za sjednané hodinovou sazbu, pro předpokládanou dobu realizace stavby:

od 1.8.2022 do 15.11.2022

Příkazník bude provádět měsíční fakturaci podle výkazu skutečně odpracovaného počtu hodin. Výkaz předloží příkazník příkazci k odsouhlasení před vystavením daňového dokladu (dále jen „faktury“).

2. Cena za plnění předmětu smlouvy dle členění činností uvedených v článku 1:

Hodinová sazba u činností příkazníka označené písmeny A, B, C, D a F činí:

850,- Kč bez DPH (1.028,50 Kč včetně DPH)

nejvýše přípustná celková částka pro všechny tyto činnosti 119.000,- Kč bez DPH

(143.990,- Kč včetně DPH)

Pokud dojde k vyčerpání nejvyšší přípustné částky před splněním všech povinností vyplývajících z předmětu této smlouvy, je příkazník povinen dále vykonávat činnosti vyplývající z předmětu této smlouvy v plném rozsahu, avšak bez nároku na další odměnu.

Se nahrazuje textem:

1. Příkazce se zavazuje za jednotlivé činnosti příkazce uvedené v článku 1 činnosti zaplatit cenu dle výkazu skutečně odpracovaných hodin za sjednané hodinovou sazbu, pro předpokládanou dobu realizace stavby v roce 2022: od 1.8.2022 do 15.11.2022

A předpokládanou dobu realizace stavby v roce 2023: od 1.4.2023 do 15.5.2023

Příkazník bude provádět měsíční fakturaci podle výkazu skutečně odpracovaného počtu hodin. Výkaz předloží příkazník příkazci k odsouhlasení před vystavením daňového dokladu (dále jen „faktury“).

2. Cena za plnění předmětu smlouvy dle členění činností uvedených v článku 1:

Hodinová sazba u činností příkazníka označené písmeny A, B, C, D a F činí:

850,- Kč bez DPH (1.028,50 Kč včetně DPH)

nejvýše přípustná celková částka pro všechny tyto činnosti v roce 2022:

119.000,- Kč bez DPH

(143.990,- Kč včetně DPH)

nejvýše přípustná celková částka pro všechny tyto činnosti v roce 2023 je

51 000,- Kč bez DPH

(61 710,- Kč včetně DPH)

Pokud dojde k vyčerpání nejvyšší přípustné částky před splněním všech povinností vyplývajících z předmětu této smlouvy, je příkazník povinen dále vykonávat činnosti vyplývající z předmětu této smlouvy v plném rozsahu, avšak bez nároku na další odměnu.

Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti.

IV. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2022/0605, nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je sepsán ve 3 stejnopisech. Po potvrzení obou smluvních stran dva výtisky obdrží příkazce a jeden příkazník.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění Dodatku č. 1 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Jablonec nad Nisou, dne 14.11.2022	v Praze, dne 15.11.2022

Za příkazce:	Za příkazníka:

……………………………………	………………………………

MgA. Jakub Chuchlík, 	Ing. Jiří Frýba

Náměstek primátora                     	ředitel divize 01

……………………………………

Jaroslav Bernat

Vedoucí investic

Ing. Pavel Sluka

za věcnou správnost vedoucí oddělení přípravy a realizace investic