DODATEK č. 1 - PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

číslo smlouvy objednatele: SD/2022/0607

číslo smlouvy zhotovitele:

Činnost koordinátora BOZP při výstavbě akce

„Rekonstrukce ul. KAŠTANOVÁ“

uzavřená mezi smluvními stranami

Statutární město Jablonec nad Nisou

a

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Tento dodatek č. 1 k příkazní smlouvě (dále jen „Smlouva“) se uzavírá dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

mezi následujícími smluvními stranami:

příkazce:	statutární město Jablonec nad Nisou

sídlo: 	Mírové náměstí 3100/19, 466 01Jablonec nad Nisou

zastoupené: 	MgA. Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora a Jaroslavem Bernatem  –vedoucím odboru investic

Za příkazce je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních:	MgA Jakub Chuchlík, náměstek primátora a Jaroslav Bernat – 					vedoucí odboru investic

ve věcech technických: Ing. Pavel Sluka, vedoucí OPRI, Ing. Iva Zemlerová pracovník OPRI

IČ: 	00262340

DIČ: 	CZ00262340

bankovní spojení: 	Komerční banka a.s., pobočka Jablonec nad Nisou

číslo účtu: 	121451/0100

(dále jen „Objednatel”)

a

příkazník:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

sídlo:	Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

zapsaný v OR (ŽR): 	u Krajského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930

zastoupený:	Ing. Jiří Frýba – ředitel divize 01

Koordinátor BOZP:	Petra Hnátková, DiS.

Osvědčení č. ROVS/1480/KOO/2019

IČ: 	47116901

DIČ:	CZ47116901

bankovní spojení:	Komerční banka Praha 5

číslo účtu: 	19-1583390227/0100

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č.1 k příkazní smlouvě ev č. objednatele SD/2022/0605

Doba plnění se Dodatkem č. 1 prodlužuje o dobu plnění dle smlouvy o dílo ev. č. SD/2022/0744 na komunikaci, která v době podpisu příkazní smlouvy nebyla známa.

### Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Předmět smlouvy, se mění takto

Původní text

2.1

Předmětem této příkazní smlouvy je zajištění výkonu činnosti koordinátora BOZP při výstavbě akce

„Rekonstrukce ul. KAŠTANOVÁ“

Rekonstrukce ulice Kaštanová se skládá z následujících částí:

| Část stavby | Cena bez DPH | Cena s DPH | dodavatel | termín realizace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Objízdná trasa | 841 323,50 | 1 018 001,44 | Autodoprava Dvořák s r.o. | 15.7. – 1.8.2022 |
| 2.Přeložka plynu | 1 618 840,36 | 1 958 796,54 | 1.Jizerskohorská s r.o. | 1.8.– 31.10.2022 |
| 3.Dešťová kanalizace | 2 495 446,11 | 3 019 489,79 | VHS stavby s r.o. | 1.8.– 31.10.2022 |
| 4.rekonstrukce komunikace | 1 494 380,39 | 1 788 510,67 | 1.Jizerskohorská s r.o. | 31.10.-15.11.2022 |
| CELKEM | 6 449 990,36 | 7 784 798,44 |  | 15.7.-15.11.2022 |

Se nahrazuje textem:

2.1

Předmětem této příkazní smlouvy je zajištění výkonu činnosti koordinátora BOZP při výstavbě akce

„Rekonstrukce ul. KAŠTANOVÁ“

Rekonstrukce ulice Kaštanová se skládá z následujících částí:

| Část stavby | Cena bez DPH | Cena s DPH | dodavatel | termín realizace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Objízdná trasa | 841 323,50 | 1 018 001,44 | Autodoprava Dvořák s r.o. | 15.7. – 1.8.2022 |
| 2.Přeložka plynu | 1 618 840,36 | 1 958 796,54 | 1.Jizerskohorská s r.o. | 1.8.– 31.10.2022 |
| 3.Dešťová kanalizace | 2 495 446,11 | 3 019 489,79 | VHS stavby s r.o. | 1.8.– 31.10.2022 |
| 4.rekonstrukce komunikace v roce 2022 | 1 494 380,39 | 1 788 510,67 | 1.Jizerskohorská s r.o. | 31.10.-15.11.2022 |
| 5.rekonstrukce komunikace v roce 2023 |  |  | 1.Jizerskohorská s r.o. | 1.4.2023 – 15.5.2023 |
| CELKEM | 6 449 990,36 | 7 784 798,44 |  | 15.7.2022-15.5.2023 |

- 3. Doba plnění, se doplňuje o text:

Původní text:

3. Doba plnění

3.1

Výkon koordinátora BOZP je požadován od podpisu této příkazní smlouvy do předání a převzetí stavby mezi zhotoviteli stavby a zadavatelem stavby. Zadavatel stavby je oprávněn požadovat výkon činnosti koordinátora BOZP i při odstraňování vad a nedodělků stavby (zjištěných při přejímce stavby) za podmínek uvedených v této příkazní smlouvě.

3.2

Předpokládaná doba realizace stavby:         15.7.2022 – 15.11.2022

Dle tabulky v čl. č. 2.1:

4. Cena za výkon koordinátora BOZP a platební podmínky

4.1

Nejvýše přípustná částka za každý započatý kalendářní měsíc výkonu koordinátora BOZP činí:

10 000,- Kč bez DPH

2 100,- Kč DPH 21%

12 100,- Kč vč. DPH 21%

Celková částka za výkon koordinátora BOZP za předpokládanou dobu realizace stavby činí:

40 000,- Kč bez DPH

8 400,- Kč DPH 21%

48 400,- Kč vč. DPH 21%

Se nahrazuje textem:

3. Doba plnění

3.1

Výkon koordinátora BOZP je požadován od podpisu příkazní smlouvy SD/2022/0607 do předání a převzetí stavby mezi zhotoviteli stavby a zadavatelem stavby. Zadavatel stavby je oprávněn požadovat výkon činnosti koordinátora BOZP i při odstraňování vad a nedodělků stavby (zjištěných při přejímce stavby) za podmínek uvedených v této příkazní smlouvě.

3.2

Předpokládaná doba realizace stavby v roce 2022:         15.7.2022 – 15.11.2022

Prodloužení předpokládané doby realizace stavby v roce 2023:         1.4..2023 – 15.5.2023

4. Cena za výkon koordinátora BOZP a platební podmínky

4.1

Nejvýše přípustná částka za každý započatý kalendářní měsíc výkonu koordinátora BOZPv roce 2023 činí:

20 000,- Kč bez DPH

4 200,- Kč DPH 21%

24 200,- Kč vč. DPH 21%

Celková částka za výkon koordinátora BOZP za celou předpokládanou dobu realizace stavby činí:

60 000,- Kč bez DPH

12 600,- Kč DPH 21%

72 600,- Kč vč. DPH 21%

Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti.

IV. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2022/0607, nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Smlouva se stává účinnou nejdříve dnem jejího zveřejnění příkazcem v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, na oficiálních webových stránkách Portálu veřejné správy na síti internet (http://portal.gov.cz/portal/) v příslušném registru smluv, a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou dříve.

Dodatek č. 1 je sepsán ve 3 stejnopisech. Po potvrzení obou smluvních stran dva výtisky obdrží příkazce a jeden příkazník.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění Dodatku č. 1 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Jablonec nad Nisou, dne 14.11.2022	v Praze, dne 15.11.2022

Za příkazce:	Za příkazníka:

……………………………………	………………………………

MgA. Jakub Chuchlík, 	Ing. Jiří Frýba

Náměstek primátora                     	ředitel divize 01

……………………………………

Jaroslav Bernat

Vedoucí investic

Ing. Pavel Sluka

za věcnou správnost vedoucí oddělení přípravy a realizace investic