

**Memorandum o porozumění**

Bezpečnostní testování – v rámci založení DS po prvním přihlášení uživatele, rozprostření NIA do DC 1 II etapa a nahrazení BizTalk kontejnerovou platformou

#### C:\Users\Barbora\Desktop\Šturc\nakit\02_design\identity\nakit_presentation-09.pngPenetrační testování

**Obsahuje velmi citlivé a chráněné informace!**

1



**Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.**

#### se sídlem: Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10

#### IČO: 04767543 DIČ: CZ04767543

#### ISDS: hkrkpwn zastoupená: xxx

#### zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A vložka 77322 Bankovní spojení: xxx

#### (dále též „**NAKIT**“, „testovaná strana”) a

**BELCOM Digital, a. s.**

#### se sídlem: Generála Šišky 2375/6, Modřany, 143 00 Praha 4 IČO: 25056646

#### DIČ: CZ25056646

ISDS: p43c3pq zastoupená: xxx

(dále též „**testující strana**“)

# Velmi citlivé!

Tento dokument může obsahovat **velmi citlivé informace!**

Velmi citlivé informace je nutné chránit před neoprávněným přístupem nadstandardními způsoby. Jedná se o tajné informace, jejichž prozrazení nebo použití by mohlo mít vážné následky a dopady na NAKIT. Jsou určené pouze pro velmi omezený okruh lidí. Tito lidé musí s těmito informacemi nakládat dle jejich citlivosti po celou dobu existence informace.

**Obsah**

1. [Velmi citlivé! 3](#_bookmark0)
2. [Bezpečnostní testování – v rámci založení DS po prvním přihlášení](#_bookmark1) [uživatele, rozprostření NIA do DC 1 II etapa a nahrazení BizTalk kontejnerovou](#_bookmark1) [platformou 5](#_bookmark1)
   1. [Obecné informace 5](#_bookmark2)
   2. [Plán penetračního testování 5](#_bookmark3)
      1. [Rozsah a cíl testování 5](#_bookmark4)
      2. [Prostředí 7](#_bookmark5)
      3. [Postup a způsob realizace 8](#_bookmark6)
      4. [Harmonogram](#_bookmark7) [8](#_bookmark7)
      5. [Předpokládané testovací scénáře](#_bookmark8) [9](#_bookmark8)
      6. [Další specifikace testů 11](#_bookmark9)
      7. [Akceptační kritéria 12](#_bookmark10)
   3. [Požadavky na součinnost 12](#_bookmark11)
      1. [Koordinace činností 12](#_bookmark12)
      2. [Zvládání mimořádných situací 13](#_bookmark13)
      3. [Plán pro případné zotavení služby z narušení (DRP)](#_bookmark14) [14](#_bookmark14)
   4. [Další domluvená pravidla a podmínky testování 14](#_bookmark15)
3. [Závěrečná ustanovení 16](#_bookmark16)

# Bezpečnostní testování – v rámci založení DS po prvním přihlášení uživatele, rozprostření NIA do DC 1 II etapa a nahrazení BizTalk kontejnerovou platformou

## Obecné informace

#### xxx

## Plán penetračního testování

### Rozsah a cíl testování

xxx

### Prostředí

#### xxx.

### Postup a způsob realizace

### xxx

### Harmonogram

xxx

### Předpokládané testovací scénáře

### xxx

### Další specifikace testů

#### xxx

### Akceptační kritéria

xxx

## Požadavky na součinnost

### Koordinace činností

### xxx

### Zvládání mimořádných situací

### xxx

### Plán pro případné zotavení služby z narušení (DRP)

#### xxx

* .

## Další domluvená pravidla a podmínky testování

#### xxx

# Závěrečná ustanovení

#### Toto memorandum nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami. Lze ho měnit minimálně elektronicky podepsanou e-mailovou komunikací mezi odpovědnými osobami, případně oboustranně podepsanými číslovanými dodatky. Případné změny jsou platné pouze odsouhlasením odpovědnými zástupci NAKIT, s. p.

|  |  |
| --- | --- |
| **BELCOM Digital, a. s.**  V Praze dne dle el. podpisu  xxx,  Funkce: xxx | **Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.**  V Praze dne dle el. podpisu  Jméno: xxx  Funkce: xxx |