RÁMCOVÁ SMOUVA

OBNOVA infrastruktury JIS PRO ZČU (2022)

(dále jen „Rámcová smlouva“)

*uzavřená podle ust. § 1746 odst. 2 zákona. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „o.z.“)*

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu realizovaného postupem mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., *o zadávání veřejných zakázek* (dále jen „Poptávkové řízení“)

Číslo Rámcové smlouvy Objednatele: bude uvedeno v záznamu o uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Číslo Rámcové smlouvy Zhotovitele: 2/22

**Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Západočeská univerzita v Plzni**

sídlo: Univerzitní 8, 301 00 Plzeň

zastoupen: Ing. Petrem Hofmanem, kvestorem

IČO: 49777513 DIČ: CZ49777513

datová schránka: zqfj9hj

kontaktní osoba: xxxx

(dále jen „Objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:**

**ekoTIP ID s.r.o.**

zapsaný v obchodním rejstříku pd sp. zn.: oddíl C, vložka 18635, u KS v Plzni

sídlo: Hálkova 1507/50, 301 00 Plzeň

zastoupen: xxxx

IČO: 26413574 DIČ: CZ26413574

datová schránka: dew3fjz

kontaktní osoba: xxxx, e-mail pro zasílání Dílčí objednávky: info@ekotip.cz

Osoba oprávněná k akceptaci Dílčí objednávky (lze doplnit i více osob):

xxxx, e-mail: info@ekotip.cz

(dále jen „Zhotovitel”)

**Preambule**

Účelem Rámcové smlouvy je sjednání rámcových podmínek, za nichž budou ze strany Zhotovitele pro Objednatele po dobu účinnosti Rámcové smlouvy poskytována plnění za účelem rozvoje, modernizace, a nezbytných úprav či oprav jednotného identifikačního systému Objednatele (dále jen „JIS“).

1. **Předmět Rámcové smlouvy**
   1. Rámcová smlouva stanovuje podmínky pro zadávání jednotlivých veřejných zakázek bez obnovení soutěže mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
   2. Plnění poskytovaná Zhotovitelem na základě Rámcové smlouvy (specifikovaná zejm. v příloze č. 1), budou Zhotovitelem plněna řádně, včas, s odbornou péčí a v souladu s pokyny Objednatele a dílčími smlouvami (objednávkami), uzavřenými písemně smluvními stranami na základě Rámcové smlouvy v souladu s postupem uvedeným v článku III. Rámcové smlouvy (dále jen „Dílčí objednávka“).
   3. Povinnost Zhotovitele realizovat plnění, tj. Dílčí dílo dle jednotlivé Dílčí objednávky vzniká až akceptací Dílčí objednávky, vystavené Objednatelem, ze strany Zhotovitele.
   4. Předmětem plnění Dílčího díla budou zejména plnění uvedená v příloze č. 1 Rámcové smlouvy.
   5. Předmětem plnění Dílčího díla však mohou být i plnění, jež nejsou uvedena v příloze č 1 Rámcové smlouvy, ale která je nezbytné poskytnout za účelem naplnění účelu a cíle Rámcové smlouvy (dále jen „Neoceněná plnění“), tj. zejm. drobné stavební práce, dílčí dodávky či opravy věcí či zařízení přímo souvisejících s obnovou infrastruktury JIS (výměny či úpravy zámků dveří).
   6. Objednatel se zavazuje Dílčí dílo poskytnuté Zhotovitelem na základě Dílčí objednávky a za podmínek stanovených Rámcovou smlouvou převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli sjednanou cenu, a to způsobem a v termínu stanoveném v Rámcové smlouvě.
   7. Rámcová smlouva nevytváří kontraktační povinnost. Objednatel není povinen zadávat veřejné zakázky, resp. realizovat Dílčí objednávky.
2. **Doba a místo provedení Dílčího díla**
   1. Místem plnění, resp. místem provedení Dílčího díla jsou budovy užívané Objednatelem, přesná adresa místa plnění bude uvedena v Dílčí objednávce, přičemž se bude vždy jednat o území města Plzně, Chebu nebo o obec Hrad Nečtiny, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
   2. Lhůta pro provedení Dílčího díla bude stanovena Objednatelem v Dílčí objednávce, přičemž lhůta pro provedení Dílčího díla nebude kratší než 5 (pět) pracovních dnů, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
3. **Dílčí objednávky**
   1. Předmět plnění (tj. specifikace Dílčího díla) bude uveden Objednatelem v Dílčí objednávce.
   2. Objednatel odešle Dílčí objednávku na e-mailovou adresu Zhotovitele, uvedenou v hlavičce Rámcové smlouvy.
   3. Dílčí objednávka bude obsahovat minimálně tyto náležitosti:
4. číslo Dílčí objednávky a číslo Rámcové smlouvy Objednatele;
5. identifikační údaje Objednatele a Zhotovitele;
6. místo provedení Dílčího díla;
7. specifikaci Dílčího díla, tj. rozsah požadovaných dodávek a činností;
8. cenu Dílčího díla stanovenou v souladu s Rámcovou smlouvou, příp. i jen jednotkové ceny plnění a odhadovaný rozsah plnění, pokud ho předem nelze přesně stanovit (rozsah plnění bude odhadnut Objednatelem, popř. bude odhadnut při neformálním projednání smluvních stran na místě plnění);
9. lhůtu pro provedení Dílčího díla stanovenou v souladu s čl. 2.2 Rámcové smlouvy (pokud není lhůta uvedena, činí jeden (1) měsíc od akceptace Dílčí objednávky).
   1. Cena uvedená v Dílčí objednávce za jednotlivé dodávky a činnosti bude odpovídat jednotkovým cenám uvedeným v příloze č. 1 Rámcové smlouvy. Cena za Neoceněná plnění, nesmí přesáhnout cenu v místě a čase obvyklou (cena Neoceněného plnění bude stanovena předem při neformálním projednání smluvních stran).
   2. Zhotovitel akceptuje a bezodkladně (nejpozději do dvou (2) pracovních dnů) zašle zpět Objednateli řádně potvrzenou Dílčí objednávku na e-mailovou adresu kontaktní osoby Objednatele. Za řádně potvrzenou Dílčí objednávku se považuje:
10. Dílčí objednávka podepsaná kvalifikovaným nebo zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu osoby oprávněné za Zhotovitele k akceptaci Dílčí objednávky, nebo
11. sken Dílčí objednávky s uvedením jména a příjmení osoby oprávněné za Zhotovitele k akceptaci Dílčí objednávky, nebo
12. e-mail, z jehož znění je zřejmé, že Zhotovitel Dílčí objednávku akceptoval.
    1. Zhotovitel je oprávněn odmítnout akceptaci Dílčí objednávky, pokud Dílčí objednávka:
13. neobsahuje údaje dle čl. 3.3 Rámcové smlouvy;
14. místo dodání je jinde než v Plzni, Chebu nebo v obci Hrad Nečtiny;
15. zahrnuje Neoceněná plnění.
    1. O odmítnutí akceptace Dílčí objednávky je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladně (nejpozději do (2) dvou pracovních dnů) vyrozumět na e-mailovou adresu kontaktní osoby Objednatele.
    2. Smluvní strany jsou si při zadávání Dílčích objednávek povinny poskytovat veškerou spravedlivě požadovanou součinnost.
16. **Provádění Dílčího díla**
    1. Zhotovitel bude Dílčí dílo provádět v souladu s pokyny Objednatele, na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost.
    2. Dílčí dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek nutných k jeho realizaci, a to zejména:
17. dopravu (osob, věcí nezbytných k provedení díla) do místa provádění Dílčího díla;
18. úklid místa provedení Dílčího díla po provedení Dílčího díla;
19. odvoz a zajištění uložení a ekologickou likvidaci případných stavebních odpadů (včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu).
20. v případě stavebních úprav, zemních prací atp. i uvedení místa dotčeného prováděním Dílčího díla do původního stavu (úprava povrchu, výmalba apod.), nebude-li mezi smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak;
21. poskytnutí nezbytné součinnosti osobě (ke dni uzavření Rámcové smlouvy je jím společnost ekoTIP ID s.r.o., IČO: 26413574) pověřené Objednatelem k servisu systému JIS ke kontrole funkčnosti a zajištění připojení části nové infrastruktury JIS, jež je předmětem Dílčího díla.
    1. O provedení Dílčího díla bude smluvními stranami sepsán protokol (dále jen „Předávací protokol“).
    2. Předávací protokol bude připraven Zhotovitelem a předložen Objednateli při kontrole dokončeného Dílčího díla. Převezme-li Objednatel Dílčí dílo s vadami či nedodělky, budou tyto vady Dílčího díla či nedodělky uvedeny v předávacím protokolu včetně termínu, v němž Objednatel požaduje jejich odstranění. V předávacím protokolu musí být vždy uvedeno zejm.:
22. číslo objednávky Dílčího díla;
23. přesné místo provádění Dílčího díla (přesná identifikace objektu (popř. pozemku) a všech místností či míst v/na objektu (pozemku) dotčených prováděním prací);
24. přesný rozsah (počet měrných jednotek) a druh provedených prací, dodaných věcí atp. vč. jednotkových smluvních cen;
25. celková cena Dílčího díla;
26. termín předání Dílčího díla;
27. identifikace osoby přebírající Dílčí dílo za Objednatele;
28. bude-li Dílčí dílo provedeno v menším rozsahu, než je uvedeno v objednávce Dílčího díla, bude taková skutečnost Zhotovitelem řádně odůvodněna.
    1. Společně s věcmi či součástmi, jež budou v rámci provedení Dílčího díla zakomponovány do infrastruktury JIS je Zhotovitel povinen dodat veškeré související doklady (zejm. atesty, osvědčení, prohlášení o shodě, návody atp., které jsou nezbytné k řádnému užívání součástí či výsledku Dílčího díla), pokud je s ohledem na charakter dané věci či součásti takové dodání dokladů nezbytné nebo obvyklé.
    2. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. Objednatel nemá povinnost převzít Dílčí dílo, které vykazuje vady a nedodělky. Za vadu díla se považují i vady Předávacího protokolu.
    3. Objednatel si vyhrazuje právo předem odsouhlasit veškeré postupy prací a dodávek a dále také povrchové úpravy pozemků či částí objektu dotčených při provádění Dílčího díla.
    4. Práce se zavazuje Zhotovitel provádět pouze v pracovní dny a v době od 7:00 do 21:00 hod, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
    5. Objednatel předá Zhotoviteli místo určené pro provedení Dílčího díla v termínu dohodnutém mezi smluvními stranami, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů od potvrzení objednávky dle čl. 1.3 Rámcové smlouvy. Zhotovitel je povinen poskytnout nezbytnou součinnost k převzetí místa provádění Dílčího díla.
    6. Zhotovitel se zavazuje zachovávat v místě provádění Dílčího díla a přilehlých prostorách čistotu a pořádek, a to minimálně ve stavu, který umožní nepřerušovaný provoz budovy dotčené prováděním Dílčího díla, a to s ohledem na hygienické požadavky, BOZP apod. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat provozní řád budovy dotčené prováděním Dílčího díla, pokyny požárního dozoru, příp. dozoru bezpečnosti práce.
    7. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace Dílčího díla výhradní odpovědnost za:
29. zajištění bezpečnosti všech osob v místě provádění Dílčího díla, udržování místa provádění Dílčího díla v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
30. provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí v místě provádění Dílčího díla i přilehlých prostorách a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.
    1. Ke dni předání Dílčího díla bez vad a nedodělků Objednateli bude místo provádění Dílčího díla vyklizeno a uklizeno.
    2. Požadovaná kvalita Dílčího díla a prací a způsob její kontroly se řídí platnými technickými normami, jakož i materiály a výrobky použité pro provedení Dílčího díla musí být v souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona a splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.
    3. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje platným pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s předmětem činnosti dle Rámcové smlouvy, a to v minimální výši 500 000 Kč. Zhotovitel doklad o platném pojištění předložil Objednateli před uzavřením Rámcové smlouvy. Zhotovitel je povinen udržovat toto pojištění v platnosti a v účinnosti bez přerušení po celou dobu účinnosti Rámcové smlouvy a současně do provedení posledního Dílčího díla. Zhotovitel je povinen po dobu účinnosti Rámcové smlouvy prokázat trvání pojištění do tří (3) dnů od výzvy Objednatele, jinak je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení se splněním této povinnosti.
    4. Ustanovení tohoto článku Rámcové smlouvy se použijí obdobně při odstraňování vad Dílčího díla Zhotovitelem.
    5. K jednání za Objednatele spočívající v udílení pokynů k provedení Dílčího díla, k předání a převzetí místa plnění, k podpisu předávacího protokolu, k reklamování vad apod. je oprávněna kontaktní osoba Objednatele nebo jí pověřená osoba.
31. **Cena Dílčího díla a platební podmínky**
    1. Cena Dílčího díla (popř. i jen jednotkových cen a předpokládaného rozsahu plnění v případě předem neodhadnutelného rozsahu plnění) bude uvedena v Dílčí objednávce.
    2. Smluvní strany se dohodly, že souhrnná cena za všechna Dílčí díla realizovaná na základě Rámcové smlouvy činí nejvýše 1 900 000 Kč bez DPH.
    3. Cena Dílčího díla bude Objednatelem hrazena na bankovní účet, v české měně, a to na základě daňového dokladu (faktury), který musí obsahovat všechny náležitosti stanovené Rámcovou smlouvou a náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále je „ZDPH“). V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k opravě či doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě opravené či doplněné faktury Objednateli.
    4. Daňové doklady (faktury) musí splňovat náležitosti § 33 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dále pak daňové doklady (faktury) budou obsahovat zejména:
32. název Rámcové smlouvy, tj.: „Obnova infrastruktury JIS pro ZČU (2022)“;
33. číslo Rámcové smlouvy Objednatele (uvedeno v registru smluv);
34. číslo Dílčí objednávky;
35. popis a rozpis fakturovaného plnění;
36. číslo a datum vystavení faktury;
37. identifikaci osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu;
38. označení banky a číslo tuzemského účtu Zhotovitele zveřejněného v "Registru plátců DPH a identifikovaných osob" (dle § 96 ZDPH);
39. IČO a DIČ Objednatele a Zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo;
    1. Cenu Dílčího díla je Zhotovitel oprávněn fakturovat po provedení Dílčího díla. Přílohou faktury bude Předávací protokol dle čl. 4.4 Rámcové smlouvy potvrzený Objednatelem.
    2. DPH bude účtována dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
    3. Splatnost faktury se sjednává na 21 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Objednateli.
    4. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
    5. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla tuzemských bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d)  ZDPH). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný tuzemský bankovní účet, má Objednatel právo ponížit platbu Zhotoviteli o příslušnou částku DPH a současně je oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu. Smluvní strany si sjednávají, že takto Zhotoviteli nevyplacenou částku DPH odvede správci daně sám Objednatel v souladu s ustanovením § 109a ZDPH.
    6. V případě, že se Zhotovitel stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu § 106a ZDPH, je Objednatel oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu, a to v návaznosti na § 109 a 109a ZDPH. V takovém případě tuto skutečnost Objednatel oznámí Zhotoviteli a úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka Zhotovitele za Objednatelem v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení Rámcové smlouvy za uhrazenou. Skutečnost, že se Zhotovitel stal tzv. nespolehlivým plátcem DPH, bude ověřena z veřejně dostupného registru, což Zhotovitel výslovně akceptuje a nebude činit sporným.
    7. Zhotovitel bude investiční náklady a neinvestiční náklady fakturovat zvlášť, tzn. na jedné faktuře nesmí být současně fakturovány investiční a neinvestiční náklady. Přílohy faktur – soupis skutečně provedených prací a dodávek – budou zpracovány v návaznosti na členění majetku dle finančních předpisů (rozdělení na část investiční majetek a neinvestiční majetek) v souladu s požadavky na evidenci majetku dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu a platného Pokynu č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, vydaného Generálním finančním ředitelstvím.
    8. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že cena za plnění uvedená v čl. 4.2 písm. a) až e) je vždy zahrnuta v ceně Dílčího díla uvedené v Dílčí objednávce (tj. nemůže být Zhotovitelem účtována nad rámec ceny Dílčího díla v Dílčí objednávce), nebude-li výslovně v Dílčí objednávce stanoveno jinak.
40. **Smluvní pokuty**
    1. V případě nedodržení jakékoli lhůty uvedené v čl. 3.5 nebo 3.7 Rámcové smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 250 Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.
    2. V případě prodlení Zhotovitele s provedením Dílčího díla, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 250 Kč, a to za každý, i započatý den prodlení.
    3. Pro případ prodlení Zhotovitele s odstraněním vad či nedodělků uvedených v Předávacím protokolu se ust. čl. 6.2 Rámcové smlouvy použije obdobně.
    4. Smluvní pokuty uplatňované dle Rámcové smlouvy jsou splatné do třiceti (30) dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k zaplacení smluvní pokuty ze strany oprávněné strany.
    5. Ustanoveními o smluvní pokutě v Rámcové smlouvě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody/újmy v plné výši.
    6. Smluvní strany si sjednávají pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého závazku dle Rámcové smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazené části peněžitého závazku, a to za každý den prodlení.
    7. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení smluvních pokut či nároků na náhradu škody/újmy vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči Objednateli, vzniklé na základě Rámcové smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
41. **Práva a povinnosti smluvních stran**
    1. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z Rámcové smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
    2. Změna kontaktních osob, e-mailu pro zasílání Dílčí objednávky, nebo osob oprávněných k akceptaci Dílčí objednávky uvedených v hlavičce Rámcové smlouvy, musí být druhé smluvní straně neprodleně písemně oznámena (e-mailem kontaktní osobě druhé smluvní strany), přičemž je účinná nejdříve okamžikem doručení tohoto písemného oznámení druhé smluvní straně.
42. **Odpovědnost za vady, záruka**
    1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílčí dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu Zhotovitel porušením povinnosti dle Rámcové smlouvy, resp. Dílčí objednávky. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá Zhotovitel v rozsahu této záruky.
    2. Zhotovitel poskytuje na Dílčí dílo (tj. na výsledek všech Zhotovitelem provedených činností v rámci Dílčího díla, dodané věci či součásti, jež byly použity pro provedení Dílčího díla (i případně zakomponované do infrastruktury JIS)) záruku v délce dva (2) roky. Po tuto dobu odpovídá za vady, které se na Dílčím díle vyskytnou.
    3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat (i e-mailem kontaktní osobě Zhotovitele) u Zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu, přičemž je Objednatel oprávněn zvolit způsob zjednání nápravy libovolně dle vlastního uvážení. V případě požadavku na odstranění vady uvede Objednatel v reklamaci i dobu do jaké má být vada odstraněna.
    4. V případě výskytu vady po dobu běhu záruční doby se záruční doba prodlužuje o dobu od oznámení vady Zhotoviteli po její odstranění Zhotovitelem. Reklamaci jakož i volbu nároku z vady lze uplatnit kdykoli v průběhu záruční doby (bez ohledu na to kdy Objednatel vadu zjistí), přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany vylučují aplikaci všech ust. o.z., která zkracují reklamační lhůtu, lhůtu pro uplatnění nároků z vad, jakož i samotné nároky z těchto vad, tj. zejm. ust. § 2111, § 2112 a 2618 o.z.
    5. Zhotovitel je povinen nejpozději do tří (3) pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává.
    6. Zhotovitel je povinen zjednat nápravu uplatněných vad. Pokud Objednatel požadoval odstranění vady, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování uplatněné vady vždy, tedy i v případě, že reklamaci neuznal, či je sporné, zda Zhotovitel za vady odpovídá. Otázka případných nároků Zhotovitele z odstranění vad bude řešena až po úplném odstranění uplatněných vad.
    7. V případě požadavku Objednatele na odstranění vady je Zhotovitel povinen ji odstranit v době stanovené Objednatelem v reklamaci, která nebude kratší než pět (5) pracovních dnů, a to i v případě, že reklamaci neuznal.
    8. Pokud Zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené Objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci neuznal, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 250 Kč za každý i započatý den prodlení.
    9. Pokud Zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené Objednatelem v reklamaci, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé a účelně vynaložené náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech.
    10. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že za reklamovanou vadu nenese Zhotovitel odpovědnost, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé, doložené a účelně vynaložené náklady.
    11. Ustanovením čl. 8.3 a násl. není dotčeno právo smluvních stran dohodnout se na způsobu a čase odstranění vad jinak, např. i ústně či konkludentně, tj. zejm. v případě kdy Zhotovitel vadu uznává a je ochoten ji v dohodnuté lhůtě odstranit.
43. **Provedení Neoceněného plnění**
    1. Objednatel si vyhrazuje právo na provedení i jiných činností a dodávek jiných věcí či součástí (resp. jejich zahrnutí do předmětu Dílčího díla) nad rámec plnění uvedeného v příloze č. 1 Rámcové smlouvy, jejichž potřeba vznikla v průběhu účinnosti Rámcové smlouvy v souvislosti s obnovou infrastruktury JIS.
    2. Smluvní strany se dohodly, že Neoceněné plnění se budou realizovat rovněž na základě Dílčích objednávek. Přičemž v Dílčí objednávce musí být jednoznačně uveden předmět Neoceněného plnění a jeho cena, nebo způsob jejího určení, přičemž cena Neoceněného plnění nesmí převýšit cenu v místě a čase obvyklou za obdobný předmět plnění (u plnění majících charakter stavebních prací se za obvyklou cenu považuje cena dle aktuálního ceníku ÚRS CZ, a.s.).
44. **Vyhrazené změny smlouvy**
    1. Smluvní strany se dohodly na tom, že jednotkové ceny plnění uvedené v příloze č. 1 Rámcové smlouvy mohou být (za splnění dále uvedených podmínek) každoročně měněny o procento odpovídající procentu průměrné roční míry inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem (dále jen „ČSÚ“) za předchozí kalendářní rok (např. za rok 2020 činila 3,2 %, za rok 2021 činila 3,8 %), a to s účinností od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bude (po oficiálním vyhlášení ČSÚ) jednou smluvní stranou doručena příloha č. 1 Rámcové smlouvy s aktualizovanými cenami druhé smluvní straně. Nové ceny budou při přepočtu zaokrouhleny na celé desetihaléře. Případná změna jednotkových cen v Rámcové smlouvě nemá vliv na cenu již akceptovaných Dílčích objednávek (ty je Zhotovitel povinen provést za dosavadní jednotkové ceny). V případě, že příloha č. 1 s novými cenami bude druhé smluvní straně doručena s chybnými cenovými údaji (byť i jen z části), nebo později než v listopadu daného roku, nepřihlíží se k ní a jednotkové ceny zůstávají v dosavadní výši. Změna jednotkových cen o průměrnou roční míru inflace se připouští nejdříve v roce 2024, a to o průměrnou roční míru inflace za rok 2023 (tj. průměrná roční míra inflace za rok 2022 se do jednotkových cen nijak nepromítne).
    2. Objednatel si v případě, že po uzavření Rámcové smlouvy, resp. v průběhu jejího plnění dojde k odstoupení od Rámcové smlouvy před uplynutím celkové doby její stanovené účinnosti vyhrazuje ve smyslu ust. § 100 odst. 2 ZZVZ právo uzavřít Rámcovou smlouvu s dalším účastníkem Poptávkového řízení, a to v pořadí které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ v tomto případě platí obdobně. Rámcová smlouva s novým dodavatelem bude uzavřena v podobě odpovídající nabídce nově vybraného dodavatele, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám nově vybraného dodavatele, přičemž mohou být změněny v souladu s čl. 10.1 Rámcové smlouvy, tak jako by Rámcová smlouva s novým dodavatelem byla uzavřena již v Poptávkovém řízení (tj. do jednotkových cen lze promítnout inflaci za předcházející roky trvání Rámcové smlouvy obdobně dle čl. 10.1 Rámcové smlouvy).
45. **Výpověď a odstoupení od Rámcové smlouvy**
    1. Objednatel je oprávněn vypovědět Rámcovou smlouvu v jím stanovené lhůtě, která nebude kratší než 3 (tři) měsíce.
    2. Zhotovitel je oprávněn vypovědět Rámcovou smlouvu v 6 (šesti) měsíční výpovědní lhůtě, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena Objednateli.
    3. Objednatel je oprávněn odstoupit od Rámcové smlouvy a/nebo některé či všech dosud nerealizovaných Dílčích objednávek v případě, že:
       1. Zhotovitel odmítne akceptovat Dílčí objednávku učiněnou v souladu s podmínkami Rámcové smlouvy;
       2. Zhotovitel poruší své závazky založené Dílčí objednávkou nebo Rámcovou smlouvou;
       3. Zhotovitel písemně oznámí Objednateli, že není schopen plnit své závazky podle Rámcové smlouvy;
       4. příslušný soud pravomocně rozhodne, že Zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek Zhotovitele nebo hrozící úpadek Zhotovitele), nebo je ve vztahu ke Zhotoviteli prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;
       5. je podán návrh na zrušení Zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích nebo je zahájena likvidace Zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.
    4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Rámcové smlouvy a/nebo některé či všech dosud nerealizovaných Dílčích objednávek, pokud Objednatel bude v prodlení s úhradou ceny za plnění předmětu Dílčí objednávky s tím, že toto porušení nenapraví ani v dodatečné lhůtě 30 dní od obdržení písemné výzvy Zhotovitele k nápravě.
    5. Objednatel je Rámcovou smlouvu oprávněn vypovědět v jím stanovené lhůtě v případě, že je Objednatel oprávněn od Rámcové smlouvy odstoupit.
    6. Objednatel je rovněž Rámcovou smlouvu oprávněn vypovědět v jím stanovené lhůtě v případě, že souhrnná cena Dílčích děl provedených na základě Rámcové smlouvy přesáhne částku 1 900 000 Kč bez DPH.
    7. Ukončením účinnosti Rámcové smlouvy nejsou dotčeny závazky a nároky vzniklé na základě uzavřených Dílčích objednávek.
46. **Závěrečná ustanovení**
    1. Rámcová smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Rámcová smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to na čtyři (4) roky.
    2. Smluvní strany se současně dohodly a Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že účinnost Rámcové smlouvy skončí rovněž k okamžiku, kdy souhrnná cena všech na základě ní provedených Dílčích děl přesáhne částku 1 900 000 Kč bez DPH.
    3. Objednatel dává na vědomí a Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není v daném smluvním vztahu podnikatelem.
    4. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a dále to, že Dílčí objednávky mohou podléhat povinnému uveřejnění dle citovaného zákona.
    5. Objednatel Rámcovou smlouvu uveřejní v registru smluv.
    6. Zhotovitel bere na vědomí, že Rámcová smlouva a Dílčí objednávky, podléhají-li povinnému uveřejnění v registru smluv, budou Objednatelem uveřejněny v kompletní podobě s výjimkou údajů, u nichž Zhotovitel v rámci podané nabídky do Poptávkového řízení uvedl, že nemají být uveřejněny a současně na ně dopadá výjimka z povinnosti uveřejnění dle zákona o registru smluv. Řádně a důvodně označené části Rámcové smlouvy (přílohy) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.
    7. Nebude-li Dílčí objednávka podléhající povinnosti uveřejnění v registru smluv zveřejněna v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem nejpozději do 1 (jednoho) měsíce po jejím uzavření, je Zhotovitel povinen ji uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření.
    8. Rámcovou smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, nestanoví-li Rámcová smlouva výslovně jinak.
    9. Rámcová smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, s kvalifikovanými nebo zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu, nebo v listinné podobě (ve dvou vyhotoveních) s vlastnoručními podpisy oprávněných osob.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 – Specifikace dílčích plnění a jednotkové ceny

Objednatel: Zhotovitel:

Dne: …………… (případně viz el. podpis) Dne: …………… (případně viz el. podpis)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Západočeská univerzita v Plzni ekoTIP ID s.r.o.**

Ing. Petr Hofman xxxx

kvestor xxxx

Příloha č. 1 – Specifikace dílčích plnění a jednotkové ceny

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **č. pol.** | **Položka** | **Jednotková cena materiálu v Kč bez DPH** | **Jednotková cena montáže v Kč bez DPH** |
| 1 | Řídící jednotka ET05-LAN | 9730 | 720 |
| 2 | Snímač karet ES05-MAK | 5110 | 255 |
| 3 | Svorkovnice rozhraní AX05 | 1170 | 545 |
| 4 | Akumulátor 12V/7Ah | 490 | 70 |
| 5 | Akumulátor 12V/18Ah | 1150 | 100 |

Stavební práce a další neoceněná plnění budou poskytována za ceny stanovené v souladu s ust. Rámcové smlouvy, a to zejm. dle čl. 9.2.