Smlouva o dílo

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona                      č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany:

1.

Objednatel:	Domov pro osoby se zdravotní postižením Bystřice nad Úhlavou, příspěvková organizace

Sídlem:	  Bystřice nad Úhlavou 44, 340 22 Nýrsko

Zastoupený:	  Ing. Kateřinou Šimkovou

IČ:		  492 07 300

Telefon:          774 707 714

E mail:            k.simkova@dozpbystrice.cz

dále jen „objednatel“

a

2.

Zhotovitel:     THERMOLUFT KT s.r.o.

Sídlem:          Franty Šumavského 867

Zastoupený:   Ing. Jaroslavem Štětkou, Miloslavem Horákem

Bankovní spojení:  Fio banka Klatovy

Č. účtu:          2000095192/2010

IČ:                  291 09 990

DIČ:               CZ29109990

Tel:                 736 612 550

dále jen „zhotovitel“

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

Smlouvu o dílo

Článek I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zhotovení stavební akce: Výměna, oprava a úprava vzduchotechniky v objektu DOZP Bystřice nad Úhlavou.

Dodávka bude zabezpečena v rozsahu vítězné nabídky poptávkového řízení na dodavatele ze dne 11.11.2022 a oceněného výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této SOD rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů, nutných k řádnému provedení díla a provedení všech předepsaných zkoušek.

Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu.

Místem plnění předmětu díla je:  Bystřice nad Úhlavou 44.

Článek II.

Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době od 14.11.2022 do 31.12.2022.

- Zahájení díla je podmíněno předáním staveniště.

- V případě, že dodavatel nebude mít z důvodu nedostatku výrobků na trhu nebo jejich pozdního dodání se strany dodavatelů k dispozici podstatné komponenty, potřebné k provedení kompletního a funkčního díla, bude termín dokončení upraven písemným dodatkem k této smlouvě.

- Dodavatel se zavazuje o těchto okolnostech neprodleně a prokazatelně informovat objednatele, a navrhnou reálný termín dokončení díla.

- V případě, že vzhledem k ročnímu období a potřebě montážních prací na střeše objektu nebude možné vlivem nepříznivých klimatických podmínek provádět na střeše objektu bezpečně montážní práce, bude termín dokončení díla upraven písemným dodatkem k této smlouvě.

- Prodloužení termínu dokončení díla dle bodu 3. a 4. tohoto článku nebude považováno jako prodlení termínu plnění díla.

Článek III.

Cena za dílo

- Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činí:

Cena celkem bez DPH ……… 828 424,-  Kč

samostatně DPH (15%) …….. 124 264,-  Kč

Cena celkem včetně DPH ….. 952 688,-  Kč

Článek IV.

Platební podmínky

- Objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce budou hrazeny měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací. Konečná faktura bude vystavena při předání a převzetí díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku.

- Smluvní strany dohodly měsíční platby za skutečně provedené činnosti na základě faktur za dílčí plnění. Součástí každé faktury za dílčí plnění bude soupis skutečně provedených činností schválený technickým dozorem objednatele.

- Smluvní splatnost faktur a konečné faktury za dílo bude 14 kalendářních dnů po doručení platebních dokladů objednateli.

- Faktura musí obsahovat tyto náležitosti:

- označení faktury,

- sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení objednatele a zhotovitele

- předmět plnění a den splnění

- cenu díla a částku k fakturaci

- datum odeslání a datum splatnosti platebního dokladu

- náležitosti pro daňové účely

- podpis oprávněného zástupce zhotovitele

- Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli nad rámec této smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně oznámit objednateli.

- Náklady nad rámec této smlouvy dle bodu 5 tohoto článku mohou být zhotoviteli uhrazeny pouze, pokud takové náklady objednatel uzná jako oprávněné. Na úhradu nákladů za provedení díla nad rámec této smlouvy nemá zhotovitel právo vyjma případu, kdy takové náklady objednatel uzná a rozhodne se je zhotoviteli uhradit.

- Za nesplnění termínu plnění dle čl. II zaplatí zhotovitel objednateli sankci ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

- Za prodlení s úhradou splátek ceny za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet sankci ve výši 0,05 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

Článek V.

Záruční doba

- Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce 24 měsíců.

- Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla.

- Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.

- Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním.

Článek VI.

Součinnost

- Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost.

- Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle odst. 1 tohoto článku neovlivní kvalitu plnění předmětu této smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně s návrhem nového termínu plnění.

Článek VII.

Platnost a účinnost smlouvy

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

- Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména NOZ v platném znění.

- Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

- Smluvní strany si ujednaly, že smluvní vztah vzniklý dle této smlouvy bude vykládán výhradně podle obsahu smlouvy, bez přihlédnutí k jakékoli skutečnosti, která nastala nebo byla sdělena jednou stranou druhé straně před uzavřením smlouvy. Pro odstranění pochybností smluvní strany výslovně veškerá ujednání, prohlášení, přísliby ujištění ruší a nahrazují touto smlouvou, současně vylučují aplikaci ustanovení § 556 odst. 2 NOZ.

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na profilu zadavatele s výjimkou informací, které jsou obchodním tajemstvím zhotovitele a jsou zhotovitelem ve smlouvě zřetelně označeny.

- Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních.

- Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, porozumění jejímu obsahu, podle pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

V Bystřici nad Úhlavou, dne: 15.11.2022

.........................................................		   ……………………………………

za objednatele					    za zhotovitele

Ing. Kateřina Šimková				    Ing. Jaroslav Štětka

Miloslav Horák

Příloha: oceněný soupis prací (výkaz výměr)