dohoda o narovnání

mezi

Západočeskou univerzitou v Plzni

na straně jedné

a

Zdeňkem Presslem

na straně druhé

Tato dohoda o narovnání (dále jen „Dohoda”) byla uzavřena podle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi následujícími smluvními stranami:

- Západočeská univerzita v Plzni, IČO: 497 77 513, sídlem Plzeň 3, Jižní Předměstí, Univerzitní 2732/8, PSČ 301 00

(dále jen „Objednatel“);

na straně jedné

a

- Zdeněk Pressl, IČO: 428 30 141, se sídlem Plzeň, Východní předměstí, Sladkovského 2757/38, PSČ 326 00

(dále jen „Zhotovitel“);

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel jednotlivě dále jen „Smluvní strana“ a společně dále jen „Smluvní strany“);

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- Smluvní strany uzavřely následující rámcové smlouvy:

- rámcová smlouva č. 8100/0003/20 ze dne 3. 3. 2020; a

- rámcová smlouva 8100/0003/19 ze dne 18. 3. 2019;

(společně dále jen „Rámcové smlouvy“), dle kterých měl Zhotovitel povinnost provádět na základě individuálních objednávek Objednatele opravy lin a podlahových krytin v objektech Objednatele (dále jen „Podlahářské práce“);

- Objednatel na základě Rámcových smluv vystavil vůči Zhotoviteli následující objednávky:

- objednávku č. 8151/0040/19 ze dne 5. 8. 2019 na provedení Podlahářských prací v objektech (i) VŠ kolej Máchova 14 – 16 - Máchova 14 – 16, Plzeň; (ii) VŠ kolej Borská – Borská 53, Plzeň; a (iii) VŠ kolej Bolevecká - Bolevecká 30 – 32, Plzeň;

- objednávku č. 8151/0032/19 ze dne 28. 6. 2019 na provedení Podlahářských prací v objektech (i) VŠ kolej Máchova 14 – 16 - Máchova 14 – 16, Plzeň; (ii) VŠ kolej Borská – Borská 53, Plzeň; a (iii) VŠ kolej Bolevecká - Bolevecká 30 – 32, Plzeň;

- objednávku č. 8151/0022/20 ze dne 10. 7. 2020 na provedení Podlahářských prací v objektech (i) VŠ kolej Máchova 14 – 16 - Máchova 14 – 16, Plzeň; (ii) VŠ kolej Borská – Borská 53, Plzeň; a (iii) VŠ kolej Bolevecká - Bolevecká 30 – 32, Plzeň;

- objednávku č. 8151/0028/20 ze dne 6. 8. 2020 na provedení Podlahářských prací v objektech (i) VŠ kolej Máchova 14 – 16 - Máchova 14 – 16, Plzeň; (ii) VŠ kolej Borská – Borská 53, Plzeň; a (iii) VŠ kolej Bolevecká - Bolevecká 30 – 32, Plzeň; a

- objednávku č. 8151/0029/20 ze dne 13. 8. 2020 na provedení Podlahářských prací v objektech (i) VŠ kolej Máchova 14 – 16 - Máchova 14 – 16, Plzeň; (ii) VŠ kolej Borská – Borská 53, Plzeň; a (iii) VŠ kolej Bolevecká - Bolevecká 30 – 32, Plzeň;

(společně dále jen „Objednávky“);

- za provedení Podlahářských prací dle Objednávek vystavil Zhotovitel Objednateli následující faktury znějící na částku v souhrnné výši 1.959.215,- Kč bez DPH, kterou Objednatel řádně bezhotovostním převodem zaplatil Zhotoviteli:

- faktura č. 201934 ze dne 16. 8. 2019, kterou došlo k vyúčtování částky ve výši 720.110,- Kč bez DPH;

- faktura č. 201930 ze dne 19. 7. 2019, kterou došlo k vyúčtování částky v souhrnné výši 259.105,- Kč bez DPH;

- faktura č. 202028 ze dne 17. 7. 2020, kterou došlo k vyúčtování částky v souhrnné výši 450.000,- Kč bez DPH;

- faktura č. 202033 ze dne 14. 8. 2020, kterou došlo k vyúčtování částky v souhrnné výši 430.000,- Kč bez DPH; a

- faktura č. 202034 ze dne 22. 8. 2020, kterou došlo k vyúčtování částky ve výši 100.000,- Kč bez DPH;

- dle názoru Objednatele byly Podlahářské práce provedeny s následujícími vadami a nedodělky:

- montáž a úprava nového lina či podlahové krytiny byly provedeny nekvalitně;

- v objektech Objednatele nedošlo k provedení demontáže dosavadního lina či podlahové krytiny včetně likvidace (a to i přes její vyfakturování); a

- v některých objektech Objednatele nebyla provedena žádná práce (a to i přes její vyfakturování), a to konkrétně:

- v roce 2019 vyfakturoval Zhotovitel Objednateli provedení Podlahářských prací o celkové ploše 1.455 m2, ve skutečnosti však Zhotovitel dle názoru Objednatele provedl Podlahářské práce v objektech Objednatele v roce 2019 o celkové ploše 161,7 m2; a

- v roce 2020 vyfakturoval Zhotovitel Objednateli provedení Podlahářských prací o celkové ploše 1.406,51 m2, ve skutečnosti však Zhotovitel dle názoru Objednatele provedl Podlahářské práce v objektech Objednatele v roce 2020 o celkové ploše 1.318,54 m2;

(společně dále jen „Vady a Nedodělky“);

- dopisem ze dne 9. 6. 2021 Objednatel (i) oznámil Zhotoviteli zjištění Vad a Nedodělků, (ii) uplatnil vůči Zhotoviteli záruční práva ve formě slevy z ceny díla a zároveň (iii) vyzval Zhotovitele k zaplacení uplatněné slevy z ceny díla, a to v souhrnné výši 1.039.662,56 Kč (dále jen „Sleva z ceny díla“);

- Zhotovitel na výzvu Objednatele nereagoval a Slevu z ceny díla neuhradil, a proto Objednatel dne 9. 7. 2021 podal k Okresnímu soudu Plzeň – město vůči Zhotoviteli žalobu o zaplacení částky ve výši 1.039.662,56 Kč s příslušenstvím (dále jen „Žaloba“), ohledně které se u Okresního soudu Plzeň – město vede soudní řízení sp. zn. 16 C 101/2021;

- Zhotovitel je přesvědčen, že Podlahářské práce podle Objednávek provedl řádně a včas, a není si vědom existence Vad a Nedodělků, pročež je přesvědčen, že vyjma neprovedeného odstranění a likvidace původní krytiny v objektech Objednatele na adrese Borská 53 Plzeň a Bolevecká 32 Plzeň, které bylo administrativním nedopatřením vyfakturováno v rámci faktur Zhotovitele uvedených v odstavci (C) výše, nemá Objednatel právo na Slevu z ceny díla;

- otázka řádného či vadného provedení díla Zhotovitele podle Objednávek, otázka existence Vad a Nedodělků a s tím související otázka existence práva Objednatele vůči Zhotoviteli na zaplacení Slevy z ceny díla je tedy mezi Smluvními stranami sporná, pročež mezi Smluvními stranami vyvstaly Sporná práva a povinnosti (jak jsou definovány v odst. 2.1 této Dohody); a

- Smluvní strany mají zájem touto Dohodou narovnat Sporná práva a povinnosti (jak jsou definovány v odst. 2.1 této Dohody) a smírným způsobem ukončit soudní spor vedený na základě Žaloby;

dohodly se Smluvní strany na následujícím:

# Předmět Dohody

## Předmětem této Dohody je narovnání Sporných práv a povinností (jak jsou definovány v odst. 2.1 této Dohody) způsobem popsaným v odst. 3.1 této Dohody.

# Sporná práva a povinnosti

## Mezi Smluvními stranami jsou v souvislosti s realizací Podlahářských prací dle Objednávek sporná následující práva a povinnosti:

### dle názoru Objednatele byly Podlahářské práce, které Zhotovitel vyfakturoval Objednateli na základě Objednávek, provedeny s Vadami a Nedodělky, pročež Objednatel má z tohoto titulu vůči Zhotoviteli právo na zaplacení Slevy z ceny díla; a

### dle názoru Zhotovitele byly Podlahářské práce, které Zhotovitel vyfakturoval Objednateli na základě Objednávek, provedeny řádně (ve sjednaném provedení a rozsahu) a včas – tj. bez Vad a Nedodělků, pročež Objednatel nemá z tohoto titulu vůči Zhotoviteli právo na zaplacení Slevy z ceny díla;

### (společně dále jen „Sporná práva a povinnosti“).

# Narovnání

## Smluvní strany se dohodly na narovnání Sporných práv a povinností tak, že Sporná práva a povinnosti touto Dohodou s účinností ke dni Účinnosti narovnání (jak je definována v odst. 3.1.4 této Dohody) v plném rozsahu zanikají a zcela se nahrazují následujícími právy a povinnostmi:

### Zhotovitel činí nesporným, že neprovedl odstranění a likvidaci původní krytiny v objektech Objednatele na adrese Borská 53 Plzeň a Bolevecká 32 Plzeň a že toto neprovedené plnění administrativním nedopatřením vyfakturoval v rámci faktur Zhotovitele uvedených v odstavci (C) preambule této Dohody výše;

### Zhotovitel poskytne v souvislosti s Podlahářskými pracemi provedenými Zhotovitelem na základě Objednávek jednorázovou slevu z ceny díla, a to v celkové výši 150.000,- Kč bez DPH (slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých; dále jen „Kompenzace“), čímž budou s definitivní platností zcela vypořádána veškerá práva Objednatele vůči Zhotoviteli z vadného plnění v souvislosti se zjištěnými Vadami a Nedodělky;

### Zhotovitel se podpisem této Dohody zavazuje, že zaplatí Objednateli Kompenzaci nejpozději do deseti (10) dnů ode dne účinnosti této Dohody, a to na bankovní účet Objednatele číslo 4811530257/0100, vedený u Komerční banky, a.s. (dále jen „Účet Objednatele”);

### Smluvní strany sjednávají, že účinnost narovnání podle této Dohody nastane (teprve) okamžikem zaplacení celé částky Kompenzace na Účet Objednatele (dále jen „Účinnost narovnání“); teprve okamžikem Účinnosti narovnání jsou všechny vzájemné nároky, práva, pohledávky a závazky Smluvních stran související se Spornými právy a povinnostmi zcela vypořádány;

### Objednatel se zavazuje do pěti (5) pracovních dnů ode dne Účinnosti narovnání:

- vzít zpět Žalobu podanou u Okresního soudu Plzeň - město a navrhnout, aby bylo řízení o Žalobě zastaveno a aby žádnému z účastníků řízení o Žalobě nebylo přiznáno právo na náhradu nákladů řízení; a

- zpětvzetí Žaloby bezodkladně potvrdit e-mailovou zprávou zaslanou Zhotoviteli na e-mailovou adresu: info@akkoranda.cz a z.pressl@seznam.cz.

### Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, co k tomu bude vyzván příslušným soudem, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů ode dne obdržení výzvy soudu, vyslovit souhlas se zpětvzetím Žaloby dle odstavce 3.1.5 výše a vzdát se práva na náhradu nákladů řízení.

  - Smluvní strany se dohodly, že nad rámec Kompenzace nemá Objednatel v souvislosti se Spornými právy a povinnostmi vůči Zhotoviteli právo na zaplacení žádné další částky ani na jakékoliv jiné (peněžité či nepeněžité) plnění. Pro vyloučení všech pochybností se Objednatel (s výjimkou práva na zaplacení Kompenzace) vzdává vůči Zhotoviteli jakýchkoliv a všech dalších práv souvisejících se Spornými právy a povinnostmi, a to včetně práv na zaplacení smluvní pokuty, slevy z ceny díla, úroků, úroků z prodlení, náhrady škody, bezdůvodného obohacení či jiného příslušenství, které vznikly na základě či v souvislosti s Vadami a Nedodělky.

  - Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nemá vůči Objednateli právo na zaplacení žádné částky ani na jakékoliv jiné (peněžité či nepeněžité) plnění. Zhotovitel se pro odstranění všech pochybností vůči Objednateli vzdává jakýchkoliv svých práv souvisejících se Spornými právy a povinnostmi, a to včetně práva na zaplacení nákladů řízení o Žalobě, nákladů svého právního zastoupení, úroků, úroků z prodlení, náhrady škody, bezdůvodného obohacení či jiného příslušenství podle Rámcových smluv, Objednávek či z jakéhokoliv jiného právního titulu.

# Společná ujednání

## Smluvní strany se dohodly, že v budoucnosti nebudou činit jakákoliv jednání, která by byla v rozporu s účelem této Dohody. Smluvní strany se zejména zavazují, že se nebudou domáhat Sporných práv a povinností ani jakékoliv jejich části ani jiných pohledávek či jakýchkoliv nároků souvisejících se Spornými právy a povinnostmi nad rámec stanovený touto Dohodou v žádném soudním či jiném řízení ani jinou cestou, zejména nebudou podávat žaloby, návrhy na nařízení výkonu rozhodnutí či exekuce, jiné návrhy a činit jiná obdobná jednání.

## Smluvní strany prohlašují, že žádná práva nebo povinnosti ze Sporných práv a povinností nebyly ke dni uzavření této Dohody postoupeny ani jakkoliv převedeny na třetí osoby.

## Smluvní strany se dohodly, že v případě, že nedojde k zaplacení Kompenzace na Účet Objednatele řádně a včas ve lhůtě dle odst. 3.1.3 této Dohody, vzniká Objednateli právo jednostranně odstoupit od této Dohody. Odstoupením se tato Dohoda ruší od počátku.

# Závěrečná ujednání

## Tato Dohoda nabývá (i) platnosti okamžikem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a (ii) účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv. Tím však není dotčeno ujednání odst. 3.1.4  výše o Účinnosti narovnání podle této Dohody. Zhotovitel tímto souhlasí s tím, aby Objednatel uveřejnil tuto Dohodu v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

  - Tato Dohoda se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem. Veškeré spory z této Dohody či v souvislosti s ní budou rozhodovány příslušným soudem České republiky.

## Veškeré změny nebo dodatky k této Dohodě mohou být učiněny pouze písemným dodatkem řádně podepsaným všemi Smluvními stranami.

## Každá ze Smluvních stran nese sama své náklady a výdaje, jakož i odměny za své právní poradce, jiné odborné poradce či konzultanty, vzniklé v souvislosti s jednáním o této Dohodě, jejím uzavřením či jejím plněním.

## V případě, že jakékoliv ustanovení této Dohody je či se v budoucnu stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, zůstávají ostatní ustanovení této Dohody v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu této Dohody. Smluvní strany se pro takový případ zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Dohody ustanovením jiným, které svým obsahem, účelem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Dohodě jako celku. V této souvislosti se Smluvní strany zavazují v dobré víře a účinně jednat za účelem dosažení dohody o takovém nahrazení neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení a uzavřít k tomu potřebný dodatek k této Dohodě.

  - Žádná ze Smluvních stran není oprávněna postoupit své pohledávky z této Dohody (včetně zajišťovacího postoupení pohledávky), zastavit své pohledávky z této Dohody nebo převést své povinnosti z této Dohody na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.

## Smluvní strany s odkazem na § 558 odst. 2 (Obchodní zvyklosti) občanského zákoníku sjednávají, že (i) se v jejich právním styku nepřihlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně anebo v daném odvětví a že (ii) obchodní zvyklosti nemají v jejich právním styku přednost před ustanoveními občanského zákoníku, jež nemají donucující účinky.

  - Tato Dohoda představuje úplnou dohodu Smluvních stran ohledně záležitostí upravených v této Dohodě a v plném rozsahu nahrazuje veškeré předchozí smlouvy, dohody a ujednání Smluvních stran týkající se týchž záležitostí. Smluvní strany vylučují použití ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.

## Tato Dohoda se vyhotovuje ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má povahu originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení Dohody.

## Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že si tuto Dohodu řádně přečetla, jejímu obsahu plně porozuměla, že Dohoda je projevem její pravé a svobodné vůle a na důkaz svého souhlasu s obsahem Dohody připojuje sama či její oprávněný zástupce níže svůj vlastnoruční podpis.

| V Plzni dne 24. listopadu 2022 Západočeská univerzita v Plzni Podpis: __________________________________ Jméno: doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček Funkce: rektor | V Plzni dne 24. listopadu 2022 Zdeněk Pressl Podpis: __________________________________ |
| --- | --- |