S M L O U V A    O    D Í L O

č.22/387/V

(uzavřená podle občanského zákoníku v platném znění)

I.  S m l u v n í   s t r a n y

  - Objednatel:	Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou

Ohrada 417

373 41	Hluboká nad Vltavou

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl Pr, vložka 439

Zástupce ve věcech

- smluvních :                  	Ing. Pokorný  Vladimír - ředitel

- technických :                 	Švihel Martin - vedoucí provozního oddělení

IČO :	00410829

DIČ :		CZ00410829

Bankovní spojení :	Raiffeisenbank

Číslo účtu :		38700387/5500

  - Zhotovitel : 	DAVID SERVIS spol. s r.o.

Čechova 1622

370 01  	České Budějovice

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl c, vložka 4983.

Zástupce ve věcech

- smluvních :		Minář Martin - jednatel společnosti

- technických: 		Šejda Vít - technik

IČO :		62525000

DIČ:		CZ62525000

Bankovní spojení : 	UniCredit Bank České Budějovice

číslo účtu :	               31859002/2700

- V ý c h o z í    p o d k l a d y  a  ú d a j e

  - Předmětem plnění této smlouvy je provedení dodávky a montáže akce „Oprava a rozšíření stávající vzduchotechniky v objektu CEV“.

  - Podkladem pro uzavření  této smlouvy je zadávací dokumentace výběrového řízení a cenová nabídka 22/190 A MM ze dne 31.10. 2022. Cenová nabídka  je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

2.3.   Výchozí údaje 	:

Místo  stavby 		:		Zoo Hluboká nad Vltavou

Pavilon Centrum ekologické výchovy

Termíny realizace		:		21.11. 2022 – zahájení realizace

Termín dokončení	:		21.12. 2022 – předání kompletního díla

2.4.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou komplexní dodávky v dohodnutém rozsahu dle specifikace a položkového rozpočtu při respektování příslušných technických norem a obecně závazných právních předpisů.

2.5.   Práce nad rámec rozsahu předmětu plnění dle odst. 2.1. se zhotovitel zavazuje provést dle dodatečných pokynů objednatele.

2.6.    Součástí plnění předmětu díla je zaškolení obsluhy.

- S o u č i n n o s t    s m l u v n í c h   s t r a n

- Objednatel předá staveniště před zahájením prací

- Objednatel zajistí přípojku elektrické energie 230/400 V.

- Objednatel zabezpečí dle možností prostory pro uložení dodávky VZT a nářadí

- C e n a

- Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl.II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č.526/1990 o cenách  činí :

Cena díla bez DPH			267.100,- Kč

Cena díla, je stanovena jako cena nejvýše přípustná, 	vycházející z nabídkové ceny

zhotovitele (viz přiložený položkový rozpočet).

- K takto stanovené ceně bude připočtena DPH dle platných předpisů v době vystavení daňového dokladu.

- Tato cena může být měněna dodatkem k této smlouvě na základě změny předmětu díla po odsouhlasení objednavatelem.

- Tato cena je maximální cenou dohodnutou, je konečná a nepřekročitelná ve vztahu bodu 2.1. této smlouvy o dílo.

4.5.   V případě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem o změně objemu prací proti sjednanému předmětu plnění budou cenové změny řešeny dodatkem k této smlouvě.

- P l a t e b n í    p o d m í n k y

- Po předání a převzetí kompletního díla bude vystavena konečná faktura do celkové ceny realizace díla včetně vzájemně odsouhlasených dodatků.

- Pozastávka 10 % z celkové ceny díla bude uvolněna po odstranění případných vad a nedodělků z předání a převzetí díla.

  - Faktury budou vystaveny se splatností 30 dní.

- VI. S m l u v n í    p o k u t y

- Pokud zhotovitel neodevzdá dílo v termínu dle čl. II. zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny uvedené v čl.IV. za každý započatý den prodlení.

- Smluvní pokuta pro případ prodlení s placením činí 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

- Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat v plné výši samostatně.

- Vlastnické právo k předmětu díla přechází na objednatele po řádném splnění           a zaplacení dohodnuté částky.

VII. Předání a převzetí díla

7.1.   Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli včetně odstranění vad a nedodělků.

7.2.   Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla.

7.3.   Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel není dále povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání.

7.4.  Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 5 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo nebo jeho část připravena k předání.

7.5.   O předání a převzetí provedených prací sepíší smluvní strany zápis. V zápise bude uvedeno zejména:

a)   prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,

b)  soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich

bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla.

  - Práva objednatele z vad díla budou uplatněna:

- při přejímce, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí nebo kdy je

měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce,

- bez zbytečného odkladu později poté, kdy mohly být zjištěny při vynaložení

odborné péče, a to nejpozději do konce záruční doby.

  - Závady a nedodělky zjištěné při přejímce nebo později v záruční době, je zhotovitel povinen odstranit do 14 dnů ode dne písemného oznámení objednatelem, nedojde-li po projednání k dohodě o jiném termínu, a to i v případech, kdy zhotovitel neuznává, že za vadu odpovídá. Pokud tak v tomto termínu neučiní, má objednatel právo zadat odstranění vad jiné firmě a zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neručí, budou mu vynaložené náklady proplaceny objednatelem.

  - Případná práva z odpovědnosti za vady a nedodělky uplatní objednatel u zhotovitele.

VIII. Z á r u č n í    d o b a

8.1.    Záruční doba na dílo je 60 měsíců od předání předmětu díla.

  - Záruku na technologické a strojní vybavení poskytne zhotovitel v souladu se zárukou poskytnutou subdodavatelem technologie, minimálně však 24 měsíců od dodání technologie na stavbu.

  - Záruční doba je platná pouze v případě provádění pravidelného odborného servisu dle předpisu jednotlivých výrobců technologických zařízení a také v případě uzavření Servisní smlouvy se Zhotovitelem dle odsouhlasené nabídky.

  - Předmět díla bude v den předání provozuschopný a budou předány záruční listy a předepsané revize.

IX. O s t a t n í   u s t a n o v e n í

9.1.   Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat živnost v rozsahu čl. této smlouvy.

  - Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména obchodním zákoníkem.

  - Spory, vyplývající z této smlouvy, budou řešeny dohodou smluvních stran.               V případě, že spor nebude vyřešen smírnou cestou, budou řešeny příslušným soudem.

  - Obsah této smlouvy lze měnit nebo doplňovat pouze po vzájemné dohodě obou smluvních stran formou číslovaného písemného dodatku.

  - Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

  - Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost svých pracovníků dodržováním bezpečnostních předpisů v návaznosti na pracovníky ostatních profesí.

  - Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů. Dále se zavazuje k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí.

  - Zhotovitel se zavazuje, že ponese nebezpečí škod, které jeho činností při provádění díla vzniknou, a to i třetím osobám, případně objednateli. V případě, že zhotovitel neodstraní oprávněně uplatněné škody objednatelem v průběhu

realizace díla v dohodnutém termínu a ani v následujících 14 dnech po uplynutí dohodnutého termínu, je objednatel oprávněn zajistit odstranění škod jinou organizací na účet zhotovitele.

9.9.  Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené jeho pracovníky a subdodavateli a při plnění předmětu díla a je proti těmto škodám pojištěn do maximální částky 5.000.000 CZK.

9.10. Technologie dodaná na stavbu je v souladu s technickými vlastnostmi    požadovanými  projektovou dokumentací a současnými normami a předpisy.

  - U případných víceprací při zhotovení díla požadovaných objednatelem (investorem) bude projednáním obou smluvních stran stanoven rozsah, cena a termín provedení a po odsouhlasení bude toto provedeno. Podkladem budou jednotkové ceny obsažené v rozpočtu SOD.

  - Přílohy SOD : - Cenová nabídka č.j. 22/190 A MM ze dne 31.10. 2022

V Českých Budějovicích dne 07.11. 2022

.............................................	                                   ............................................... objednatel                                                                       zhotovitel