DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 200519

Národní muzeum

příspěvková organizace nepodléhající zápisu do obchodního rejstříku, zřízená Ministerstvem kultury ČR, zřizovací listina č. j. 17461/2000 ve znění pozdějších změn a doplňků

se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské nám. 1700/68, PSČ: 110 00

jehož jménem jedná Ing. Rudolf Pohl, provozní náměstek

IČ: 00023272, DIČ: CZ00023272

(dále jen „objednatel“)

a

DEVA s.r.o.

se sídlem 28. října 1796/25, Jablonec nad Nisou, PSČ 46601

jejíž jménem jedná Ing. Jiří Dvořák, majitel a ředitel firmy DEVA s.r.o.

IČ 25021125, DIČ CZ25021125

(dále jen „zhotovitel“)

Článek 1.

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 17. dubna 2020 Smlouvu o dílo č. 200519 (dále jen Smlouva).

Článek 2.

S ohledem na nutné neočekávané opravy, které vznikly po likvidaci expozice Labyrint informací a ráj tisku (místnost. č. 10.146), po restaurování kostry plejtváka (místnost. č. 20.180) a po výstavě Sluneční králové (místnosti č. 00.105, 00.106, 00.107, 00.108, 00.109) se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy takto:

Ustanovení čl. III. odst. 1. Smlouvy se mění a po změně zní:

1.	Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. prosince 2022 nebo do vyčerpání částky uvedené v čl. IV. odst. 1. této Smlouvy.

Ustanovení čl. IV. odst. 1. Smlouvy se mění a po změně zní:

- Cena za zhotovení Díla vymezeného v čl. II. této Smlouvy se navyšuje o částku bez daně z přidané hodnoty 600 000,00 Kč, DPH 126 000,00 Kč, celkem 726 000,00 Kč.

Článek 3.

- Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

4.	Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne _______________				V ……….. dne _______________

_________________________				_________________________

Objednatel							Zhotovitel