Příkazní smlouva

o výkonu technického dozoru stavebníka

PŘÍKAZCE : 			Národní technické muzeum

se sídlem:			Kostelní 42, 170 78 Praha 7

jednající: 			Mgr. Karlem Ksandrem, generálním ředitelem

IČ:				00023299

DIČ:				CZ00023299

bankovní spojení: 		Česká národní banka - Pobočka Praha, č.ú.: 34337111/0710

(dále jen „Příkazce“ nebo obecně „smluvní strana“)

a

PŘÍKAZNÍK : 			Ing. Rudolf Horák

se sídlem:			Železničářská 374/25, 312 00 Plzeň - Doubravka

IČ:				16678010

číslo autoriz. osvědčení: 	0201396

bankovní spojení: 		Česká spořitelna a.s. č. účtu  729293389/0800

(dále jen „Příkazník“ nebo obecně „smluvní strana“)

uzavřeli níže psaného roku a dne ve smyslu § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, následující smlouvu:

I.

Úvodní ustanovení

1. Příkazce je investorem stavby: Obnova střešního pláště a konstrukcí krovu věže sv.Floriána na objektu Horního hospodářského dvora CSD Plasy  (dále jen „stavba“), tak jak je vše podrobně zachyceno v příslušném projektu zpracovaném: MURUS – monumenta renovamus, projekce, spol. s r.o.  z 08/2016, se kterým byl Příkazník obeznámen.

2. Příkazník je osobou odborně způsobilou k zajištění činností, jež jsou mu touto smlouvou svěřeny, což prokázal výpisem z Živnostenského rejstříku.

3. Bude-li obstarávání záležitosti vyžadovat plné moci příkazcem pro příkazníka, příkazce tak neprodleně učiní.

II.

Předmět smlouvy

1. Příkazce za podmínek uvedených v této smlouvě pověřuje Příkazníka, aby za úplatu vykonával technický dozor stavebníka na stavbě uvedené v čl. I. odst. 1 této smlouvy a zařizoval po dohodě s Příkazcem jeho záležitosti během přípravy stavby, při vlastní realizaci stavebních prací, při odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a  převzetí dokončené stavby.

2. Příkazník za podmínek uvedených v této smlouvě přijímá pověření Příkazce v celém rozsahu a zavazuje se v zájmu a ve prospěch Příkazce vykonávat s odbornou péčí činnosti specifikované v této smlouvě.

III.

Rozsah činností Příkazníka

Příkazníkova činnost podle této smlouvy (technický dozor stavebníka ) zahrnuje zejména činnosti v následujícím rozsahu:

- seznámení se s dokumentací pro provedení stavby, obsahem smluv a stavebním povolením, s  podmínkami a stanovisky dotčených orgánů,

- kontrola dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace výstavby,

- součinnost a konzultace s autorským dozorem v průběhu postupu prací,

- péče o systematické doplňování dokumentace pro provedení stavby,

- posouzení, projednání dodatků a změn dokumentace,

- součinnost při převzetí a kontrole dokumentace skutečného provedení stavby,

- průběžná kontrola provádění stavby, kontrola kvality provádění stavebních prací, kontrola dodržování předepsaných technologií a materiálů, ustanovení příslušných norem, atp.,

- kontrola postupu prací dle časového plánu stavby,

- účast na všech pravidelných i mimořádných kontrolních dnech během provádění stavby,

- průběžné informování příkazce o všech závažných okolnostech, včetně týkajících se dodržování plánu BOZP na staveništi,

- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě příkazci, kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, včetně povinného zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku,

- sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotoviteli stavby a jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly, revize apod.) a technologické kázně zhotovitele stavby,

- sledování vedení stavebních deníků, příprava odevzdání a převzetí stavby,

- kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí,

- příprava podkladů pro účast na přejímkách

- kontrola odstraňování vad a nedodělků,

- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem,

- průběžné zajišťování fotodokumentace postupu výstavby.

IV.

Čas plnění

1. Příkazník se zavazuje provádět svou činnost dle této smlouvy v době počínaje dnem účinnosti této smlouvy do odstranění vad a nedodělků zjištěných v předávacím řízení stavby do 30 dnů po předání stavby, a to v takovém rozsahu, aby byly zabezpečeny činnosti uvedené v této smlouvě.

2. Technický dozor stavebníka bude prováděn po celou dobu realizace stavby a to minimálně 1 x týdně do doby dokončení stavby a současně se bude účastnit všech řádných i mimořádných kontrolních dnů na místě stavby a to v návaznosti na předpokládanou dobu stavby :

zahájení činnosti příkazníka :	10.4.2017		
	ukončení činnosti příkazníka  :	31.8.2017

3. V případě potřeby se Příkazník zavazuje prodloužit písemným dodatkem dobu platnosti a účinnosti smlouvy, a to za srovnatelných finančních podmínek, s přihlédnutím k rozsahu činností, které po něm bude Příkazce požadovat.

V.

Povinnosti Příkazníka

1. Příkazník je povinen:

a) Postupovat při provádění své činnosti v souladu s povinnostmi, které se v této smlouvě zavázal splnit, v souladu se zájmy Příkazce a dále v souladu s pokyny, podmínkami a požadavky Příkazce, a to s vynaložením veškerého úsilí a odborné péče.

b) Co nejrychleji Příkazce upozornit na eventuální nevhodnost jeho pokynů. Od pokynů Příkazce se může Příkazník odchýlit jen tehdy, koná-li opatření k zamezení prodlení, z něhož Příkazcovi hrozí vznik závažných škod, nebo je-li to zjevně nezbytné v zájmu Příkazce a Příkazník již nemůže předem včas obdržet jeho souhlas. Vyloučeny jsou z tohoto případy, kdy Příkazce přijetí rozhodnutí předem písemně vyhradí sobě.

c) Pečovat o věci, jež mu Příkazce svěřil a o věci, které pro Příkazce opatřil za úhradu.

2. Příkazník není jménem Příkazce bez jeho písemného souhlasu oprávněn rozhodovat o:

a) předání staveniště,

b) změnách materiálů a změnách cen,

c) změnách stavebního povolení, popř. jiných rozhodnutí příslušných úřadů,

d) vícepracích,

e) převzetí stavby (její části) od zhotovitele,

O návrzích v uvedených případech je Příkazník povinen bezodkladně informovat Příkazce a vyčkat jeho stanoviska.

3. Příkazník se zavazuje, že činnosti a výkony, ke kterým se touto smlouvou zavázal, bude poskytovat výhradně Příkazci v souladu s jeho oprávněnými zájmy, a že tyto činnosti a výkony bude provádět anebo obstarávat s nejvyšší odbornou péčí a že zvolí nejúčinnější způsob jejich zabezpečení.

4. Příkazník se zavazuje, že bude dodržovat bezpečnostní předpisy včetně používání veškerých ochranných pracovních pomůcek, souvisejících s prováděním činností uvedených v této smlouvě, a ke kterým se touto smlouvou zavázal. Příkazník si na svůj náklad zajistí ochranné a technické pomůcky nezbytné k výkonu funkce technického dozoru stavebníka.

VI.

Cena a platební podmínky

1. Odměna za vykonání činností ujednaných v této smlouvě je dohodou smluvních stran dojednána na částku  79.000,- Kč (slovy: sedmdesátdevět  tisíc korun českých). Příkazník není plátce DPH.

2. Odměna uvedená v odst. 1 zahrnuje i veškeré nutně a účelně vynaložené náklady Příkazníka včetně nákladů na cesty.  Sjednaná odměna neobsahuje náklady na zkoušky, měření, náklady na ověření jakosti materiálů a kvality provedených prací, apod.

3. Výše odměny je neměnná a konečná a nesmí být Příkazníkem v žádném případě zvýšena bez předchozího souhlasu Příkazce ve formě písemného dodatku k této smlouvě. Dodatek bude uzavřen i v případě, že bude Příkazce od Příkazníka požadovat další činnosti nad rámec této smlouvy.

4. Odměna zahrnuje náklady Příkazníka na dopravu do místa výkonu jeho činnosti a zpět a ostatní hotové výdaje.

5. Po dobu případného přerušení stavebních prací bude přerušen i výkon TDS a tudíž po tuto dobu nevzniká Příkazníkovi právo na odměnu.

6. Odměna bude vyplacena Příkazníkovi ve dvou splátkách  a to na základě fakturace Příkazníka. Faktury budou vystaveny v podílu ½ z celkové odměny, a to k 31.5.2017 a po dokončení prací a po odstranění vad a nedodělků z přejímky díla.  Splatnost faktury činí minimálně 30 kalendářních  dnů od jejího doručení Příkazci.

7. Právo na úplatu vznikne Příkazníkovi i tehdy, nebude-li konečného účelu této smlouvy dosaženo, stane-li se tak z příčin, jimž nemohl Příkazník zabránit ani při vynaložení obvyklé péče a řádném plnění smluvních povinností.

8. V případě, že dojde ke zrušení, výpovědi nebo odstoupení od této smlouvy nebo k odvolání příkazu z důvodů na straně Příkazce, bude Příkazník práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení fakturovat Příkazcovi ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací. V případě, že nedojde k dohodě zmíněné v předchozí větě, požádá Příkazník o rozhodnutí příslušný soud.

VII.

Odpovědnost smluvních stran

1. Příkazník nese odpovědnost za správnost a přesnost předávaných informací a za veškerá doporučení a rozhodnutí, která učiní v průběhu plnění této smlouvy. Dále Příkazník nese odpovědnost za neplnění smlouvy, resp. její plnění nekvalitním, neúplným, neodborným či nedostačujícím způsobem. Nenese naopak žádnou odpovědnost za ztráty či škody, vzniklé Příkazcovi v důsledku nerespektování pokynů a doporučení Příkazníka.

2. Příkazce není odpovědný za ztráty, škody či výlohy vzniklé Příkazníkovi v souvislosti s jeho smluvní činností z titulu vyšší moci. Nenese také odpovědnost za ztráty či poškození vzniklé na majetku Příkazníka vneseném do prostor stavby či prostor určených mu Příkazcem.

3. Příkazce je oprávněný reklamovat nedostatky či vady poskytnuté činnosti nejpozději do 60 měsíců ode dne jejího splnění, předání a převzetí dokončené stavby. Reklamace musí být uplatněna písemně do rukou Příkazníka.

4. Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného nedostatku či vady plnění. Nebude-li toto odstranění možné, má nárok na vrácení přiměřené části poskytnuté odměny. Možnost jiného ujednání se tímto nevylučuje, stejně jako odpovědnost Příkazníka za škody, které Příkazcovi vzniknou Příkazníkovým neodborným postupem.

5. Příkazník se zavazuje udržovat po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy pojištění za způsobenou škodu, a to v minimální výši plnění  250.000.- Kč

VIII.

Výpověď smlouvy

1. Účastníci této smlouvy jsou oprávněni smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou druhé smluvní straně. Vypovědět tuto smlouvu jednotlivými účastníky lze výhradně v některém z níže uvedených případů:

a) Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu, pokud Příkazník jedná v rozporu s touto smlouvou.

b) Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu, pokud Příkazník nevykonává svou činnost podle této smlouvy po dobu delší 15 dnů.

2. Výpověď provede smluvní strana písemnou formou, a to doporučeným dopisem zaslaným na adresu druhé smluvní strany. Výpovědní lhůta činí 14 dnů a počíná běžet od prvního dne následujícího po dni odeslání výpovědi.

3. Po dobu běhu výpovědní lhůty plní smluvní strany i nadále řádně a svědomitě své povinnosti vyplývající pro ně z této smlouvy.

IX.

Povinnosti ke zveřejnění smlouvy dle z.č. 340/2015 Sb.

1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s § 6 z.č. 340/2015 Sb. se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nezávisle na uveřejnění prostřednictvím registru smluv nabývá účinnosti smlouva, která byla uzavřena za účelem odvrácení nebo zmírnění újmy hrozící bezprostředně v souvislosti s mimořádnou událostí ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prostředí.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že podle § 7 odst. 1 z.č. 340/2015 Sb., platí, že  nebyla-li smlouva, která nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku. Odstavec 1 se nepoužije, pokud nebyla prostřednictvím registru smluv uveřejněna pouze část smlouvy nebo byla nesprávně vyloučena z uveřejnění metadata z důvodu ochrany obchodního tajemství postupem podle § 5 odst. 6, provede-li osoba uvedená v § 2 odst. 1 nebo jiná smluvní strana opravu podle § 5 odst. 7, jíž bude dosaženo uveřejnění souladného s tímto zákonem, ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy se dozvěděla o tom, že uveřejnění není souladné s tímto zákonem, byla-li dosud v dobré víře, že uveřejnění je souladné s tímto zákonem, nebo uveřejní-li osoba uvedená v § 2 odst. 1 nebo jiná smluvní strana neuveřejněnou část smlouvy nebo dotčená metadata prostřednictvím registru smluv jako opravu podle § 5 odst. 7 do 30 dnů ode dne, kdy jí bylo doručeno rozhodnutí nadřízeného orgánu nebo soudu, na jehož základě má být neuveřejněná část smlouvy nebo dotčená metadata poskytnuta podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Jiná metadata než podle odstavce 2 lze opravit pouze ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena smlouva, k níž se metadata vztahují; to neplatí pro opravu chyb v psaní nebo v počtech. Povinnost zveřejnit tuto smlouvu shora popsaným způsobem mají obě smluvní strany.

3. Podle § 8 odst. 4 a 5 z.č. 340/2015 Sb. platí, že  je-li v souladu s tímto zákonem uveřejněna smlouva, která má být uveřejněna podle zákona o veřejných zakázkách, je tím splněna povinnost uveřejnit ji podle zákona o veřejných zakázkách; to platí obdobně o údajích uveřejňovaných jako metadata podle tohoto zákona.  Je-li v souladu s tímto zákonem uveřejněna smlouva, která má být uveřejněna podle jiného zákona nebo informace z ní mají být

uveřejněny podle jiného zákona, je tím splněna povinnost uveřejnit ji nebo informace z ní podle takového jiného zákona; to platí obdobně o údajích uveřejňovaných jako metadata podle tohoto zákona. Pro účely věty první se jiným zákonem rozumí

a)  zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jde-li o smlouvu, která má být zveřejněna podle jeho § 10d,

b)  zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, jde-li o smlouvu, o níž mají být informace veřejně přístupné prostřednictvím informačního systému výzkumu, vývoje a inovací,

c)  koncesní zákon, jde-li o smlouvu, o níž mají být informace veřejně přístupné prostřednictvím rejstříku koncesních smluv,

d)  zákon o kolektivním vyjednávání, jde-li o kolektivní smlouvu vyššího stupně, která má být zpřístupněna Ministerstvem práce a sociálních věcí na jeho internetových stránkách; povinnost oznámit uložení takové kolektivní smlouvy ve Sbírce zákonů tím není dotčena.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Pověřenou osobou pro jednání s Příkazníkem je ze strany Příkazce určen Ing.arch. Marek Hein, marek.hein@ntm.cz, 603841426.

2. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech informacích a dokumentech, jež získají v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy a při styku s klienty Příkazce, případně zhotoviteli stavby a jejich subdodavateli. Pro účely této smlouvy se za důvěrné informace považují ty informace, které tak označí kterákoliv ze smluvních stran s výjimkou informací, jež jsou veřejně známy.

3. Příkazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Příkazce může v rámci zprůhlednění veřejné správy občanům zveřejnit tuto smlouvu po anonymizaci osobních údajů Příkazníka na úřední desce, resp. na svojí webové stránce.

4. Vztahy smluvních stran v této smlouvě zvláště neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími platnými právními předpisy České republiky.

5. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemně a to formou číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Jakákoliv ústní ujednání jsou právně neúčinná.

6. Smluvní strany prohlašují po přečtení této smlouvy, že smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, že nebyla učiněna v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

7. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příkazce obdrží dvě vyhotovení a Příkazník jedno vyhotovení.

8. Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne 		2017					V Plzni  dne 		2017

……………………………			      		……………………………….
 za Příkazce							            za Příkazníka

Národní technické muzeum						Ing. Rudolf Horák	      Mgr. Karel Ksandr, generální ředitel