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Název projektu (CZ): Inovace interních postupů společnosti Vitadio

Etapy řešení

	Etapa
a
podetapy
	Název etapy
	Termín ukončení etapy

	rok 2021

	1
	Návrh monitoringu platformy
	05/2021

	1.1
	Rešerše potřeb uživatelů v rámci společnosti
	04/2021

	1.2
	Navržení modulu monitoringu a potřebných strukturálních databázových změn
	05/2021

	1.3
	Design a kódování uživatelského rozhraní
	05/2021

	2
	Příprava a implementace monitoringu platformy
	07/2021

	2.1
	Příprava a implementace komplexních data queries (dotazů) pro získání relevantních dat napříč databází
	05/2021

	2.2
	Příprava a implementace pokročilých filtrů
	06/2021

	2.3
	Příprava, implementace a dokumentace API endpointů
	07/2021

	2.4
	Zavedení nové uživatelské role v platformě
	07/2021

	3
	Zavedení monitoringu platformy do provozu
	07/2021

	3.1
	Zabezpečení dat a nastavení přístupů
	07/2021

	3.2
	Testování na anonymizovaných real world datech
	07/2021

	4
	Návrh funkce podpory rozhodování terapeuta
	09/2021

	4.1
	Rešerše potřeb terapeutů a návrh prototypů
	08/2021

	4.2
	Navržení potřebných strukturálních databázových změn a odborné nastavení kriterií pro vyhodnocení dat
	09/2021

	4.3
	Design a kódování validovaného rozhraní a šablon pro zobrazení dat
	09/2021

	5
	Implementace automatického vyhodnocení parametrů pacienta a vizualizace v rozhraní terapeuta
	11/2021

	5.1
	Návrh a implementace modulu pro vyhodnocování parametrů pacientovi terapie
	10/2021

	5.2
	Nastavení komunikace připraveného modulu se stávajícím modulem terapeuta
	11/2021

	6
	Automatické alerty pro případ zhoršení stavu nebo dodržování programu
	11/2021

	6.1
	Příprava a implementace systému events a listeners pro zpracování pacientových vstupů 
	11/2021

	7
	Zobrazení vyhodnocení v administrativním rozhraní terapeuta
	12/2021

	7.1
	Testování a zabezpečení dat
	12/2021

	8
	Zavedení a zdokumentování systému řízení bezpečnosti informací v rozsahu normy ISO 27001
	12/2021

	8.1
	Identifikace mezer současného řešení oproti normě ISO 27001
	05/2021

	8.2
	Implementace normy a dokumentace
	12/2021

	8.3
	Předaudit spojený se zavedním ISO 27001
	11/2021

	8.4
	Audit systému řízení bezpečnosti informací v rozsahu normy ISO 27001
	12/2021

	rok 2022

	10
	Model počítačového vidění - proof of concept
	07/2022

	10.1
	Ohodnocení 10 000 fotografií jídel pro trénink modelu
	02/2022

	10.2
	Vytvoření proof of concept modelu
	07/2022

	11
	Inovace interního postupu zpětné vazby
	12/2022

	11.1
	Rešerše funkce sběru zpětné vazby a hodnocení jídel s uživateli
	03/2022

	11.2
	Navržení grafických prvků funkce sběru zpětné vazby a hodnocení jídel
	04/2022

	11.3
	Testování použitelnosti funkcí na prototypu a iterace
	05/2022

	11.4
	Sestavení odborného obsahu k hodnocení jídel češtině, slovenštině a němčině
	09/2022

	14
	Návrh administrátorského rozhraní pro řízení terapeutů
	04/2022

	14.1
	Rešerše potřeb uživatelů v rámci společnosti
	02/2022

	14.2
	Navržení modulu a vytvoření specifikace 
	02/2022

	14.3
	Design a kódování uživatelského rozhraní
	04/2022

	15
	Implementace modulu pro správu terapeutů
	06/2022

	15.1
	Implementace funkce vytváření nových terapeutů
	06/2022

	15.2
	Implementace funkce organizace dostupnosti (volno, dovolená, zástup za terapeuta)
	06/2022

	15.3
	Příprava, implementace a dokumentace api endpointů
	06/2022

	15.4
	Napojení daného modulu na modul terapeuta a pacienta
	06/2022

	16
	Implementace mechanismu automatického přiřazování pacientů terapeutům
	06/2022

	16.1
	Vytvoření algoritmu pro přiřazování na základě volných termínů a aktuálního počtu pacientů v různých fázích terapie
	05/2022

	16.2
	Implementace algoritmu do backendu platformy
	06/2022

	17
	Zavedení administrátorského rozhraní do provozu
	07/2022

	17.1
	Zabezpečení dat a nastavení pravomocí v rámci aplikace
	07/2022

	17.2
	Testování
	07/2022

	rok 2023

	9
	Metodologie klasifikace jídel
	06/2023

	9.1
	Vytvoření klasifikačního algoritmu fotografií jídel
	06/2023

	9.2
	Hodnocení klinické validity s Masarykovou univerzitou
	06/2023

	12
	Model počítačového vidění
	06/2023

	12.1
	Vytvoření produkčního modelu
	06/2023

	13
	[bookmark: _GoBack]Implementace inovací do stávajících interních postupů žadatele
	06/2023

	13.1
	Navržení API pro importování dat a trénink modelu
	06/2023

	13.2
	Vývoj API importování dat
	06/2023

	13.3
	Navržení API pro hodnocení jídel
	06/2023

	13.4
	Vývoj API pro hodnocení jídel
	06/2023

	13.5
	Backend vývoj pro implementaci do produktu
	06/2023

	13.6
	Frontend vývoj pro implementaci do produktu
	06/2023

	13.7
	Android, iOS vývoj pro implementaci do produktu
	06/2023

	18
	Zavedení a zdokumentování systému řízení kvality v rozsahu normy ISO 13485
	06/2023

	18.1
	Identifikace mezer současného řešení oproti normě ISO 13485
	06/2023

	18.2
	Implementace normy a dokumentace
	06/2023

	18.3
	Předaudit spojený se zavedním ISO 13485
	06/2023

	18.4
	Audit systému řízení kvality v rozsahu normy ISO 13485
	06/2023
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