DODATEK Č. 1

Smlouvy o dílo

SMLOUVA O DÍLO

k provedení stavby č. ORG 0042656

„Rekonstrukce oken – II. etapa“

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

- Základní umělecká škola Praha 7, Šimáčkova 16

se sídlem:    		Šimáčkova 1452/16, Praha 7, PSČ 170 00

zastoupený:  		PhDr. Janou Mazánkovou

IČ: 	          		61387312

bankovní spojení:  	PPF banka a. s.

č. účtu:			2003040007/6000

(dále jen "objednatel")

a

- Zlínské stavby, a.s.

se sídlem:          	K majáku 5001, 761 23 Zlín

zapsán v OR:           	vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 2090

zastoupený: 	Radek Hlavička, člen představenstva

bankovní spojení:	KB, a.s.

Číslo účtu:         	1587070247/0100

IČ:	25317300

DIČ: 	CZ25317300

(dále jen zhotovitel)

(dále jen „smluvní strany“)

takto:

PREAMBULE

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 30. 6. 2016 na akci:

ORG 0042656		„Rekonstrukce oken – II. etapa“

(dále jen Smlouva)

Důvodem je doplnění rekonstrukce oken, doplnění stínící techniky a pákového ovládání oken na WC.

Smluvní strany se v souladu s odst. IV. a XV. výše uvedené smlouvy o dílo dohodly na následujících změnách smlouvy ve článku III. DOBA PLNĚNÍ a článku IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY.

III.

DOBA PLNĚNÍ

- Dílo v rozsahu Dodatku č. 1 bude dokončeno a předáno objednateli nejpozději do 
30. 11. 2016.

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Celková cena za zhotovení díla a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo jako cena základní a činí: 1.668.308 Kč (slovy: milion šest set šedesát osm tisíc tři sta osm korun českých) bez DPH.

Základní cena bez DPH celkem:	1.668.308 Kč

DPH 21 %:	350.345 Kč

Celková cena včetně DPH:	2.018.653 Kč

Cena dle Dodatku č. 1 Smlouvy:	236.109 Kč

DPH 21 %:	49.583 Kč

Celková cena dle Dodatku č. 1 Smlouvy včetně DPH:	285.692 Kč

Cena celkem včetně Dodatku č. 1 Smlouvy:	1.904.417 Kč

DPH 21 %:	399.928 Kč

Celková cena včetně Dodatku č. 1 Smlouvy včetně DPH:	2.304.345 Kč

Celková cena za zhotovení díla a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy a Dodatku č. 1 Smlouvy činí: 1.904.417 Kč (slovy: milion devět set čtyři tisíce čtyři sta sedmnáct korun českých) bez DPH.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Přílohy: 	č. 1 Specifikace díla a kalkulace ceny (ocenění výkaz výměr)

V Praze dne: 22. 8. 2016					Ve Zlíně dne: 22. 8. 2016

.......................................				.......................................

objednatel	zhotovitel

PhDr. Jana Mazánková 	Radek Hlavička

ředitelka Základní umělecké školy	člen představenstva