DODATEK Č. 1

ke SMLOUVĚ NA ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VODNÍHO DÍLA

uzavřené na základě

RÁMCOVÉ DOHODY NA ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VODNÍHO DÍLA

uzavřené podle § 1746 odst. 2 a 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

Objednatel:				Česká republika – Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Se sídlem	Nám. W, Churchilla 1800/2, 130 00 Praha3

zastoupený: 	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem

Fakturační adresa:                   	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
					130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Zástupce ve věcech smluvních: 	Ing. Jiří Veselý

Zástupce ve věcech technických: 	Ing. Magda Marková
ID DS:					z49per3

Bankovní spojení: 			ČNB
Číslo účtu: 				3723001/0710
IČO: 					01312774

DIČ: 					CZ01312774 - není plátce DPH
Tel: 					+420 725 385 671
E-mail:					m.markova@spucr.cz

(dále jen jako „Objednatel“)

a

Zhotovitel (reprezentant sdružení):

Poskytovatel (reprezentant):		TKP geo s. r. o.

zastoupený: 				Ing. Robert Šinkner, MBA, ředitel, jednatel

Zástupce ve věcech smluvních: 	Ing. Robert Šinkner, MBA, ředitel, jednatel

Zástupce ve věcech technických: 	XXXXXXXXXX

Adresa:				Plánská 1854/6, 370 07 České Budějovice

Bankovní spojení: 			ČSOB a. s.

Číslo účtu: 				244858097/0300

IČO: 					24134295

DIČ: 					CZ24134295

Tel: 					XXXXX

E-mail:					XXXXX

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 25734

Poskytovatel (podal nabídku společně): Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.

Adresa:				Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5

IČO:					47116901

(společně vystupují jako „Společnost TKP geo s. r. o. a Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.“)

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

Čl. I.

Předmět

Smluvní strany uzavřely dne 03.06.2022 Smlouvu na Zpracování dokumentace vodního díla – zpracování pasportu, podání žádosti a získání povolení k nakládání s vodami a zpracování manipulačního rádu k vodní nádrži Lovčice, k. ú. Slibovice, okres Nymburk. Termín odevzdání byl stanoven na 6 měsíců od podpisu smlouvy.

Čl. II.

Důvod dodatku

Dne 14.11.2022 Zhotovitel zaslal žádost o prodloužení termínu předání výstupu služeb z důvodu požadavku města Poděbrady na doložení kategorizace vodního díla z hlediska TBD, bez kterého nedojde k ověření pasportu. Z tohoto důvodu není možné odevzdat výstup ve stanoveném termínu.

Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu předání díla a to do 31.03.2023 (objednatel současně objednává kategorizaci vodního díla).

Současně se v rámci Dodatku č. 1 upravuje zástupce ve věcech technických na straně objednatele z důvodu změny příjmení této osoby.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami účinnost dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne: 28.11.2022			V Českých Budějovicích dne: 28.11.2022

Za objednatele:					Za zhotovitele:

…………………………….					………………………….

Ing. Jiří Veselý				             TKP geo s. r. o. (reprezentant sdružení)

ředitel Krajského pozemkového úřadu			  Ing. Robert Šinkner 		       pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Za správnost: Ing. Dana Židlická