| Změnový list č. 33 Projekt: Výstavba depozitáře MZK Název: Terénní a sadové úpravy |
| --- |
| Změna požadována kým: | Objednatelem, investorem | Požadováno kdy: (datum a č. KD) | 24.9.2022 |
| Podklady: | PD, rozpočet | Počet příloh/stran: | 1/1 |
| Je požadováno provedení následující změny: Terénní a sadové úpravy |
| Zdůvodnění změny: Uvedení zeleně do původního stavu – po stěhování nového trafa – trafu bylo přestěhováno šetrným způsobem – automobilovým jeřábem – rozsah poškození pozemku byl menší Rozprostření a urovnání ornice – doplnění ornice na ploše mezi budovou depozitáře a ulicí Bulínovou z důvodu správného spádování ploch Kůly, lomový kámen – stabilizace svahu a zabránění parkování cizích vozidel |
| Technický popis změny: Uvedení zeleně do původního stavu – pouze odpočet Rozprostření a urovnání ornice – násyp a rozprostření ornice Kůly, lomový kámen – stabilizace svahu a zabránění parkování cizích vozidel |
| Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem Méněpráce -1 403 815,00 Kč Vícepráce 191 991,00 Kč Změnový list č. 33 celkem - 1 211 824,00 Kč |
| Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu |
| Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu |
| Schválil: | Ing. Miroslav Panáček | Podpis: |  | Datum: |  |
| (Zhotovitel) |
| Ověřil: | David Štrobl | Podpis: |  | Datum: |  |
| (TDI) |
| Odsouhlasil: | Ing. arch. Aleš Chlád | Podpis: |  | Datum: |  |
| (GP) |  |  |  |  |  |
| Schválil: | Ing. Roman Mátl | Podpis: |  | Datum: |  |
| (Objednatel) |