| ### Změnový list č. 33 Projekt: Výstavba depozitáře MZK Název: Terénní a sadové úpravy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Změna požadována kým: |  | Objednatelem, investorem |  |  |  | Požadováno kdy: (datum a č. KD) |  | 24.9.2022 |  |
| Podklady: |  | PD, rozpočet |  |  |  | Počet příloh/stran: |  | 1/1 |  |
| Je požadováno provedení následující změny: - Terénní a sadové úpravy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny: - Uvedení zeleně do původního stavu – po stěhování nového trafa – trafu bylo přestěhováno šetrným způsobem – automobilovým jeřábem – rozsah poškození pozemku byl menší - Rozprostření a urovnání ornice – doplnění ornice na ploše mezi budovou depozitáře a ulicí Bulínovou z důvodu správného spádování ploch - Kůly, lomový kámen – stabilizace svahu a zabránění parkování cizích vozidel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Technický popis změny: - Uvedení zeleně do původního stavu – pouze odpočet - Rozprostření a urovnání ornice – násyp a rozprostření ornice - Kůly, lomový kámen – stabilizace svahu a zabránění parkování cizích vozidel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem Méněpráce -1 403 815,00 Kč Vícepráce 191 991,00 Kč Změnový list č. 33 celkem - 1 211 824,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schválil: | Ing. Miroslav Panáček |  | Podpis: |  |  |  | Datum: |  |  |
| (Zhotovitel) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ověřil: | David Štrobl |  | Podpis: |  |  |  | Datum: |  |  |
| (TDI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odsouhlasil: | Ing. arch. Aleš Chlád |  | Podpis: |  |  |  | Datum: |  |  |
| (GP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schválil: | Ing. Roman Mátl |  | Podpis: |  |  |  | Datum: |  |  |
| (Objednatel) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |